администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

29.08.2019                                                                                                                              № 309а

О внесении изменения в постановление Администрации

Томской области от 09.12.2014 № 474а

В целях совершенствования нормативного правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а «Об утверждении государственной программы «Развитие коммунальной 
и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 12/2 (113), часть 1 от 30.12.2014) изменение, дополнив подпрограмму 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» государственной программы «Развитие коммунальной 
и коммуникационной инфраструктуры в Томской области», утвержденной указанным постановлением, разделом «Реализация регионального проекта «Чистая вода» 
в следующей редакции:

«Реализация регионального проекта «Чистая вода»

Региональный проект «Чистая вода» (далее – региональный проект) реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», основной целью которого является повышение качества питьевой воды для населения Томской области. В период реализации проекта с 2019 года по 2024 год планируется увеличить показатель доли населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к концу 2024 года 
до 94,1%, доли городского населения – до 97,5%.

Проблема качества питьевой воды – предмет особого внимания общественности, органов местного самоуправления, органов санитарно-эпидемиологического надзора и окружающей среды. Необходимость решения этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды, 
что потенциально несет угрозу ухудшения здоровья населения, способствует обострению социальной напряженности.

Для Томской области проблема обеспечения населения качественной питьевой водой нормативного качества является сегодня одной из наиболее значимых. Оценка современного состояния этой проблемы основывается на анализе обеспеченности Томской области водными ресурсами, пригодными для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения, и состояния существующих систем водоснабжения. Особенностью водопотребления в Томской области является приоритетное использование для питьевого водоснабжения подземных вод. Запасы подземной воды способны обеспечить потребности жителей Томской области на долгие годы.

Мероприятия регионального проекта направлены на решение проблемных вопросов по обеспечению качественной питьевой водой населения Томской области посредством строительства или реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения 
и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.

Рейтинговая оценка бюджетной эффективности

инвестиций федерального бюджета регионального проекта

| Пози-ция в рей-тинге | Наименование объекта (в соответствии с проектной/сметной документацией) | Плановый объем инвестиций всего, тыс. рублей | Плано-вый объем инвести-ций из федераль-ного бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизован-ного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Томской области, процент | Значение показателя бюджетной эффектив-ности инвестиций из федераль-ного бюджета (тыс. рублей/ процент) | Достиже-ние показателя увеличения доли городского населения, обеспечен-ного качествен-ной питьевой водой, от базового значения 94,5% | Наличие проект-ной докумен-тации по объекту (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск» Томской области | 62 138,3 | 28 338,7 | 0,36 | 172 606,39 | 94,50 | Да |
| 2. | Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, ул. Заводская, земельный участок № 21/1 | 69 968,1 | 39 881,8 | 0,48 | 145 766,88 | 94,50 | Нет |
| 3. | Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области | 225 429,5 | 128 494,8 | 1,5 | 150 286,33 | 96,57 | Да |
| 4. | Строительство сетей водоснабжения в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 68 030,5 | 38 777,4 | 0,45 | 151 178,89 | 96,57 | Нет |
| 5. | Строительство станции водоподготовки в с. Первомайское Первомайского района Томской области | 93 678,1 | 34 320,0 | 0,39 | 240 200,26 | 96,57 | Нет |
| 6. | Строительство сетей водоснабжения в с. Первомайское Первомайского района Томской области | 52 064,0 | 17 135,0 | 0,19 | 274 021,05 | 96,57 | Нет |
| 7. | Реконструкция водозабора и станции водоподготовки в с. Мельниково, строительство водовода от станции водоподготовки до мкр. Сельхозхимия с. Мельниково Шегарского района Томской области | 81 187,8 | 29 744,0 | 0,32 | 253 711,88 | 96,57 | Нет |
| 8. | Сети водоснабжения в п. Наука г. Томска Томской области | 93 547,1 | 34 271,8 | 0,28 | 334 096,79 | 96,95 | Да |
| 9. | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечной, ул. Зеленой, ул. Тихой, ул. Рабочей, ул. Светлой, ул. Совхозной, ул. Молодежной, ул. Строительной в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 87 715,0 | 28 868,0 | 0,19 | 461 657,89 | 96,95 | Да |
| 10. | Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира – ул. Майская) | 35 860,2 | 13 137,7 | 0,08 | 448 252,50 | 96,95 | Да |
| 11. | Реконструкция станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | 107 417,2 | 39 353,2 | 0,23 | 467 031,30 | 96,95 | Нет |
| 12. | Хозяйственно-противопожарный водопровод по ул. Мало-Проточной в пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области | 5 285,0 | 1 740,0 | 0,01 | 528 500,0 | 96,95 | Да |
| 13. | Строительство наружных сетей холодного водоснабжения МКР «Сосновка» г. Асино Томской области | 44 943,7 | 16 465,5 | 0,09 | 499 374,44 | 97,08 | Да |
| 14. | Реконструкция водозабора из подземного источника и станция водоподготовки по ул. Юбилейная в с. Подгорном Чаинского района Томской области с прокладкой магистрального водопровода к микрорайону Сельхозхимия | 64 826,0 | 21 335,0 | 0,11 | 589 327,27 | 97,08 | Да |
| 15. | Реконструкция станции водоподготовки производительностью 50 м3/час г. Кедровый Томской области | 115 176,0 | 37 906,0 | 0,18 | 639 866,67 | 97,33 | Нет |
| 16. | Реконструкция станции обезжелезивания питьевой воды производительностью 3 м3/час в с. Толмачево Парабельского района Томской области | 14 934,0 | 4 915,0 | 0,02 | 746 700,0 | 97,33 | Да |
| 17. | Водоснабжение ул. Озерной в пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области | 7 753,0 | 2 552,0 | 0,01 | 775 300,0 | 97,33 | Нет |
| 18. | Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области | 36 222,1 | 13 270,3 | 0,05 | 724 442,0 | 97,33 | Нет |
| 19. | Кольцевой водопровод по ул. Ленина в пос. Орловка ЗАТО Северск Томской области | 9 203,0 | 3 029,0 | 0,01 | 920 300,0 | 97,33 | Да |
| 20. | Строительство сетей водоснабжения с. Дзержинское, ул. Малая Больничная | 9 528,0 | 3 136,0 | 0,01 | 952 800,0 | 97,33 | Да |
| 21. | Строительство сетей водоснабжения с. Дзержинское, пер. Дзержинский | 11 063,0 | 3 641,0 | 0,01 | 1 106 300,0 | 97,33 | Да |
| 22. | Строительство сетей водоснабжения пер. Омский в г. Томске Томской области | 11 617,0 | 3 823,0 | 0,01 | 1 161 700,0 | 97,35 | Да |
| 23. | Сети водоснабжения по ул. 1-й Усть-Киргизки, ул. 2-й Усть-Киргизки, ул. 3-й Усть-Киргизки, ул. 4-й Усть-Киргизки, ул. 5-й Усть-Киргизки, ул. Жигулевской, проезду Жигулевскому в г. Томске | 44 308,0 | 14 583,0 | 0,03 | 1 476 933,33 | 97,39 | Да |
| 24. | Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области | 89 524,900 | 32 798,200 | 0,06 | 1 492 081,67 | 97,39 | Да |
| 25. | Строительство сетей водоснабжения ул. Омская в г. Томске Томской области | 139 637,0 | 45 957,0 | 0,07 | 1 994 814,29 | 97,49 | Да |
| 26. | Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области | 31 943,0 | 6 805,0 | 0,01 | 3 194 300,0 | 97,49 | Да |
| 27. | Сети водоснабжения в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области | 178 170,0 | 58 638,0 | 0,06 | 2 969 500,0 | 97,49 | Нет |
| 28. | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Каргасок Томской области | 51 740,3 | 11 024,0 | 0,01 | 5 174 030,0 | 97,49 | Нет |
| 29. | Строительство сетей водоснабжения ул. Черноморская в г. Томске Томской области | 2 994,0 | 985,0 | 0,00 | - | 97,49 | Да |
| 30. | Водозабор № 1 в г. Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды | 231 603,0 | 49 338,0 | 0,00 | - | 97,49 | Да |
| 31. | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б в г. Северске Томской области | 125 240,0 | 26 680,0 | 0,00 | - | 97,49 | Да |
| 32. | Реконструкция водозабора № 2 в г. Северске Томской области. Станция очистки промывной воды | 308 332,0 | 65 684,0 | 0,00 | - | 97,50 | Да |
| ИТОГО: |  | 2 511 078,8 | 856 627,4 |  |  |  |  |

* Общая численность постоянного населения Томской области на 01.01.2019 по данным ТОМСКСТАТА – 1 077 442 чел.

Характеристика объектов регионального проекта

| № п/п | Объектная характеристика |  |  |  | Финансово-экономическая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муници-пальное образование | наименование объекта (в соответствии с проектной/сметной документацией) | форма собствен-ности на объект | вид работ по объекту | предельная (плановая) стоимость работ |  | в том числе: |  |  | значение показателя эффектив-ности использо-вания бюджетных средств | позиция объекта в рейтинге по показателю использо-вания бюджетных средств |
|  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет (по согласова-нию) | консолиди-рованный бюджет Томской области (по согласо-ванию) | внебюджет-ные средства (по согласова-нию) |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО по Томской области |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 3 275 699,8 | 856 627,4 | 1 654 452,4 | 764 620,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 1 661,3 | 0,0 | 0,0 | 1 661,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 3 274 038,6 | 856 627,4 | 1 654 452,4 | 762 958,8 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Александровский район» |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 67 803,2 | 19 942,7 | 47 860,5 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 67 803,2 | 19 942,7 | 47 860,5 | 0,0 |  |  |
| 1. | Александров-ский район | Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 31 943,0 | 6 805,0 | 25 138,0 | 0,0 | 680 500,0 | 26 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 31 943,0 | 6 805,0 | 25 138,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Александров-ский район | Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира – ул. Майская) | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 35 860,2 | 13 137,7 | 22 722,5 | 0,0 | 164 221,3 | 10 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 35 860,2 | 13 137,7 | 22 722,5 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Асиновский район» |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 270 373,2 | 144 960,3 | 125 412,9 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 270 373,2 | 144 960,3 | 125 412,9 | 0,0 |  |  |
| 3. | Асиновский район | Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области | Муници-пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 225 429,5 | 128 494,8 | 96 934,7 | 0,0 | 85 663,2 | 3 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 225 429,5 | 128 494,8 | 96 934,7 | 0,0 |  |  |
| 4. | Асиновский район | Строительство наружных сетей холодного водоснабжения МКР «Сосновка» г. Асино Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 44 943,7 | 16 465,5 | 28 478,2 | 0,0 | 182 950,0 | 13 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 44 943,7 | 16 465,5 | 28 478,2 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Каргасокский район» |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 355 657,3 | 115 730,5 | 239 926,8 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 355 657,3 | 115 730,5 | 239 926,8 | 0,0 |  |  |
| 5. | Каргасокский район | Сети водоснабжения в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 178 170,0 | 58 638,0 | 119 532,0 | 0,0 | 977 300,0 | 27 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 178 170,0 | 58 638,0 | 119 532,0 | 0,0 |  |  |
| 6. | Каргасокский район | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Каргасок Томской области | Муници-пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 51 740,3 | 11 024,0 | 40 716,3 | 0,0 | 1 102 430,0 | 28 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 51 740,3 | 11 024,0 | 40 716,3 | 0,0 |  |  |
| 7. | Каргасокский район | Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 89 524,9 | 32 798,2 | 56 726,7 | 0,0 | 546 636,7 | 24 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 89 524,9 | 32 798,2 | 56 726,7 | 0,0 |  |  |
| 8. | Каргасокский район | Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 36 222,1 | 13 270,3 | 22 951,8 | 0,0 | 265 406,0 | 18 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 36 222,1 | 13 270,3 | 22 951,8 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Город Кедровый» |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 115 176,0 | 37 906,0 | 77 270,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 115 176,0 | 37 906,0 | 77 270,0 | 0,0 |  |  |
| 9. | Город Кедровый | Реконструкция станции водоподготовки производительностью 50 м3/час г. Кедровый Томской области | Муници-пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 115 176,0 | 37 906,0 | 77 270,0 | 0,0 | 210 588,9 | 15 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 115 176,0 | 37 906,0 | 77 270,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Кожевниковский район» |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 107 417,2 | 39 353,2 | 68 064,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 107 417,2 | 39 353,2 | 68 064,0 | 0,0 |  |  |
| 10. | Кожевников-ский район | Реконструкция станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | Муници-пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 107 417,2 | 39 353,2 | 68 064,0 | 0,0 | 171 100,9 | 11 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 107 417,2 | 39 353,2 | 68 064,0 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Молчановский район» |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 137 998,6 | 78 659,2 | 59 339,4 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 137 998,6 | 78 659,2 | 59 339,4 | 0,0 |  |  |
| 11. | Молчанов-ский район | Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, ул. Заводская, земельный участок № 21/1 | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 69 968,1 | 39 881,8 | 30 086,3 | 0,0 | 83 087,1 | 2 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 69 968,1 | 39 881,8 | 30 086,3 | 0,0 |  |  |
| 12. | Молчанов-ский район | Строительство сетей водоснабжения в с. Молчаново Молчановского района Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 68 030,5 | 38 777,4 | 29 253,1 | 0,0 | 86 172,0 | 4 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 68 030,5 | 38 777,4 | 29 253,1 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Парабельский район» |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 14 934,0 | 4 915,0 | 10 019,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 14 934,0 | 4 915,0 | 10 019,0 | 0,0 |  |  |
| 13. | Парабельский район | Реконструкция станции обезжелезивания питьевой воды производительностью 3 м3/час в с. Толмачево Парабельского района Томской области | Муници-пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 14 934,0 | 4 915,0 | 10 019,0 | 0,0 | 245 730,0 | 16 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 14 934,0 | 4 915,0 | 10 019,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Первомайский район» |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 145 742,1 | 51 455,0 | 94 287,1 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 145 742,1 | 51 455,0 | 94 287,1 | 0,0 |  |  |
| 14. | Первомай-ский район | Строительство сетей водоснабжения в с. Первомайское Первомайского района Томской области | Муници-пальная | Строитель- ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 52 064,0 | 17 135,0 | 34 929,0 | 0,0 | 90 184,2 | 6 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 52 064,0 | 17 135,0 | 34 929,0 | 0,0 |  |  |
| 15. | Первомай-ский район | Строительство станции водоподготовки в с. Первомайское Первомайского района Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 93 678,1 | 34 320,0 | 59 358,1 | 0,0 | 88 000,0 | 5 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 93 678,1 | 34 320,0 | 59 358,1 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «ЗАТО Северск» |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 787 214,4 | 149 023,0 | 538 393,0 | 99 798,4 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 1 661,3 | 0,0 | 0,0 | 1 661,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 785 553,1 | 149 023,0 | 538 393,0 | 98 137,1 |  |  |
| 16. | ЗАТО Северск | Водоснабжение ул. Озерной в пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 7 753,0 | 2 552,0 | 5 201,0 | 0,0 | 255 200,0 | 17 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 7 753,0 | 2 552,0 | 5 201,0 | 0,0 |  |  |
| 17. | ЗАТО Северск | Кольцевой водопровод по ул. Ленина в пос. Орловка ЗАТО Северск Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 9 203,0 | 3 029,0 | 6 174,0 | 0,0 | 302 900,0 | 19 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 9 203,0 | 3 029,0 | 6 174,0 |  |  |  |
| 18. | ЗАТО Северск | Хозяйственно-противопожарный водопровод по ул. Мало-Проточной в пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 5 285,0 | 1 740,0 | 3 545,0 | 0,0 | 173 920,0 | 12 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 5 285,0 | 1 740,0 | 3 545,0 | 0,0 |  |  |
| 19. | ЗАТО Северск | Водозабор № 1 в г. Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды | Муници-пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 231 603,0 | 49 338,0 | 182 265,0 | 0,0 | 0,0 | 30 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 231 603,0 | 49 338,0 | 182 265,0 | 0,0 |  |  |
| 20. | ЗАТО Северск | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б в г. Северске Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 125 240,0 | 26 680,0 | 98 560,0 | 0,0 | 0,0 | 31 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 125 240,0 | 26 680,0 | 98 560,0 | 0,0 |  |  |
| 21. | ЗАТО Северск | Реконструкция водозабора № 2 в г. Северске Томской области. Станция очистки промывной воды | Муници-пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 308 332,0 | 65 684,0 | 242 648,0 | 0,0 | 0,0 | 32 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 308 332,0 | 65 684,0 | 242 648,0 | 0,0 |  |  |
| 22. | ЗАТО Северск | Реконструкция и модернизация артезианских скважин № 6а, 21 ОВС № 1 ЗАТО Северск Томской области | Муници-пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 5 449,8 | 0,0 | 0,0 | 5 449,8 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 737,6 | 0,0 | 0,0 | 737,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 4 712,2 | 0,0 | 0,0 | 4 712,2 |  |  |
| 23. | ЗАТО Северск | Реконструкция и модернизация скважин № 4, 20 ОВС № 2 ЗАТО Северск Томской области | Муници пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 6 936,3 | 0,0 | 0,0 | 6 936,3 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 591,6 | 0,0 | 0,0 | 591,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 6 344,7 | 0,0 | 0,0 | 6 344,7 |  |  |
| 24. | ЗАТО Северск | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 500 мм от здания 320 до камеры № 3 на ОВС № 2 ЗАТО Северск Томской области | Муници-пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 12 589,9 | 0,0 | 0,0 | 12 589,9 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 201,5 | 0,0 | 0,0 | 201,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 12 388,5 | 0,0 | 0,0 | 12 388,5 |  |  |
| 25. | ЗАТО Северск | Модернизация сетей водоснабжения с уменьшением диаметра в г. Северске (в т.ч. ПИР) | Муници-пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 9 729,6 | 0,0 | 0,0 | 9 729,6 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 9 729,6 | 0,0 | 0,0 | 9 729,6 |  |  |
| 26. | ЗАТО Северск | Модернизация щитов ГДП на ОВС № 2 ЗАТО Северск Томской области | Муници-пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 5 174,9 | 0,0 | 0,0 | 5 174,9 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 5 174,9 | 0,0 | 0,0 | 5 174,9 |  |  |
| 27. | ЗАТО Северск | Реконструкция колодцев мкр. Иглаково с установкой приборов учета ЗАТО Северск Томской области | Муници-пальная | Рекон- струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 1 046,3 | 0,0 | 0,0 | 1 046,3 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 51,3 | 0,0 | 0,0 | 51,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 995,0 | 0,0 | 0,0 | 995,0 |  |  |
| 28. | ЗАТО Северск | Модернизация технологического оборудования эксплуатационной установки хранения гипохлорита натрия на ОВС № 1 ЗАТО Северск Томской области | Муници-пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 1 261,5 | 0,0 | 0,0 | 1 261,5 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1 261,5 | 0,0 | 0,0 | 1 261,5 |  |  |
| 29. | ЗАТО Северск | Модернизация системы диспетчеризации ВПНС ЗАТО Северск Томской области | Муници-пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 943,8 | 0,0 | 0,0 | 943,8 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 943,8 | 0,0 | 0,0 | 943,8 |  |  |
| 30. | ЗАТО Северск | Бурение наблюдательной скважины в III поясе ЗСО водозабора № 1 ЗАТО Северск Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 369,8 | 0,0 | 0,0 | 369,8 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 79,3 | 0,0 | 0,0 | 79,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 290,4 | 0,0 | 0,0 | 290,4 |  |  |
| 31. | ЗАТО Северск | Очистка промывной воды на водозаборе № 1 (реконструкция скорых фильтров и градирен), очистка промывной воды на водозаборе № 2 (реконструкция скорых фильтров и градирен) (продолжение) ЗАТО Северск Томской области | Муници-пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 7 134,3 | 0,0 | 0,0 | 7 134,3 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 7 134,3 | 0,0 | 0,0 | 7 134,3 |  |  |
| 32. | ЗАТО Северск | Строительство сетей водоснабжения, в том числе в целях подключения объектов капитального строительства абонентов ЗАТО Северск Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 49 162,2 | 0,0 | 0,0 | 49 162,2 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 49 162,2 | 0,0 | 0,0 | 49 162,2 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Город Томск» |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 1 039 655,1 | 134 735,5 | 240 097,9 | 664 821,7 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1 039 655,1 | 134 735,5 | 240 097,9 | 664 821,7 |  |  |
| 33. | Город Томск | Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск» Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 62 138,3 | 28 338,7 | 33 799,6 | 0,0 | 78 718,6 | 1 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 62 138,3 | 28 338,7 | 33 799,6 | 0,0 |  |  |
| 34. | Город Томск | Сети водоснабжения по ул. 1-й Усть-Киргизки, ул. 2-й Усть-Киргизки, ул. 3-й Усть-Киргизки, ул. 4-й Усть-Киргизки, ул. 5-й Усть-Киргизки, ул. Жигулевской, проезду Жигулевскому в г. Томске | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 44 308,0 | 14 583,0 | 29 725,0 | 0,0 | 486 080,0 | 23 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 44 308,0 | 14 583,0 | 29 725,0 | 0,0 |  |  |
| 35. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения ул. Омская в г. Томске Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 139 637,0 | 45 957,0 | 93 680,0 | 0,0 | 656 528,6 | 25 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 139 637,0 | 45 957,0 | 93 680,0 | 0,0 |  |  |
| 36. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения с. Дзержинское, ул. Малая Больничная | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 9 529,0 | 3 136,0 | 6 393,0 | 0,0 | 313 530,0 | 20 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 9 529,0 | 3 136,0 | 6 393,0 | 0,0 |  |  |
| 37. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения с. Дзержинское, пер. Дзержинский | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 11 063,0 | 3 641,0 | 7 422,0 | 0,0 | 364 100,0 | 21 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 11 063,0 | 3 641,0 | 7 422,0 | 0,0 |  |  |
| 38. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения пер. Омский в г. Томске Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 11 617,0 | 3 823,0 | 7 794,0 | 0,0 | 382 340,0 | 22 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 11 617,0 | 3 823,0 | 7 794,0 | 0,0 |  |  |
| 39. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения ул. Черноморская в г. Томске Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 2 994,0 | 985,0 | 2 009,0 | 0,0 | 0,0 | 29 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2 994,0 | 985,0 | 2 009,0 | 0,0 |  |  |
| 40. | Город Томск | Сети водоснабжения в п. Наука г. Томска Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 93 547,1 | 34 271,8 | 59 275,3 | 0,0 | 122 399,3 | 8 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 93 547,1 | 34 271,8 | 59 275,3 | 0,0 |  |  |
| 41. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения в целях подключения объектов ИЖС в районе Кузовлевского тракта (проектирование) в г. Томске Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 3 815,1 | 0,0 | 0,0 | 3 815,1 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 3 815,1 | 0,0 | 0,0 | 3 815,1 |  |  |
| 42. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения до ул. ЛПК 2-й поселок в г. Томске Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 39 690,2 | 0,0 | 0,0 | 39 690,2 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 39 690,2 | 0,0 | 0,0 | 39 690,2 |  |  |
| 43. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения для подключения к централизованной системе водоснабжения пос. Нижний склад в г. Томске Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 15 164,0 | 0,0 | 0,0 | 15 164,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 15 164,0 | 0,0 | 0,0 | 15 164,0 |  |  |
| 44. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения в пос. Свечной в г. Томске Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 9 456,8 | 0,0 | 0,0 | 9 456,8 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 9 456,8 | 0,0 | 0,0 | 9 456,8 |  |  |
| 45. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения по ул. Залоговая в г. Томске Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 6 445,4 | 0,0 | 0,0 | 6 445,4 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 6 445,4 | 0,0 | 0,0 | 6 445,4 |  |  |
| 46. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения в пос. Киргизка в г. Томске Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 31 110,1 | 0,0 | 0,0 | 31 110,1 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 31 110,1 | 0,0 | 0,0 | 31 110,1 |  |  |
| 47. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения по ул. Павлова, ул. Красногвардейской, ул. Сельскохозяй-ственной, ул. Победы в г. Томске Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 7 009,0 | 0,0 | 0,0 | 7 009,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 7 009,0 | 0,0 | 0,0 | 7 009,0 |  |  |
| 48. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения в пос. Хромовка в г. Томске Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 17 053,4 | 0,0 | 0,0 | 17 053,4 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 17 053,4 | 0,0 | 0,0 | 17 053,4 |  |  |
| 49. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения в пос. Спутник в г. Томске Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 32 407,9 | 0,0 | 0,0 | 32 407,9 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 32 407,9 | 0,0 | 0,0 | 32 407,9 |  |  |
| 50. | Город Томск | Реконструкция водовода 1-го подъема ПВЗ в г. Томске Томской области | Муници-пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 197 068,8 | 0,0 | 0,0 | 197 068,8 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 197 068,8 | 0,0 | 0,0 | 197 068,8 |  |  |
| 51. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения, в том числе в целях подключения объектов капитального строительства абонентов в г. Томске Томской области | Муници-пальная | Строитель-ство | Предельная (плановая) стоимость работ | 305 601,0 | 0,0 | 0,0 | 305 601,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 305 601,0 | 0,0 | 0,0 | 305 601,0 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Томский район» |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 87 715,0 | 28 868,0 | 58 847,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 87 715,0 | 28 868,0 | 58 847,0 | 0,0 |  |  |
| 52. | Томский район | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечной, ул. Зеленой, ул. Тихой, ул. Рабочей, ул. Светлой, ул. Совхозной, ул. Молодежной, ул. Строительной в п. Зональная Станция Томского района Томской области | Муници-пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 87 715,0 | 28 868,0 | 58 847,0 | 0,0 | 151 937,9 | 9 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 87 715,0 | 28 868,0 | 58 847,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Чаинский район» |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 64 826,0 | 21 335,0 | 43 491,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 64 826,0 | 21 335,0 | 43 491,0 | 0,0 |  |  |
| 53. | Чаинский район | Реконструкция водозабора из подземного источника и станция водоподготовки по ул. Юбилейная в с. Подгорном Чаинского района Томской области с прокладкой магистрального водопровода к микрорайону Сельхозхимия | Муници-пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 64 826,0 | 21 335,0 | 43 491,0 | 0,0 | 193 954,6 | 14 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 64 826,0 | 21 335,0 | 43 491,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Шегарский район» |  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ | 81 187,8 | 29 744,0 | 51 443,8 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 81 187,8 | 29 744,0 | 51 443,8 | 0,0 |  |  |
| 54. | Шегарский район | Реконструкция водозабора и станции водоподготовки в с. Мельниково, строительство водовода от станции водоподготовки до мкр. Сельхозхимия с. Мельниково Шегарского района Томской области | Муници-пальная | Рекон-струкция | Предельная (плановая) стоимость работ | 81 187,8 | 29 744,0 | 51 443,8 | 0,0 | 92 950,0 | 7 |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 81 187,8 | 29 744,0 | 51 443,8 | 0,0 |  |  |

#### Динамика достижения целевых показателей

#### по повышению качества питьевой воды регионального проекта

| № п/п | Муниципальное образование Томской области | Наименование объекта (в соответствии с проектной/ сметной документацией) | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения Томской области | График достижения целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  | человек | % |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель Томской области (базовый показатель 2018 года – 90,3%) |  |  |  |  | 90,30 | 90,40 | 90,70 | 91,30 | 92,30 | 94,10 |
| Значение целевого показателя, достигаемого в ходе реализации программы |  |  |  |  | 90,66 | 90,66 | 91,59 | 94,20 | 95,50 | 95,52 |
| Суммарный прирост показателя по Томской области |  |  | 56 623 | 5,22 | 0,36 | 0,00 | 0,93 | 2,61 | 1,30 | 0,02 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Александровский район» |  |  | 1 001 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,01 |
| 1. | Александровский район | Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области | 150 | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,01 |
| 2. | Александровский район | Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира – ул. Майская) | 851 | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Асиновский район» |  |  | 17 167 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Асиновский район | Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области | 16 167 | 1,50 |  |  |  | 1,50 |  |  |
| 4. | Асиновский район | Строительство наружных сетей холодного водоснабжения МКР «Сосновка» г. Асино Томской области | 1 000 | 0,09 |  |  |  | 0,09 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Каргасокский район» |  |  | 1 913 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,01 |
| 5. | Каргасокский район | Сети водоснабжения в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области | 646 | 0,06 |  |  |  |  | 0,06 |  |
| 6. | Каргасокский район | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Каргасок Томской области | 114 | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,01 |
| 7. | Каргасокский район | Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области | 646 | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 8. | Каргасокский район | Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области | 507 | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Город Кедровый» |  |  | 1 940 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 9. | Город Кедровый | Реконструкция станции водоподготовки производительностью 50 м3/час г. Кедровый Томской области | 1 940 | 0,18 |  |  |  |  | 0,18 |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Кожевниковский район» |  |  | 2 500 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Кожевниковский район | Реконструкция станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | 2 500 | 0,23 |  |  |  | 0,23 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Молчановский район» |  |  | 10 083 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Молчановский район | Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, ул. Заводская, земельный участок № 21/1 | 5 183 | 0,48 |  |  | 0,48 |  |  |  |
| 12. | Молчановский район | Строительство сетей водоснабжения в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 4 900 | 0,45 |  |  | 0,45 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Парабельский район» |  |  | 264 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 13. | Парабельский район | Реконструкция станции обезжелезивания питьевой воды производительностью 3 м3/час в с. Толмачево Парабельского района Томской области | 264 | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Первомайский район» |  |  | 6 300 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 |
| 14. | Первомайский район | Строительство сетей водоснабжения в с. Первомайское Первомайского района Томской области | 2 100 | 0,19 |  |  |  |  | 0,19 |  |
| 15. | Первомайский район | Строительство станции водоподготовки в с. Первомайское Первомайского района Томской области | 4 200 | 0,39 |  |  |  |  | 0,39 |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «ЗАТО Северск» |  |  | 225 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 16. | ЗАТО Северск | Водоснабжение ул. Озерной в пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области | 70 | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 17. | ЗАТО Северск | Кольцевой водопровод по ул. Ленина в пос. Орловка ЗАТО Северск Томской области | 100 | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 18. | ЗАТО Северск | Хозяйственно-противопожарный водопровод по ул. Мало-Проточной в пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области | 55 | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 19. | ЗАТО Северск | Водозабор № 1 в г. Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 20. | ЗАТО Северск | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б в г. Северске Томской области | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 21. | ЗАТО Северск | Реконструкция водозабора № 2 в г. Северске Томской области. Станция очистки промывной воды | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Город Томск» |  |  | 8 392 | 0,77 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,13 | 0,00 |
| 22. | Город Томск | Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск» Томской области | 3 842 | 0,36 | 0,36 |  |  |  |  |  |
| 23. | Город Томск | Сети водоснабжения по ул. 1-й Усть-Киргизки, ул. 2-й Усть-Киргизки, ул. 3-й Усть-Киргизки, ул. 4-й Усть-Киргизки, ул. 5-й Усть-Киргизки, ул. Жигулевской, проезду Жигулевскому в г. Томске | 345 | 0,03 |  |  |  |  | 0,03 |  |
| 24. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения ул. Омская в г. Томске Томской области | 800 | 0,07 |  |  |  |  | 0,07 |  |
| 25. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения с. Дзержинское, ул. Малая Больничная | 81 | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 26. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения с. Дзержинское, пер. Дзержинский | 150 | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 27. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения пер. Омский в г. Томске Томской области | 150 | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 28. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения ул. Черноморская в г. Томске Томской области | 24 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 29. | Город Томск | Сети водоснабжения в п. Наука г. Томска Томской области | 3 000 | 0,28 |  |  |  | 0,28 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Томский район» |  |  | 2 100 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| 30. | Томский район | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечной, ул. Зеленой, ул. Тихой, ул. Рабочей, ул. Светлой, ул. Совхозной, ул. Молодежной, ул. Строительной в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 2 100 | 0,19 |  |  |  |  | 0,19 |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Чаинский район» |  |  | 1 238 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 31. | Чаинский район | Реконструкция водозабора из подземного источника и станция водоподготовки по ул. Юбилейная в с. Подгорном Чаинского района Томской области с прокладкой магистрального водопровода к микрорайону Сельхозхимия | 1 238 | 0,11 |  |  |  |  | 0,11 |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Шегарский район» |  |  | 3 500 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Шегарский район | Реконструкция водозабора и станции водоподготовки в с. Мельниково, строительство водовода от станции водоподготовки до мкр. Сельхозхимия с. Мельниково Шегарского района Томской области | 3 500 | 0,32 |  |  |  | 0,32 |  |  |
| Доля городского населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель Томской области (базовый показатель 2018 года – 94,5%) |  |  |  |  | 94,70 | 94,90 | 95,50 | 96,50 | 97,00 | 97,50 |
| Значение целевого показателя, достигаемого в ходе реализации программы |  |  |  |  | 94,70 | 94,90 | 96,57 | 97,08 | 97,49 | 97,50 |
| Суммарный прирост показателя по Томской области |  |  | 23 426 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,51 | 0,41 | 0,01 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Асиновский район» |  |  | 17 167 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Асиновский район | Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области | 16 167 | 2,07 |  |  | 2,07 |  |  |  |
| 2. | Асиновский район | Строительство наружных сетей холодного водоснабжения МКР «Сосновка» г. Асино Томской области | 1 000 | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Город Кедровый» |  |  | 1 940 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 3. | Город Кедровый | Реконструкция станции водоподготовки производительностью 50 м3/час г. Кедровый Томской области | 1 940 | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию «ЗАТО Северск» |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4. | ЗАТО Северск | Водозабор № 1 в г. Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5. | ЗАТО Северск | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б в г. Северске Томской области | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6. | ЗАТО Северск | Реконструкция водозабора № 2 в г. Северске Томской области. Станция очистки промывной воды | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,01 |
| ИТОГО по муниципальному образованию «Город Томск» |  |  | 4 319 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,16 | 0,00 |
| 7. | Город Томск | Сети водоснабжения по ул. 1-й Усть-Киргизки, ул. 2-й Усть-Киргизки, ул. 3-й Усть-Киргизки, ул. 4-й Усть-Киргизки, ул. 5-й Усть-Киргизки, ул. Жигулевской, проезду Жигулевскому в г. Томске | 345 | 0,04 |  |  |  |  | 0,04 |  |
| 8. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения ул. Омская в г. Томске Томской области | 800 | 0,10 |  |  |  |  | 0,10 |  |
| 9. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения пер. Омский в г. Томске Томской области | 150 | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  |
| 10. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения ул. Черноморская в г. Томске Томской области | 24 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 11. | Город Томск | Сети водоснабжения в п. Наука г. Томска Томской области | 3 000 | 0,38 |  |  |  | 0,38 |  |  |

#### Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий

регионального проекта

| № п/п | Муници-пальное образование | Наименование объекта (в соответствии с проектной/сметной документацией) | Эксплуатирующая организация |  | Размер тарифа на услуги водоснабжения до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа услуги водоснабжения после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей |  | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОПФ | наименование | рублей/м3 | рублей/м3 | рублей/м3 | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Александров-ский район | Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира – ул. Майская) | МУП | МУП «ЖКС» Александровского сельского поселения | 51,12 | 53,16 | 2,04 | 4,0% | не требуется |
| 2. | Александров-ский район | Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области | МУП | МУП «ЖКС» Александровского сельского поселения | 51,12 | 53,16 | 2,04 | 4,0% | не требуется |
| 3. | Асиновский район | Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области | МУП | МУП АГП «Асиновский водоканал» | 44,48 | 46,26 | 1,78 | 4,0% | не требуется |
| 4. | Асиновский район | Строительство наружных сетей холодного водоснабжения МКР «Сосновка» г. Асино Томской области | МУП | МУП АГП «Асиновский водоканал» | 44,48 | 46,26 | 1,78 | 4,0% | не требуется |
| 5. | Город Кедровый | Реконструкция станции водоподготовки производительностью 50 м3/час г. Кедровый Томской области | ООО | ООО «СТК» | 60,20 | 62,61 | 2,41 | 4,0% | не требуется |
| 6. | Город Томск | Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск» Томской области | ООО | ООО «ВКХ Лоскутово» | 49,89 | 51,89 | 2,00 | 4,0% | не требуется |
| 7. | Город Томск | Сети водоснабжения в п. Наука г. Томска Томской области | ООО | ООО «Томскводоканал» | 46,51 | 48,37 | 1,86 | 4,0% | не требуется |
| 8. | Город Томск | Сети водоснабжения по ул. 1-й Усть-Киргизки, ул. 2-й Усть-Киргизки, ул. 3-й Усть-Киргизки, ул. 4-й Усть-Киргизки, ул. 5-й Усть-Киргизки, ул. Жигулевской, проезду Жигулевскому в г. Томске | ООО | ООО «Томскводоканал» | 46,51 | 48,37 | 1,86 | 4,0% | не требуется |
| 9. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения ул. Омская в г. Томске Томской области | ООО | ООО «Томскводоканал» | 46,51 | 48,37 | 1,86 | 4,0% | не требуется |
| 10. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения с. Дзержинское, ул. Малая Больничная | ООО | ООО «Томскводоканал» | 46,51 | 48,37 | 1,86 | 4,0% | не требуется |
| 11. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения с. Дзержинское, пер. Дзержинский | ООО | ООО «Томскводоканал» | 46,51 | 48,37 | 1,86 | 4,0% | не требуется |
| 12. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения пер. Омский в г. Томске Томской области | ООО | ООО «Томскводоканал» | 46,51 | 48,37 | 1,86 | 4,0% | не требуется |
| 13. | Город Томск | Строительство сетей водоснабжения ул. Черноморская в г. Томске Томской области | ООО | ООО «Томскводоканал» | 46,51 | 48,37 | 1,86 | 4,0% | не требуется |
| 14. | ЗАТО Северск | Водоснабжение ул. Озерной в пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области | ООО | ООО «ВКХ «Самусь» | 52,47 | 54,57 | 2,10 | 4,0% | не требуется |
| 15. | ЗАТО Северск | Кольцевой водопровод по ул. Ленина в пос. Орловка ЗАТО Северск Томской области | ООО | ООО «ВКХ «Самусь» | 52,47 | 54,57 | 2,10 | 4,0% | не требуется |
| 16. | ЗАТО Северск | Хозяйственно-противопожарный водопровод по ул. Мало-Проточной в пос. Самусь ЗАТО Северск Томской области | ООО | ООО «ВКХ «Самусь» | 52,47 | 54,57 | 2,10 | 4,0% | не требуется |
| 17. | ЗАТО Северск | Водозабор № 1 в г. Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды | АО | АО «СВК» | 45,88 | 47,72 | 1,84 | 4,0% | не требуется |
| 18. | ЗАТО Северск | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б в г. Северске Томской области | АО | АО «СВК» | 45,88 | 47,72 | 1,84 | 4,0% | не требуется |
| 19. | ЗАТО Северск | Реконструкция водозабора № 2 в г. Северске Томской области. Станция очистки промывной воды | АО | АО «СВК» | 45,88 | 47,72 | 1,84 | 4,0% | не требуется |
| 20. | Каргасокский район | Сети водоснабжения в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области | МУП | МУП «ЖКХ Васюган» | - | 97,88 | - | - | не требуется |
| 21. | Каргасокский район | Станция водоподготовки производительностью 18 м³/час по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области | МУП | МУП «ЖКХ Васюган» | - | 97,88 | - | - | не требуется |
| 22. | Каргасокский район | Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области | МУП | МУП «Теплоэнергоснаб» | - | 97,88 | - | - | не требуется |
| 23. | Каргасокский район | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Каргасок Томской области | МУП | МУП Каргасокский «Тепловодоканал» | 94,12 | 97,88 | 3,76 | 4,0% | не требуется |
| 24. | Кожевников-ский район | Реконструкция станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | ООО | ООО «Кожевниковский КОМХОЗ | 30,60 | 31,82 | 1,22 | 4,0% | не требуется |
| 25. | Молчанов-ский район | Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, ул. Заводская, земельный участок № 21/1 | ООО | ООО «ВКС» | 46,29 | 48,14 | 1,85 | 4,0% | не требуется |
| 26. | Молчанов-ский район | Строительство сетей водоснабжения в с. Молчаново Молчановского района Томской области | ООО | ООО «ВКС» | 46,29 | 48,14 | 1,85 | 4,0% | не требуется |
| 27. | Парабельский район | Реконструкция станции обезжелезивания питьевой воды производительностью 3 м3/час в с. Толмачево Парабельского района Томской области | ООО | ООО «Строитель» | 63,56 | 66,10 | 2,54 | 4,0% | не требуется |
| 28. | Первомай-ский район | Строительство станции водоподготовки в с. Первомайское Первомайского района Томской области | ООО | ООО «Аква-Сервис» | 46,16 | 48,01 | 1,85 | 4,0% | не требуется |
| 29. | Первомай-ский район | Строительство сетей водоснабжения в с. Первомайское Первомайского района Томской области | ООО | ООО «Аква-Сервис» | 46,16 | 48,01 | 1,85 | 4,0% | не требуется |
| 30. | Томский район | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечной, ул. Зеленой, ул. Тихой, ул. Рабочей, ул. Светлой, ул. Совхозной, ул. Молодежной, ул. Строительной в п. Зональная Станция Томского района Томской области | МП | МП Зональненского сельского поселения «СКС» | 54,57 | 56,75 | 2,18 | 4,0% | не требуется |
| 31. | Чаинский район | Реконструкция водозабора из подземного источника и станция водоподготовки по ул. Юбилейная в с. Подгорном Чаинского района Томской области с прокладкой магистрального водопровода к микрорайону Сельхозхимия | МУП | МУП Чаинского района «ЧАИНСКОЕ ПОЖКХ» | 95,10 | 98,90 | 3,80 | 4,0% | не требуется |
| 32. | Шегарский район | Реконструкция водозабора и станции водоподготовки в с. Мельниково, строительство водовода от станции водоподготовки до мкр. Сельхозхимия с. Мельниково Шегарского района Томской области | МУП | МУП «Комфорт» | 41,62 | 43,28 | 1,66 | 4,0% | не требуется». |

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Губернатора Томской области	 А.М.Феденёв

Я.В.Грель

0829ko01.pa2019