администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

24.03.2025											№ 117а

О внесении изменений в постановление Администрации

Томской области от 24.09.2019 № 335а

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации Томской области от 24.09.2019 № 335а «Об утверждении государственной программы «Развитие информационного общества в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», 2019, № 10/1 (228), часть 1) следующие изменения:

в государственной программе «Развитие информационного общества 
в Томской области», утвержденной указанным постановлением (далее – государственная программа):

1. Паспорт государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Главу «План достижения показателей цели государственной программы в текущем 2024 году» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Главу «Структура государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Главу «Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Главу «Перечень показателей цели государственной программы, сведения о порядке сбора информации по показателям и методика расчета показателей» дополнить строкой следующего содержания:

| «2. | Уровень обеспечения доступности контента в условиях развития информа-ционного общества Томской области | про-цент | нет | Еже-годно | за отчет-ный пери-од | УОДК = ОПР/ Ообщ*100, где : УОДК – уровень обеспечения доступности контента, ОПР – объем подготовленной к размещению социально значимой информации, Ообщ – общий объем размещенной социально значимой информации | Ведом-ствен-ная статис-тика | Департа-мент информа-ционной политики Админи-страции Томской области | не позднее 10-го числа месяца, следую-щего за отчетным периодом». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Главу «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Абзац пятый главы «Управление и контроль за реализацией государственной программы, в том числе анализ рисков реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Руководителем региональных проектов «Цифровое государственное управление» и «Отечественные решения» является начальник Департамента цифровой трансформации Администрации Томской области.».

8. Главу «Паспорт подпрограммы (направления) государственной программы» признать утратившей силу.

9. Главу «Перечень показателей цели и задач подпрограммы (направления), сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

10. Главу «Перечень комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы (направления)» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

### 11. Главу «Перечень региональных проектов и ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

### 12. Главу «Перечень финансируемых мероприятий региональных проектов» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

### 13. Таблицы 2 и 3 главы «Комплекс процессных мероприятий 
по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

Губернатор Томской области		    В.В. Мазур

Дейкин Е.Ю.
0320mf01.pap2025

Приложение № 1

к постановлению Администрации Томской области

от 24.03.2025 № 117а

Паспорт государственной программы «Развитие информационного общества в Томской области»

| Наименование государственной программы | Развитие информационного общества в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа | Эффективное управление регионом и цифровая трансформация |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы | Создание системы управления на базе цифровых платформ, в том числе в государственном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя 2023 год | 2024 год | Планируемое значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
|  | Достижение «цифровой зрелости» сферы государственного управления, % | 25 | 32 | 80 |  | 84,1 | 88,1 | 91,9 |
|  | Уровень обеспечения доступности контента в условиях развития информационного общества Томской области, % | - | - | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| Сроки реализации государственной программы | I этап 2020 – 2023 годы II этап 2024 – 2027 годы с прогнозом на 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 12 988,7 | 0,0 |  | 0,0 | 12 988,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3 900 712,3 | 701 113,9 |  | 764 501,3 | 811 093,9 | 812 001,6 | 812 001,6 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего по источникам | 3 913 701,0 | 701 113,9 |  | 764 501,3 | 824 082,6 | 812 001,6 | 812 001,6 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Томской области

от 24.03.2025 № 117а

План достижения показателей цели государственной программы в текущем 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель государственной программы Томской области «Развитие информационного общества в Томской области» – создание системы управления на базе цифровых платформ, в том числе в государственном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Достижение «цифровой зрелости» сферы государственного управления | процент | - | - | 80 | - | - | 80 | - | - | 80 | - | - | 80 |
| 2. | Уровень обеспечения доступности контента в условиях развития информационного общества в Томской области | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации Томской области

от 24.03.2025 № 117а

Структура государственной программы

| Структурный элемент |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями (указывается наименование показателя уровня государственной программы, на достижение которого направлена задача) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма (направление) «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области» |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области |  |  |  |
| Задача. Развитие и эксплуатация электронного и открытого правительства |  | Внедрены цифровые технологии и платформенные решения в сферах государственного управления и оказания государственных услуг | Достижение «цифровой зрелости» сферы государственного управления |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области |  |  |  |
| Задача. Обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры и отдельных информационных систем исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров |  | Обеспечено функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Томской области Повышено качество и доступность предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе на базе многофункциональных центров | Достижение «цифровой зрелости» сферы государственного управления |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Информирование населения о деятельности и решениях исполнительных органов Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – Департамент информационной политики Администрации Томской области |  |  |  |
| Задача. Организация информационно-разъяснительной работы о решениях исполнительных органов Томской области, их деятельности, результатах реализации национальных и региональных проектов | Обеспечен доступ граждан к своевременной, полной и достоверной информации о деятельности и решениях исполнительных органов Томской области, общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе, значимых мероприятиях и проектах, включая национальные и региональные проекты |  | Уровень обеспечения доступности контента в условиях развития информационного общества в Томской области |
| Национальный проект «Цифровая экономика» |  |  |  |
| Региональный проект 1 «Цифровое государственное управление» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию регионального проекта – Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области |  |  |  |
| Общественно значимый результат 1. Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) | Обеспечено использование облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе и в электронном виде Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи |  | Достижение «цифровой зрелости» сферы государственного управления |
| Общественно значимый результат 2. Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ | Обеспечено информирование жителей Томской области о доступности государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | Достижение «цифровой зрелости» сферы государственного управления |
| Задача. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти | Осуществлено плановое внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в исполнительных органах Томской области |  | Достижение «цифровой зрелости» сферы государственного управления |
| Региональный проект 2 «Информационная безопасность» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию регионального проекта – Комитет обеспечения информационной безопасности Администрации Томской области |  |  |  |
| Задача. Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов | Проведен независимый аудит информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти Томской области |  | Достижение «цифровой зрелости» сферы государственного управления |
| Региональный проект 3 «Информационная инфраструктура» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию регионального проекта – Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |  |
| Общественно значимый результат. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов | Запущена в эксплуатацию система мониторинга и контроля движения транспортных средств посредством внедрения платформенного решения региональной навигационно-информационной системы мониторинга транспорта (повышены эффективность управления движением транспортных средств, уровень безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, а также эффективность реализации контрольно-надзорных полномочий в транспортном комплексе на территории Томского региона) |  | Достижение «цифровой зрелости» сферы государственного управления |
| #### Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» |  |  |  |
| #### Региональный проект 1 «Цифровое государственное управление» |  |  |  |
| #### Ответственный за реализацию регионального проекта – Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области |  |  |  |
| Общественно значимый результат. Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а также реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы | Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами |  | Достижение «цифровой зрелости» сферы государственного управления |
| #### Региональный проект 2 «Отечественные решения» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию регионального проекта – Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области |  |  |  |
| Общественно значимый результат. Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью | Обеспечен переход исполнительных органов Томской области на отечественное программное обеспечение |  | Достижение «цифровой зрелости» сферы государственного управления |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Томской области

от 24.03.2025 № 117а

Характеристика текущего состояния сферы реализации
государственной программы

Информационно-коммуникационные технологии являются основой стратегического развития в современном мире и неотъемлемой частью управленческих систем в ключевых отраслях экономики, сферах государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» и от 05.12.2016 № 646 
«Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», государственной программой Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», а также положениями иных документов стратегического планирования приоритетами развития информационного общества в Российской Федерации являются повышение благосостояния, качества жизни и работы граждан, улучшение доступности и качества государственных услуг, повышение степени информированности и цифровой грамотности, развитие экономического потенциала страны с использованием современных информационных, телекоммуникационных и цифровых технологий, обеспечение прав граждан на доступ к информации, обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией, обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в информационной сфере.

Одной из национальных целей развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года является цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы. Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области» (далее – государственная программа) включает в себя мероприятия 
по достижению показателя «Достижение «цифровой зрелости» сферы государственного управления» 100% к 2030 году.

Кроме того, основные направления (приоритеты) развития информационного общества в Томской области определены Стратегией социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года», 
в которой одной из целей определено эффективное управление регионом и цифровая трансформация, направленная на рост «цифровой зрелости» государственного управления, с 4% в 2020 году до 100% к 2030 году.

С учетом положений стратегических документов определена цель программы – создание системы управления на базе цифровых платформ, в том числе 
в государственном секторе.

В целях реализации на территории Томской области единой государственной политики по развитию информационного общества ведется системная работа 
по цифровой трансформации государственного управления, формированию инфраструктуры электронного правительства, повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе реализация принципа «одного окна».

Ключевым показателем цифровой трансформации является увеличение доли массовых социально значимых услуг. С 2020 года для жителей Томской области проводятся мероприятия по переводу массовых социально значимых услуг в электронный формат. На конец 2024 года на портале «Госуслуги» стали доступны 89 массовых социально значимых услуг из 89 определенных Правительством Российской Федерации, что составляет 100% от общего количества услуг. За 2021 год поступило более 9 тыс. обращений для получения таких услуг, в 2022 году поступило более 93 тыс. таких обращений, а в 2024 году – 238 тыс. обращений.

Исполнительные органы Томской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области активно используют электронное межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг, что снижает нагрузку на заявителей в части предоставления справок и документов. В 2024 году органы власти запросили друг у друга 
632 тыс. документов в электронном виде, что соответствует количеству справок, не истребованных у граждан.

Успешно производится переход на новое, современное решение, обеспечивающее электронное взаимодействие с федеральными органами.

Кроме того, в 2021 – 2023 годах Томской областью обеспечена в полном объеме готовность по предоставлению сведений, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных этим органам организаций, участвующих в предоставлении услуг согласно перечню, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1123-р, через систему межведомственного электронного взаимодействия 
в отношении всех сервисов, форматы которых утверждены федеральными ведомствами.

На территории Томской области используется платформа обратной связи (далее – ПОС), являющаяся подсистемой портала «Госуслуги». ПОС позволяет гражданам обратиться в адрес органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также их подведомственных организаций с предложениями, жалобами, сообщениями. К ПОС подключены все органы исполнительной власти Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области и крупные областные учреждения. В ПОС создано 1174 личных кабинета организаций Томской области.

На территории Томской области используется платформа «Госвеб» портала «Госуслуги» для массового развертывания и публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальных сайтов организаций. На конец 2024 года на платформе «Госвеб» создано 429 официальных сайтов организаций Томской области, в т.ч. 134 сайта органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, 295 сайтов общеобразовательных школ.

Проводится активная работа по развитию сети центров общественного доступа к правовой и социально значимой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На конец 2024 года в 113 населенных пунктах Томской области функционировало 125 центров общественного доступа 
на базе библиотек и муниципальных учреждений. Реализуется проект по бесплатному обучению граждан основам цифровой и компьютерной грамотности «Цифровой гражданин».

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 648 «О формировании системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия» для улучшения информационно-аналитического обеспечения деятельности высшего должностного лица и руководителей исполнительных органов Томской области создан Ситуационный центр Губернатора Томской области (далее – Ситуационный центр). Основным функциональным элементом открытого контура Ситуационного центра является интеграционная платформа – Территориальная информационная система Томской области. В Территориальную информационную систему Томской области интегрированы более 10 геоинформационных систем (дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства, контроля лесопожарной обстановки «Ясень», система сбора метеоданных, инвестиционный портал Томской области, мониторинг качества и охраны окружающей среды, охотничьи угодья и другие).

В целях повышения качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в регионе функционирует областное государственное казенное учреждение «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – ОГКУ «ТО МФЦ», МФЦ). На сегодняшний день для жителей Томской области ОГКУ «ТО МФЦ» является наиболее востребованным учреждением в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. Охват населения Томской области государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми на базе ОГКУ «ТО МФЦ», на конец 2024 года составил 94,31%. Услуги предоставляются в 20 отделах многофункциональных центров 
и 44 территориально обособленных структурных подразделениях, расположенных 
в 18 муниципальных образованиях Томской области.

Взаимодействие между ведомствами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, и ОГКУ «ТО МФЦ» осуществляется на основе заключенных соглашений. Количество услуг, оказываемых на базе учреждения, на конец 2024 года составляет 570 государственных и муниципальных услуг, из них: 75 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти 
и государственных внебюджетных фондов, 145 государственных услуг исполнительных органов Томской области, 350 муниципальных услуг. Федеральные органы исполнительной власти, оптимизируя свои структуры, сокращают подразделения в районах области, в этом случае прием документов переходит 
в ОГКУ «ТО МФЦ». На конец 2024 года заключено более 80 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве. Наиболее востребованы услуги следующих федеральных органов власти: Управления Росреестра по Томской области (регистрация права собственности, предоставление выписки из Единого государственного реестра недвижимости), Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области (выдача паспорта гражданина Российской Федерации, регистрация по месту жительства, пребывания). Также востребована услуга по регистрации, подтверждению и восстановлению учетной записи на портале «Госуслуги».

В ОГКУ «ТО МФЦ» функционирует региональный центр телефонного обслуживания граждан и организаций Томской области (далее – РЦТО). Операторы «горячей линии» записывают на прием в МФЦ, консультируют по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг, информируют о статусе поданных заявлений, о готовности результатов. РЦТО ведет прием звонков от граждан 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Помимо консультирования по работе МФЦ и предоставляемым услугам, операторы контакт-центра отвечают на вопросы по мобилизации (линия 122), службы по контракту (линия 117), по работе органов власти Томской области.

Для жителей области, проживающих в отдаленных сельских поселениях, организована работа территориально обособленных структурных подразделений. Специалисты территориально обособленных структурных подразделений ведут прием по установленному режиму работы в соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». Кроме того, сотрудники МФЦ осуществляют выезды на дом к льготным категориям граждан.

В каждом отделе ОГКУ «ТО МФЦ» созданы секторы пользовательского сопровождения, оборудованные компьютерами с выходом в интернет, печатающими и сканирующими устройствами. В секторах пользовательского сопровождения граждане могут самостоятельно получать услуги в электронном виде через портал «Госуслуги», а в случае необходимости консультационную помощь в работе с электронными сервисами оказывают специалисты МФЦ.

Развиваются электронные сервисы искусственного интеллекта МФЦ. Голосовой помощник Тома обрабатывает порядка 50% звонков по государственным 
и муниципальным услугам, поступающих в линию МФЦ, без участия оператора. 
Чат-боты в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграм» в режиме 
24 часа в сутки 7 дней в неделю дают возможность жителям области записаться 
на прием в МФЦ, получить информацию о записи, проверить статус готовности документов, узнать режим работы отделов, получить консультацию по самым востребованным услугам и прочее.

По итогам 2024 года в МФЦ принято более 1 345 тыс. обращений граждан. Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе ОГКУ «ТО МФЦ» никогда не опускался ниже 97%, по итогам 2024 года составляет 99,96%. Томская область находится в группе регионов с высокой эффективностью организации деятельности многофункциональных центров (максимально возможная оценка по рейтингу Минэкономразвития России с начала его ведения).

Важным условием создания эффективной системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме является бесперебойность и непрерывность функционирования взаимосвязанных и глубоко интегрированных информационных систем электронного правительства. Оператором эксплуатации региональной инфраструктуры электронного правительства определено областное государственное бюджетное учреждение «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» (далее – ОГБУ «ОЦАИР ТО»). В рамках текущей деятельности ОГБУ «ОЦАИР ТО» выполняется работа по обеспечению технической защиты информационных и телекоммуникационных систем инфраструктуры электронного правительства Томской области, информационно-аналитическому, технологическому, методическому и методологическому обеспечению исполнительных органов Томской области; техническому сопровождению и эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Томской области, иных государственных органов Томской области, органов местного самоуправления, областных и муниципальных учреждений, а также их информационных систем и другое.

Создан и развивается центр обработки данных электронного правительства Томской области, позволяющий обеспечить работоспособность все большего числа информационных систем и сервисов, в том числе обрабатывающих персональные данные и информацию для служебного пользования. На базе центра обработки данных функционируют государственная информационная система «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области», информационная система Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области «Охота», размещена региональная медицинская информационная система и другие сервисы.

Изменение внешних и внутренних условий развития российской экономики, связанных прежде всего с усилением внешнеполитического давления и введением экономических санкций, оказало непосредственное влияние и на российский сектор информационно-коммуникационных технологий. В Томской области осуществляется целенаправленная работа по переходу исполнительных органов и органов местного самоуправления Томской области и их подведомственных учреждений на использование отечественного программного обеспечения.

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и другими нормативными правовыми актами обеспечивается информационная безопасность исполнительных органов и органов местного самоуправления Томской области при взаимодействии с Управлением ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу, Управлением ФСБ России по Томской области, Центром специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Томской области, Управлением Роскомнадзора по Томской области.

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 22.04.2004 
№ 272-р «О создании Совета по защите информации Томской области» создан Совет по защите информации Томской области (далее – Совет). Совет организует взаимодействие исполнительных органов Томской области с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области и организациями 
при рассмотрении вопросов по обеспечению защиты информации на объектах критической информационной инфраструктуры Томской области, разрабатывает предложения и рекомендации по состоянию защиты информации в системе исполнительной власти Томской области, территориальных органах федеральных органов государственной власти, органах местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере развития информационного общества является информационная открытость. Состояние медиаотрасли Томской области характеризуется развитой инфраструктурой, которая включает печатные средства массовой информации, теле- и радиоканалы, информационные агентства, новостные интернет-порталы.

С целью обеспечения открытости органов власти в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» Администрация Томской области реализует мероприятия 
по развитию официальных информационных ресурсов, включая официальный Интернет-портал Администрации Томской области, официальные сообщества Администрации Томской области в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники», мессенджерах «Телеграм», Телеграм-канал Губернатора Томской области и страницы главы региона в социальных сетях «Одноклассники» 
и «ВКонтакте». Суммарно общее количество подписчиков официальных пабликов 
за последние три года выросло до 128 тысяч.

Ведется работа по созданию сети госпабликов. Создан Центр управления регионом Томской области. Основными задачами Центра управления регионом Томской области являются производство и продвижение в госпабликах, социальных сетях, мессенджерах и иных средствах электронной коммуникации социально значимого контента в целях информирования жителей Томской области по общественно значимым тематикам, в том числе решениям и инициативам руководства Томской области и Президента Российской Федерации.

Существенными преимуществами Томской области с точки зрения условий для развития информационного общества являются развитие информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), наличие широкого спектра применения ИКТ, наличие мощного ИТ-сектора с квалифицированными кадрами и бизнес-инициативой, а также целенаправленная политика развития ИКТ в социально значимых сферах и популяризация ИКТ среди населения.

К слабой стороне развития информационного общества Томской области следует отнести уровень развития экономики, финансовые возможности Томской области, которые в значительной степени определяют темпы и масштабы проникновения и использования ИКТ. Ограничениями также являются неготовность части жителей Томской области к цифровой трансформации, недостаточная цифровая грамотность (цифровое неравенство) населения Томской области, отток квалифицированных кадров в сфере информационных технологий за пределы Томской области, риск кибератак в связи с использованием зарубежного программного и аппаратного обеспечения.

Достижение цели и задач государственной программы осуществляется путем реализации комплексов процессных мероприятий, входящих в подпрограмму «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области» (далее – подпрограмма), и региональных проектов.

Основные направления, осуществляемые в рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»: поддержка развития и координации цифровизации; развитие сервисов электронного правительства, переход к оказанию государственных (муниципальных) услуг (функций), иных услуг (сервисов) и сведений в электронном виде, 
расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий 
для предоставления государственных и муниципальных услуг; развитие механизмов открытого правительства.

Реализация комплекса процессных мероприятий «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» направлена на обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений ОГБУ «ОЦАИР ТО», ОГКУ «ТО МФЦ».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Информирование населения 
о деятельности и решениях исполнительных органов Томской области 
и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» осуществляется обеспечение доступа граждан и организаций 
к нормативным правовым актам исполнительных органов Томской области и другой официальной информации, а также создание условий для получения гражданами своевременной, полной и достоверной социально значимой информации через официальные интернет-ресурсы органов власти и госпаблики, печатные 
и электронные средства массовой информации, теле-, радиоканалы, информационные интернет-порталы, социальные медиа.

Для эффективного достижения национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» в состав государственной программы включены региональные проекты. В период 2019 – 2024 годов Томская область принимала участие в реализации национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Для этого в рамках федеральных проектов «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление» были разработаны и реализованы соответствующие региональные проекты.

С 2025 года предусмотрена реализация национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (далее – национальный проект «Экономика данных»). Советом при Губернаторе Томской области 
по стратегическому развитию и национальным проектам утверждены региональные проекты «Цифровое государственное управление», «Отечественные решения»,  соответствующие федеральным проектам, реализация которых обеспечит достижение целей и целевых показателей национального проекта «Экономика данных». Указанные региональные проекты включены в состав настоящей государственной программы.

Реализация региональных проектов в Томской области позволит к 2030 году:

достичь 100% «цифровой зрелости» сферы государственного управления;

увеличить долю государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) Регионального портала государственных и муниципальных услуг (далее – РПГУ) выше 4,5 до 75%;

обеспечить долю массовых социально значимых государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, до 99%;

увеличить долю обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений до 60%;

увеличить количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме до 5 штук;

увеличить долю российского программного обеспечения, используемого 
в деятельности органов государственной власти, до 100%.

Основные направления, способствующие реализации цели государственной программы:

1. Развитие ИКТ-инфраструктуры исполнительных органов Томской области.

2. Совершенствование регионального управления на основе цифровых технологий.

3. Развитие открытости и прозрачности регионального управления на основе цифровых технологий.

4. Обеспечение информационной безопасности на основе использования отечественных цифровых технологий.

5. Совершенствование нормативной правовой и методической базы развития информационного общества, развития и использования цифровых технологий.

6. Обеспечение административной и организационной поддержки развития информационного общества в Томской области.

7. Обеспечение непрерывного мониторинга и контроля процессов развития информационного общества.

Приложение № 5

к постановлению Администрации Томской области

от 24.03.2025 № 117а

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета

| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Главные распорядители средств областного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Администрация Томской области в лице Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма (направление) «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области» |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» | всего | 271 928,4 | 271 928,4 |
|  |  | 2024 год | 58 034,4 | 58 034,4 |
|  |  | 2025 год | 54 438,5 | 54 438,5 |
|  |  | 2026 год | 54 438,5 | 54 438,5 |
|  |  | 2027 год | 52 508,5 | 52 508,5 |
|  |  | Прогнозный период 2028 год | 52 508,5 | 52 508,5 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» | всего | 2 894 194,3 | 2 894 194,3 |
|  |  | 2024 год | 504 675,0 | 504 675,0 |
|  |  | 2025 год | 553 582,8 | 553 582,8 |
|  |  | 2026 год | 609 910,3 | 609 910,3 |
|  |  | 2027 год | 613 013,1 | 613 013,1 |
|  |  | Прогнозный период 2028 год | 613 013,1 | 613 013,1 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Информирование населения о деятельности и решениях исполнительных органов Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» | всего | 732 400,0 | 732 400,0 |
|  |  | 2024 год | 136 480,0 | 136 480,0 |
|  |  | 2025 год | 156 480,0 | 156 480,0 |
|  |  | 2026 год | 146 480,0 | 146 480,0 |
|  |  | 2027 год | 146 480,0 | 146 480,0 |
|  |  | Прогнозный период 2028 год | 146 480,0 | 146 480,0 |
|  | Итого по подпрограмме (направлению) | всего | 3 898 522,7 | 3 898 522,7 |
|  |  | 2024 год | 699 189,4 | 699 189,4 |
|  |  | 2025 год | 764 501,3 | 764 501,3 |
|  |  | 2026 год | 810 828,8 | 810 828,8 |
|  |  | 2027 год | 812 001,6 | 812 001,6 |
|  |  | Прогнозный период 2028 год | 812 001,6 | 812 001,6 |
|  | Направление проектной деятельности в рамках национального проекта «Цифровая экономика» |  |  |  |
| 4. | Региональный проект 1 «Цифровое государственное управление» | всего | 1 924,5 | 1 924,5 |
|  |  | 2024 | 1 924,5 | 1 924,5 |
|  | Направление проектной деятельности в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» |  |  |  |
| 5. | Региональный проект 1 «Цифровое государственное управление» | всего | 13 253,8 | 13 253,8 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 13 253,8 | 13 253,8 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по проектной деятельности | всего | 15 178,3 | 15 178,3 |
|  |  | 2025 год | 1 924,5 | 1 924,5 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 13 253,8 | 13 253,8 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 год | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 год | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по государственной программе | всего | 3 913 701,0 | 3 913 701,0 |
|  |  | 2024 год | 701 113,9 | 701 113,9 |
|  |  | 2025 год | 764 501,3 | 764 501,3 |
|  |  | 2026 год | 824 082,6 | 824 082,6 |
|  |  | 2027 год | 812 001,6 | 812 001,6 |
|  |  | Прогнозный период 2028 год | 812 001,6 | 812 001,6 |

Приложение № 6

к постановлению Администрации Томской области

от 24.03.2025 № 117а

Перечень показателей комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов подпрограммы, 
сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

| № п/п | Наименование показателя |  | Едини-ца измере-ния |  | Пункт Федерального плана статистичес-ких работ |  | Перио-дичность сбора данных |  | Временные характе-ристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информа-ции |  | Ответственный за сбор данных по показателю |  | Дата получения фактическо-го значения показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| Показатели комплекса процессных мероприятий «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых гражданам и организациям в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) |  | ед. |  | - |  | ежегод-но |  | за отчетный период | Количественный подсчет | Ведом-ственная статис-тика |  | Департамент цифровой трансформа-ции Администра-ции Томской области |  | до 1 марта года, следую-щего за отчетным годом |  |  |
| Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень надежности функционирования информационно-коммуникационных технологий (доступность информационно-коммуникационных технологий) |  | процент |  | - |  | ежеме-сячно |  | за отчетный период | Тпериод-Тнедоступности Ун= --------------------------------*100% Тпериод где: Ун – уровень надежности; Тпериод – общее количество часов за период (в соответствии с типом работы каждой ИКТ); Тнедоступности – количество нерабочих часов за период (в соответствии с типом работы каждой ИКТ) | Ведом-ственная статис-тика |  | Департамент цифровой трансформа-ции Администра-ции Томской области |  | до 1 числа месяца, следую-щего за отчетным месяцем |  |  |
| 2. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ОГКУ «ТО МФЦ» в соответствии с оценками, переданными в АИС «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» |  | процент |  | - |  | ежеме-сячно |  | за отчетный период | Количественный подсчет по данным АИС «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» (https://vashkontrol.ru) | Ведом-ственная статистика |  | Департамент цифровой трансформации Администра-ции Томской области |  | до 1 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |  |  |
| Показатели комплекса процессных мероприятий «Информирование населения о деятельности и решениях исполнительных органов Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество информационных материалов в средствах массовой информации о политической, экономической и культурной жизни региона | ед. |  | - |  | ежеме-сячно |  | за отчетный период |  | Количественный подсчет |  | Ведом-ственная статис-тика |  | Департамент информа-ционной политики Администра-ции Томской области |  | до 1 числа месяца, следую-щего за отчетным месяцем |

Приложение № 7

к постановлению Администрации Томской области

от 24.03.2025 № 117а

Перечень комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов и ресурсное обеспечение их реализации

| № п/п | Наименование подпрограммы (направления), задачи комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов государственной программы |  | Срок реализации | Объем финансиро-вания (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  | Участник/ участник мероприятия |  | Показатели комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ного бюджета (по согласо-ванию) (прогноз) | областного бюджета |  | местных бюджетов (по согласо-ванию) (прогноз) |  | Внебюд-жетных источни-ков (по согласо-ванию) (прогноз) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения |  | значения по годам реализации |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
|  | Подпрограмма (направление) «Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» | всего |  | 271 928,4 |  | 0,0 | 271 928,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | Департамент цифровой трансфор-мации Админист-рации Томской области | X |  | X |  |
|  |  | 2024 год |  | 58 034,4 |  | 0,0 | 58 034,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых гражданам и организациям в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), ед. |  | 90 |  |
|  |  | 2025 год |  | 54 438,5 |  | 0,0 | 54 438,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 93 |  |
|  |  | 2026 год |  | 54 438,5 |  | 0,0 | 54 438,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 96 |  |
|  |  | 2027 год |  | 52 508,5 |  | 0,0 | 52 508,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 96 |  |
|  |  | Прогнозный период 2028 год |  | 52 508,5 |  | 0,0 | 52 508,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 96 |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» | всего |  | 2 894 194,3 |  | 0,0 | 2 894 194,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | Департамент цифровой трансфор-мации Админист-рации Томской области | X |  | X |  |
|  |  | 2024 год |  | 504 675,0 |  | 0,0 | 504 675,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1. Уровень надежности функционирования информационно-коммуникационных технологий (доступность информационно-коммуникационных технологий),% 2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ОГКУ «ТО МФЦ» в соответствии с оценками, переданными в АИС «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг», % |  | 97,1; 90 |  |
|  |  | 2025 год |  | 553 582,8 |  | 0,0 | 553 582,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 97,1; 90 |  |
|  |  | 2026 год |  | 609 910,3 |  | 0,0 | 609 910,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 97,1; 90 |  |
|  |  | 2027 год |  | 613 013,1 |  | 0,0 | 613 013,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 97,1; 90 |  |
|  |  | Прогнозный период 2028 год |  | 613 013,1 |  | 0,0 | 613 013,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 97,1; 90 |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Информирование населения о деятельности и решениях исполнительных органов Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» | всего |  | 732 400,0 | 0,0 |  | 732 400,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Департамент информа-ционной политики Админис-трации Томской области | X |  | X |  |
|  |  | 2024 год |  | 136 480,0 | 0,0 |  | 136 480,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Количество информационных материалов в средствах массовой информации о политической, экономической и культурной жизни региона, ед. |  | 300 |  |
|  |  | 2025 год |  | 156 480,0 | 0,0 |  | 156 480,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 360 |  |
|  |  | 2026 год |  | 146 480,0 | 0,0 |  | 146 480,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 360 |  |
|  |  | 2027 год |  | 146 480,0 | 0,0 |  | 146 480,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 360 |  |
|  |  | Прогнозный период 2028 год |  | 146 480,0 | 0,0 |  | 146 480,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 360 |  |
|  | Итого по подпрограмме (направлению) | всего |  | 3 898 522,7 | 0,0 |  | 3 898 522,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | X | X |  | X |  |
|  |  | 2024 год |  | 699 189,4 | 0,0 |  | 699 189,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | X | X |  | X |  |
|  |  | 2025 год |  | 764 501,3 | 0,0 |  | 764 501,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | X | X |  | X |  |
|  |  | 2026 год |  | 810 828,8 | 0,0 |  | 810 828,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | X | X |  | X |  |
|  |  | 2027 год |  | 812 001,6 | 0,0 |  | 812 001,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | X | X |  | X |  |
|  |  | Прогнозный период 2028 год |  | 812 001,6 | 0,0 |  | 812 001,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | X | X |  | X |  |

Приложение № 8

к постановлению Администрации Томской области

от 24.03.2025 № 117а

Перечень региональных проектов и ресурсное обеспечение

Таблица 1

Ресурсное обеспечение

| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов | Источники | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровая экономика | всего по источникам | 1 924,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1 924,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Экономика данных и цифровая трансформация государства | всего по источникам | 0,0 | 0,0 | 13 253,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 12 988,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 265,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | всего по источникам | 1 924,5 | 0,0 | 13 253,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 12 988,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1 924,5 | 0,0 | 265,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Перечень региональных проектов

| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов | Цифровая экономика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Цифровое государственное управление |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта | Протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и национальным проектам от 29.08.2024 № ВМ-Пр-1846 |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Дейкин Е.Ю. – начальник Департамента цифровой трансформации Администрации Томской области |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области |  |  |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |  |  |
| Показатели регионального проекта | Наименование показателя | Тип показателя (основной/ дополнительный) | 2024 год |
|  | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), балл | Основной | 4,4 |
|  | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, % | Основной | 95 |
|  | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров, от общего количества таких услуг, % | Дополнительный | 50 |
|  | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, усл. ед. | Основной | 4 |
|  | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, усл. ед. | Дополнительный | 87 |
|  | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, % | Дополнительный | 95 |
|  | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, шт. | Дополнительный | 87 |
|  | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, % | Основной | 60 |
| Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2024 год |
|  | всего по источникам | 1 924,5 | 1 924,5 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1 924,5 | 1 924,5 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительная информация |  |  |  |
| Условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников | Предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. Софинансирование из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников не предусмотрено |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | Развитие информационного общества в Томской области |  |  |

| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов | Цифровая экономика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Информационная безопасность |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта | Протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.01.2024 № ВМ-Пр-84 |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Маляр П.И. – председатель Комитета обеспечения информационной безопасности Администрации Томской области |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта | Комитет обеспечения информационной безопасности Администрации Томской области |  |  |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |  |  |
| Показатели регионального проекта | Наименование показателя | Тип показателя (основной/ дополнительный) | 2024 год |
|  | - | - | - |
| Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  | 2024 год |
|  | всего по источникам |  | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): |  | 0,0 |
|  | в т.ч средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 |
| Дополнительная информация |  |  |  |
| Условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников | Предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. Софинансирование из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников не предусмотрено. |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | Развитие информационного общества в Томской области |  |  |

| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов | Цифровая экономика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Информационная инфраструктура |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта | Протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и национальным проектам от 26.12.2024 № ВМ-Пр-2457 |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Мильке А.В. – начальник Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |  |  |
| Показатели цели регионального проекта | Наименование показателя | Тип показателя (основной/ дополнительный) | 2024 год |
|  | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, % | Основной | 100 |
| Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  | 2024 год |
|  | всего по источникам |  | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): |  | 0,0 |
|  | в т.ч средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 |
| Дополнительная информация |  |  |  |
| Условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников | Предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. Софинансирование из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников не предусмотрено |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | до 31.12.2020 включен в государственную программу «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»; с 01.01.2021 включен в государственную программу «Развитие информационного общества в Томской области» |  |  |

| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов | Экономика данных и цифровая трансформация государства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Цифровое государственное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта | Протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и национальным проектам от 05.02.2025 № ВМ-Пр-187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Дейкин Е.Ю. – начальник Департамента цифровой трансформации Администрации Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025 – 31.12.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели регионального проекта | Наименование показателя | Тип показателя (основной/ дополнительный) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5, % | основной | - | 53 | 57 | 62 | 65 | 70 | 75 |
|  | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, % | основной | - | 96 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 |
|  | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений, % | основной | - | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|  | Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме, шт. | основной | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  | Всего: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | всего по источникам |  | 13 253,8 | 0,0 | 13 253,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): |  | 12 988,7 | 0,0 | 12 988,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 265,1 | 0,0 | 265,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников | Предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. Софинансирование из федерального бюджета предусмотрено в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по развитию региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами от 26.12.2024 № 071-09-2025-049, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Администрацией Томской области. Софинансирование из местных бюджетов, внебюджетных источников не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | Развитие информационного общества в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов | Экономика данных и цифровая трансформация государства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Отечественные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта | Протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и национальным проектам от 12.02.2025 № ВМ-Пр-241 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Дейкин Е.Ю. – начальник Департамента цифровой трансформации Администрации Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025 – 31.12.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели регионального проекта | Наименование показателя | Тип показателя (основной/ дополнительный) |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации | Основной |  | 82,78 | 91,67 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  | Всего: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | всего по источникам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников | Предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. Софинансирование из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | Развитие информационного общества в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к постановлению Администрации Томской области 
от 24.03.2025 № 117а

Перечень финансируемых мероприятий региональных проектов

| Наименование регионального проекта/мероприятия | Срок реали-зации | Объем финан-сирования | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участник мероприятия | Показатели мероприятий регионального проекта, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета (по согласо-ванию) (прогноз) | област-ного бюджета | местных бюджетов (по согласо-ванию) (прогноз) | внебюд-жетных источников (по согласо-ванию) (прогноз) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |
| Направление проектной деятельности в рамках национального проекта «Цифровая экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1. Цифровое государственное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат проекта 1. Осуществлено плановое внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в исполнительных органах Томской области | 2024 год | 1 924,5 | 0,0 | 1 924,5 | 0,0 | 0,0 |  | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | усл. ед. | 1 |
| Итого Региональный проект 1. Цифровое государственное управление | всего | 1 924,5 | 0,0 | 1 924,5 | 0,0 | 0,0 |  | x | x | x |
|  | 2024 год | 1 924,5 | 0,0 | 1 924,5 | 0,0 | 0,0 |  | x | x | x |
| Направление проектной деятельности в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект 1. Цифровое государственное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а также реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы | всего | 13 253,8 | 12 988,7 | 265,1 | 0,0 | 0,0 | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области |  | x | x |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | ед. | - |
|  | 2026 год | 13 253,8 | 12 988,7 | 265,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1 |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |
|  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |
|  | 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |
| Итого Региональный проект 1. Цифровое государственное управление | Всего | 13 253,8 | 12 988,7 | 265,1 | 0,0 | 0,0 | x |  | x | x |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  | x | x |
|  | 2026 год | 13 253,8 | 12 988,7 | 265,1 | 0,0 | 0,0 | x |  | x | x |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  | x | x |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  | x | x |
|  | 2029 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  | x | x |
|  | 2030 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  | x | x |

Приложение № 10

к постановлению Администрации Томской области

от 24.03.2025 № 117а

Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации 
государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области

Таблица 2

Информация о мерах правового регулирования

| № п/п | Наименование планируемого к разработке правового акта | Краткое содержание планируемого к разработке правового акта | Срок разра-ботки | Ответственный за разработку правового акта | Связь с показателями государственной программы (комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов, регионального проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Томской области от 04.03.2024 № 65а «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» | Актуализация порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг в целях приведения в соответствие с действующим законодательством | 2024 – 2028 годы | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | Достижение показателей регионального проекта «Цифровое государственное управление», достижение показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» |
| 2. | Распоряжение Администрации Томской области от 16.05.2013 № 393-ра «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами Томской области, и дополнительного перечня услуг, оказываемых в Томской области областными государственными учреждениями Томской области, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Томской области и предоставляемых в электронной форме» | Актуализация перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами Томской области, и дополнительного перечня услуг, оказываемых в Томской области областными государственными учреждениями Томской области, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестр государственных услуг Томской области и предоставляемых в электронной форме в целях приведения в соответствие с действующим законодательством | 2024 – 2028 годы | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | Достижение показателей регионального проекта «Цифровое государственное управление» |
| 3. | Постановление Администрации Томской области от 31.05.2013 № 235а «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами Томской области в многофункциональных центрах на территории Томской области, и Перечня услуг, предоставляемых государственными учреждениями и другими организациями Томской области, в которых размещается государственное задание (заказ) Томской области, в многофункциональных центрах на территории Томской области» | Актуализация Перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами Томской области в многофункциональных центрах на территории Томской области, и Перечня услуг, предоставляемых государственными учреждениями и другими организациями Томской области, в которых размещается государственное задание (заказ) Томской области, в многофункциональных центрах на территории Томской области в целях приведения в соответствие с действующим законодательством | 2024 – 2028 годы | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | Достижение показателей «Уровень надежности функционирования информационно-коммуникационных технологий (доступность информационно-коммуникационных технологий)» и «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ОГКУ «ТО МФЦ» в соответствии с оценками, переданными в АИС «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» |

Таблица 3

Информация об иных мероприятиях и мерах, обеспечивающих реализацию государственной программы и ее структурных элементов

| № п/п | Наименование мероприятия/меры | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат | Связь с показателями государственной программы (структурных элементов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационная поддержка и наполнение сайта Администрации Томской области, аккаунтов Администрации Томской области, Губернатора Томской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», месенджере «Телеграмм»: https://www.tomsk.gov.ru https://vk.com/tomskgov https://ok.ru/tomskobl https://t.me/tomskregionadmin https://t.me/mazur_70 https://vk.com/mazur_70 https://ok.ru/mazur70 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Постоянно | 1. Повышение открытости и прозрачности деятельности исполнительных органов Томской области. 2. Повышение информированности населения Томской области о политической и социально-экономической ситуации в Томской области, реализации социально значимых проектов. 3. Повышение качества взаимодействия исполнительных органов Томской области с гражданами посредством проведения электронных голосований, публичных слушаний, прямых линий | Достижения показателя «Количество информационных материалов в средствах массовой информации о политической, экономической и культурной жизни региона» комплекса процессных мероприятий «Информирование населения о деятельности и решениях исполнительных органов Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» |
| 2. | Оказание организационной, информационной и методической поддержки средствам массовой информации Томской области | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Постоянно | Создание условий эффективного развития средств массовой информации для обеспечения высокой степени информирования населения и организаций о деятельности и решениях исполнительных органов Томской области | Достижения показателя «Количество информационных материалов в средствах массовой информации о политической, экономической и культурной жизни региона» комплекса процессных мероприятий «Информирование населения о деятельности и решениях исполнительных органов Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» |
| 3. | Взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | По мере необхо-димости | Реализация мероприятий структурных элементов государственной программы | Достижение показателя цели государственной программы «Достижение «цифровой зрелости» сферы государственного управления» |
| 4. | Осуществление контроля основной деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту цифровой трансформации Администрации Томской области | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | Постоянно | Эффективная деятельность областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту цифровой трансформации Администрации Томской области | Достижение показателей «Уровень надежности функционирования информационно-коммуникационных технологий (доступность информационно-коммуникационных технологий)» и «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ОГКУ «ТО МФЦ» в соответствии с оценками, переданными в АИС «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» |