Постановление Администрации Томской области от 26.09.2019 N 340а (ред. от 24.02.2026) "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 06.05.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2019 г. N 340а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Томской области от 25.03.2020 N 124а, от 01.06.2020 N 252а, от 24.07.2020 N 348а, от 25.12.2020 N 605а, от 28.01.2021 N 18а, от 13.04.2021 N 138а, от 13.08.2021 N 334а, от 29.03.2022 N 116а, от 20.05.2022 N 219а, от 01.06.2022 N 235а, от 12.09.2022 N 401а, от 19.01.2023 N 23а, от 18.04.2023 N 199а, от 30.06.2023 N 299а, от 23.11.2023 N 545а, от 27.11.2023 N 547а, от 27.12.2023 N 640а, от 14.02.2024 N 35а, от 21.06.2024 N 234а, от 28.06.2024 N 244а, от 16.07.2024 N 277а, от 28.12.2024 N 635а, от 25.03.2025 N 136а, от 23.06.2025 N 282а, от 27.08.2025 N 393а, от 01.12.2025 N 541а, от 24.02.2026 N 55а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" постановляю:

1. Утвердить государственную программу "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Томской области:

от 12.12.2014 N 484а "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" ("Собрание законодательства Томской области", N 12/2(113), часть 2 от 30.12.2014);

от 21.04.2015 N 142а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" ("Собрание законодательства Томской области", N 5/1(122) от 15.05.2015);

от 03.07.2015 N 251а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" ("Собрание законодательства Томской области", N 7/1(126) от 15.07.2015);

от 14.10.2015 N 374а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" ("Собрание законодательства Томской области", N 10/2(133) от 30.10.2015);

от 11.12.2015 N 456а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.12.2015);

от 02.02.2016 N 35а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" ("Собрание законодательства Томской области", N 2/2(141) от 29.02.2016);

от 05.05.2016 N 151а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.05.2016);

от 09.06.2016 N 188а "О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" ("Собрание законодательства Томской области", N 6/2(149) от 30.06.2016);

от 17.08.2016 N 278а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.08.2016);

от 26.09.2016 N 317а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" ("Собрание законодательства Томской области", N 11/2(159) от 30.11.2016);

от 27.01.2017 N 22а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" ("Собрание законодательства Томской области", N 2/2(165) от 28.02.2017);

от 14.02.2017 N 48а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.02.2017);

от 21.04.2017 N 157а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.04.2017);

от 26.06.2017 N 235а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.06.2017);

от 01.11.2017 N 383а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.11.2017);

от 26.01.2018 N 40а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.01.2018);

от 29.01.2018 N 42а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" (Официальный интернет-портал "Электронная Администрация Томской области" http://www.tomsk.gov.ru, 09.02.2018);

от 12.04.2018 N 168а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.04.2018);

от 15.05.2018 N 204а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17.05.2018);

от 14.06.2018 N 242а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.06.2018);

от 18.07.2018 N 291а "О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.07.2018);

от 06.12.2018 N 461а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.12.2018);

от 30.01.2019 N 36а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.02.2019);

от 14.02.2019 N 67а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2019);

от 20.02.2019 N 73а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" ("Собрание законодательства Томской области", N 3/1(214), часть 1 от 15.03.2019);

от 25.04.2019 N 160а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 484а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.04.2019).

3. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по транспорту, дорожной деятельности и связи.

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 19.01.2023 N 23а, от 21.06.2024 N 234а, от 28.06.2024 N 244а, от 28.12.2024 N 635а, от 23.06.2025 N 282а)

И.о. Губернатора

Томской области

А.М.РОЖКОВ

# Утверждена

постановлением

Администрации Томской области

от 26.09.2019 N 340а

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Томской области от 23.11.2023 N 545а, от 14.02.2024 N 35а, от 21.06.2024 N 234а, от 28.06.2024 N 244а, от 16.07.2024 N 277а, от 28.12.2024 N 635а, от 25.03.2025 N 136а, от 23.06.2025 N 282а, от 27.08.2025 N 393а, от 01.12.2025 N 541а, от 24.02.2026 N 55а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Паспорт государственной программы

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 24.02.2026 N 55а)

| Наименование государственной программы | Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" (далее - государственная программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа | Сбалансированное территориальное развитие, в том числе за счет развития инфраструктуры в Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы | Повышение эффективности транспортной системы и информационно-коммуникационной инфраструктуры Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |
|  | 1. Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования, млн пасс.-км | 1163,3 | 1221,4 | 1282,4 | 1346,5 | 1413,8 | 1484,4 |
|  | 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км | 8003,5 | 8060,1 | 8060,1 | 8112,2 | 8112,2 | 8112,2 |
|  | 3. Доля населения, Томской области, обеспеченного современными услугами связи, % | 97,76 | 97,78 | 97,78 | 97,79 | 97,80 | 97,81 |
|  | 4. Объем пассажиропотока авиасообщения Томской области, тыс. пасс. | 599,0 | 653,0 | 712,0 | 776,0 | 846,0 | 922,0 |
| Сроки реализации государственной программы | I этап 2020 - 2023 годы; II этап 2024 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): | 22245843,9 | 4293604,6 | 3004878,6 | 4816797,3 | 5237700,2 | 4892863,2 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 631649,0 | 256334,4 | 175989,2 | 199325,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 48446463,2 | 11384949,1 | 12039591,1 | 8537938,4 | 8074096,7 | 8409887,9 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 997788,7 | 450293,7 | 398622,2 | 71574,2 | 56574,3 | 20724,3 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего по источникам | 71690095,8 | 16128847,4 | 15443091,9 | 13426309,9 | 13368371,2 | 13323475,4 |

### План достижения показателей цели государственной

программы в 2026 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| Повышение эффективности транспортной системы и информационно-коммуникационной инфраструктуры Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования | млн пасс.-км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1346,5 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8112,2 |
| 3. | Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,79 |
| 4. | Объем пассажиропотока авиасообщения Томской области | тыс. пасс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 776,0 |

## Структура государственной программы

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 24.02.2026 N 55а)

| Структурный элемент | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями (указывается наименование показателя уровня государственной программы, на достижение которого направлена задача) |
| --- | --- | --- |
| ### Подпрограмма (направление) 1. Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области |  |  |
| #### 1. Комплекс процессных мероприятий 1 "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области; Департамент тарифного регулирования Томской области |  |  |
| Задача 1. Совершенствование маршрутной сети в целях развития межрегиональных и межмуниципальных перевозок | Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах | Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования |
|  |  | Объем пассажиропотока авиасообщения Томской области |
|  | Финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с оказанием услуг (выполнением работ) по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок | Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования |
|  | Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах |  |
|  | Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |  |
| #### 2. Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи" |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |
| Задача 2. Обеспечение современными услугами связи населения Томской области | Обеспечение доступности телекоммуникационных услуг | Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи |
| #### 3. Комплекс процессных мероприятий 3 "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Департамент тарифного регулирования Томской области |  |  |
| Задача 3. Исполнение муниципальными образованиями Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования |
| ### Подпрограмма (направление) 2 "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |  |  |
| #### 1. Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |
| Задача 1. Обеспечение бесперебойного движения сети автомобильных дорог Томской области | Обеспечение сохранности и работоспособности существующей сети автомобильных дорог Томской области, мониторинг состояния сети автомобильных дорог и сооружений на них, повышение ее технического уровня и транспортно-эксплуатационного состояния | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
| #### 2. Комплекс процессных мероприятий 2 "Финансовое обеспечение расходов муниципального образования "Город Томск" в связи с осуществлением им функций областного центра" |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |
| Задача 2. Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования "Город Томск" | Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
| #### 3. Ведомственный проект 1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |
| Задача 3. Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
|  | Протяженность мостовых переходов |  |
| #### 4. Ведомственный проект 2 "Строительство и реконструкция линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования" |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |
| Задача 4. Развитие и увеличение протяженности линий электроосвещения на дорогах общего пользования | Протяженность сети освещения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
| #### 5. Ведомственный проект 3 "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |
| Задача 5. Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
| #### 6. Ведомственный проект 4 "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |
| Задача 6. Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в результате капитального ремонта и ремонта | Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
| ### Национальный проект "Безопасные качественные дороги" |  |  |
| #### Региональный проект 1 "Региональная и местная дорожная сеть" |  |  |
| Ответственный за реализацию регионального проекта: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |
| Результат 1. Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
|  | Приведение в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения |  |
| #### Региональный проект 2 "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |  |  |
| Ответственный за реализацию регионального проекта: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |
| Результат 1. Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | Строительство автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств в движении | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
| Результат 2. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Томской агломерации | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Томской агломерации |  |
| Результат 3. Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года |  |
| #### Региональный проект 3 "Безопасность дорожного движения" |  |  |
| Ответственный за реализацию регионального проекта: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |
| Результат 1. Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | Проведение организационных мероприятий среди населения для предупреждения дорожно-транспортных происшествий | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
| Результат 2. Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах |  |  |
| Результат 3. Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |
| Результат 4. Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления |  |  |
| Результат 5. Повышена безопасность дорожного движения | Обустройство автомобильных дорог общего пользования для предупреждения дорожно-транспортных происшествий |  |
| ### Национальный проект "Инфраструктура для жизни" |  |  |
| #### Региональный проект 1 "Региональная и местная дорожная сеть" |  |  |
| Ответственный за реализацию регионального проекта: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |
| Результат 1. Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, входящие в городскую агломерацию | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
| Результат 2. Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | Приведение в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения |  |
| Результат 3. Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них |  |  |
| #### Региональный проект 2 "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |  |  |
| Ответственный за реализацию регионального проекта: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |
| Результат 1. Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Томской агломерации | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
| Результат 2. Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Томской агломерации |  |
| Результат 3. Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | Строительство автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств в движении |  |
| #### Региональный проект 3 "Безопасность дорожного движения" |  |  |
| Ответственный за реализацию регионального проекта: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |
| Результат 1. Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения | Проведение организационных мероприятий среди населения для предупреждения дорожно-транспортных происшествий | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
| Результат 2. Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления |  |  |
| Результат 3. Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах |  |  |
| Результат 4. Повышена безопасность дорожного движения при ее организации |  |  |
| #### Региональный проект 4 "Развитие общественного транспорта" |  |  |
| Ответственный за реализацию регионального проекта: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |
| Результат 1. Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта | Приобретение транспортных средств для развития общественного транспорта | Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования |
| ### Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" |  |  |
| #### Региональный проект 1 "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем" |  |  |
| Ответственный за реализацию регионального проекта: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |
| Результат 1. Осуществлено строительство/реконструкция посадочных площадок, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, в целях обеспечения приема, наземного и технического обслуживания, выпуска беспилотных воздушных судов | Построены/реконструированы посадочные площадки | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
| ### Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |

## Характеристика текущего состояния сферы реализации

государственной программы, в том числе основные проблемы

в указанной сфере и прогноз ее развития

Одним из приоритетов социально-экономического развития Томской области в долгосрочной перспективе является эффективная территориальная политика, которая направлена на обеспечение связанности территорий Томской области, обеспечение сбалансированного развития муниципальных образований, предоставление необходимого объема и качества государственных и муниципальных услуг на всей территории области.

Достижение приоритета социально-экономического развития будет обеспечиваться в том числе за счет развития транспортной и коммуникационной инфраструктуры, обеспечения связи с основными транспортными магистралями и хабами Томской области и соседних регионов, сохранения и развития автомобильных дорог Томской области.

Развитие транспортной системы включает поэтапное обновление основных производственных фондов, реконструкцию и модернизацию существующей транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения.

Основными проблемами, сдерживающими развитие транспорта в Томской области, являются:

недостаточный технологический уровень производственной базы;

медленные темпы строительства и реконструкции инфраструктурных объектов, пополнения и обновления парков подвижных средств;

недостаточное развитие системы лизинга и льготного кредитования транспортных организаций.

Основными направлениями развития транспорта в регионе являются:

повышение технологического уровня производственной базы транспорта;

наиболее полное удовлетворение потребностей в перевозках пассажиров и грузов;

формирование оптимальной тарифной политики;

планомерное поддержание и сохранение существующей сети автомобильных дорог и сооружений, обеспечение безопасного движения по ним;

увеличение сети автомобильных дорог общего пользования Томской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

развитие внутренней автодорожной сети Томской области;

развитие воздушного транспортного комплекса на территории Томской области;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Транспортный комплекс Томской области обеспечивает потребности всех отраслей экономики Томской области (далее по тексту - региона). Перевозки грузов и пассажиров осуществляются автомобильным, железнодорожным, внутренним водным и воздушным транспортом.

### Автомобильный транспорт

Межмуниципальная маршрутная сеть на территории Томской области включает 40 автобусных маршрутов, которые обеспечивают транспортную связь населения административных центров 15 муниципальных районов (городских округов Томской области) и более 50 сельских населенных пунктов Томского района с областным центром.

Услуги по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам пригородного и междугородного сообщения оказывают 9 перевозчиков. Имеющийся у данных перевозчиков автобусный парк в значительной степени не отвечает современным техническим требованиям по безопасности и комфортабельности.

Пассажирооборот транспорта общего пользования, млн пасс.-км

| Субъект РФ | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Томская область | 924 | 805 | 942 | 655 |
| Новосибирская область | 1981 | 2274 | 2659 | 3107 |
| Кемеровская область | 4014 | 3796 | 3514 | 3450 |
| Красноярский край | 3281 | 3035 | 2984 | 2792 |

Снижение пассажиропотока в Томской области обусловлено увеличением количества частного транспорта и миграцией населения из муниципальных районов и городских округов в областной центр.

Необходимость организации регулярных пассажирских перевозок по ряду маршрутов продиктована потребностью доступности для населения мест массового тяготения (объектов здравоохранения и образования, мест работы и учебы, культурно-бытовых объектов, а в летний период - садовых участков).

Подавляющее большинство маршрутов пригородного и междугородного сообщения (82%) имеют социальную значимость - на них отдельным льготным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством предоставляется льготный проезд по единому социальному проездному билету либо по социальному проездному талону. Необходимо отметить, что наблюдается тенденция к росту количества пассажиров, пользующихся льготным проездом. Так, за 2018 год на всех пригородных маршрутах прирост перевезенных граждан льготной категории составил 8,0% к аналогичному периоду 2017 года. При этом общий пассажиропоток остался в тех же параметрах.

Сокращение в общем объеме перевозок доли пассажиров, перевозимых за полную плату, приводит к наращиванию убытков перевозчиков и последующему прекращению их деятельности.

Вышеперечисленные проблемы актуальны и для других субъектов Российской Федерации.

### Водный транспорт

На территории Томской области пассажирские перевозки осуществляются по 21 маршруту (из них 12 - паромные переправы) внутренним водным транспортом, обеспечивающим транспортную связь для жителей удаленных населенных пунктов, в ряде которых альтернативные виды транспорта отсутствуют. Маршруты охватывают более 40 населенных пунктов, расположенных преимущественно в северных районах области, с общей численностью населения 133,4 тыс. человек.

Пассажирские перевозки осуществляют небольшие организации и индивидуальные предприниматели с использованием арендуемого и собственного флота. Пассажирский флот насчитывает 66 единиц (теплоходы, буксиры, паромы).

В настоящее время износ основных производственных фондов в сфере транспорта по отдельным видам достигает 75%. На экономическое состояние транспортной отрасли влияет и дефицит профессиональных кадров. Кроме того, действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства основных фондов недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли.

### Воздушный транспорт

Для Томской области с ее большими расстояниями и труднодоступными территориями бесперебойная работа гражданской авиации имеет особое значение. Именно поэтому на сегодня особенно остро стоят вопросы развития сети региональных и внутриобластных маршрутов и обеспечения транспортной доступности.

Базовой региональной авиакомпании-перевозчика в Томской области нет. На территории региона перевозки пассажиров воздушным транспортом в местном сообщении в основном носят социальный характер, и от их уровня развития зависит мобильность населения. В Томской области из 13 межрегиональных и местных направлений 11 выполняются с государственной поддержкой в виде субсидирования.

Необходимо системно и последовательно решать задачи по развитию региональной аэродромной инфраструктуры, совершенствованию механизмов субсидирования авиаперевозок из бюджетов разных уровней.

Развитие маршрутной сети авиационного транспорта связано с решением следующих задач:

1) увеличение количества направлений на южные курорты России в летнее время;

2) развитие и использование транзитного потенциала аэропортов (Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск и др.), организация прямых стыковочных и транзитных рейсов;

3) применение механизмов государственной поддержки воздушных сообщений с другими регионами Российской Федерации;

4) обеспечение поддержки и развития внутриобластных рейсов;

5) перевод аэропортовой инфраструктуры из частной в государственную собственность, восстановление и приведение ее в соответствие нормам авиационной безопасности.

### Коммуникационная инфраструктура

Одной из проблем в сфере развития информационного общества в Российской Федерации является относительно высокая степень дифференциации населенных пунктов по степени доступности телекоммуникационных услуг, что оказывает негативное влияние на востребованность и развитие сервисов электронного правительства, расширение практики предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Данная проблема характерна для Томской области.

В настоящее время доля территории, покрытой сотовой связью, составляет около 30% от общей площади Томской области. Основное число ретрансляторных станций сосредоточено в г. Томске, Томском районе и районных центрах. По результатам обследования на начало 2020 года услуги сотовой связи недоступны для около 5 тыс. жителей региона (0,4% населения региона).

Число подключенных абонентских устройств мобильной связи,

шт./на 1000 человек

|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация | 1908,4 | 1937,8 | 1977,9 | 2002,6 |
| Сибирский федеральный округ | 1655,7 | 1742,0 | 1858,3 | 1796,7 |
| Томская область | 1592,9 | 1763,2 | 1788,5 | 1760,1 |
| Новосибирская область | 1826,5 | 1845,9 | 1772,9 | 1989,2 |
| Кемеровская область | 1641,1 | 1658,4 | 1772,6 | 1767,7 |
| Красноярский край | 1655,4 | 1707,7 | 1658,3 | 1798,9 |

По итогам 2019 года доля населения, пользующегося сетью Интернет, составила около 79,8%. Быстрее всего растет аудитория, которая осуществляет выход в сеть Интернет с использованием мобильных устройств (около 55%). Число жителей, использующих для выхода в Интернет стационарные компьютеры и ноутбуки, составило 54% населения.

При этом по состоянию на начало 2020 года около 7% населения Томской области не обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет (скорость не ниже 512 кбит/с).

### Автомобильные дороги

Автомобильные дороги общего пользования являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают существенное влияние на темпы социально-экономического развития Томской области, имеют стратегическое значение для региона. Связывая обширную территорию области с соседними регионами, автомобильные дороги обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, автомобильные перевозки грузов и пассажиров, во многом определяют возможности развития региона. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и времени перевозок.

В настоящее время протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в Томской области составляет 7484,6 км, или 67,4% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования.

Протяженность автомобильных дорог

общего пользования с твердым покрытием, км

|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация | 1022305,1 | 1045479,6 | 1053715,7 | 1063907,8 |
| Сибирский федеральный округ | 180269,9 | 181994,9 | 182460,8 | 184472,1 |
| Томская область | 7440,3 | 7492,7 | 7503,0 | 7667,1 |
| Новосибирская область | 18134,3 | 19390,3 | 19641,8 | 19691,2 |
| Кемеровская область | 16855,7 | 16604,9 | 16782,8 | 16925,7 |
| Красноярский край | 27082,0 | 27526,4 | 27526,4 | 27540,4 |

Доля автомобильных дорог общего пользования с твердым

покрытием в общей протяженности автомобильных дорог, %

|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация | 70,5 | 70,6 | 70,3 | 70,6 |
| Сибирский федеральный округ | 71,8 | 70,9 | 70,2 | 70,6 |
| Томская область | 71,2 | 68,0 | 68,2 | 69,1 |
| Новосибирская область | 69,4 | 69,8 | 69,8 | 69,9 |
| Кемеровская область | 84,3 | 83,7 | 83,3 | 83,4 |
| Красноярский край | 84,2 | 85,2 | 82,8 | 84,5 |

Основная часть автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием является автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения, протяженность которых составляет 4122,2 км:

общее количество мостов и путепроводов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Томской области по состоянию на 01.01.2019 насчитывает 197 объектов общей протяженностью 12471 п. м, в том числе 121 шт. (6569 п. м) железобетонных, 37 шт. (4904,7 п. м) металлических и 39 шт. (997 п. м) деревянных. Кроме того, в зимнее время сооружаются 19 ледовых переправ длиной 9086,7 м.

Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения имеет недостаточную плотность, 198 сельских населенных пунктов с численностью 36,7 тыс. человек не имеют связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования.

Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным

транспортным сообщением (дорогами с твердым покрытием), %

|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Томская область | 35,47 | 35,47 | 35,47 | 35,47 |
| Новосибирская область | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
| Кемеровская область | 23,73 | 23,22 | 22,89 | 22,7 |
| Красноярский край | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |

Кроме того, основная доля автомобильных дорог и мостовых сооружений на территории Томской области требует увеличения прочностных характеристик по причине ускоренного разрушения дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов. Так, на 01.01.2019 около 76,2% протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения не соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий. Решение вопроса приведения автомобильных дорог в соответствие нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию является одной из целей национального проекта "Безопасные качественные дороги".

С 2017 года Томская область участвует в реализации приоритетного проекта "Безопасные качественные дороги". С 2019 года в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации N 204) на территории Томской области реализуется национальный проект "Безопасные качественные дороги". В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" необходимо обеспечить долю дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 28.06.2024 N 244а)

Для достижения показателей национального проекта на территории Томской области будет отремонтировано 1348 км автомобильных дорог (1209 км региональных и 139,8 км муниципальных), что позволит достичь показателей по увеличению протяженности региональных автомобильных дорог и дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям.

В рамках проекта будут решаться вопросы по повышению безопасности дорожного движения, снижению уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Для этого ежегодно будет утверждаться перечень аварийно опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.

В рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" будут реализованы мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 28.06.2024 N 244а)

Будут реализованы мероприятия по оптимизации дорожного движения для снижения загрузки дорожной сети агломерации, развития системы фотовидеофиксации и динамического весогабаритного контроля, внедрения интеллектуальных систем организации дорожного движения и иные общесистемные меры, которые позволят сделать дороги более качественными и безопасными.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 14.09.2011 N ВП-П9-6560 на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры построен мостовой переход через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой.

Для осуществления софинансирования за счет средств бюджета Томской области и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры строительства мостового перехода в ноябре 2014 года заключено Соглашение о взаимодействии по финансированию строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой до 2022 года.

С учетом финансовых возможностей бюджета Томской области и приоритетности задач экономического и социального развития региона будет продолжена работа по последовательному совершенствованию сети автомобильных дорог общего пользования межрегионального, регионального и межмуниципального значения Томской области.

Для снижения финансовой нагрузки на областной бюджет Администрация Томской области совместно с Правительством Новосибирской области ведет работу по передаче автомобильной дороги общего пользования Новосибирск - Колывань - Кожевниково - Томск в федеральную собственность. Данная процедура предусматривает два этапа:

включение автомобильной дороги общего пользования Новосибирск - Колывань - Кожевниково - Томск в Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения;

передача автомобильной дороги общего пользования Новосибирск - Колывань - Кожевниково - Томск в федеральную собственность.

В целях развития сельских территорий Томской области планируются мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, с привлечением федерального финансирования.

Реализация государственной программы позволит обеспечить к 2026 году пассажирооборот транспорта общего пользования - 429 млн пасс.-км, протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием - 7864,8 км, объем грузовых перевозок автомобильным транспортом - 41,9 млн тонн.

## Перечень показателей цели государственной программы,

сведения о порядке сбора информации по показателям

и методика расчета показателей

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 24.02.2026 N 55а)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования | млн пасс.-км | 1.24.2 | год | на конец отчетного периода | подсчет | ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | март года, следующего за отчетным |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | - | год | на конец отчетного периода | подсчет | Официальные данные "Росстат" | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | июнь года, следующего за отчетным |
| 3. | Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи | % | - | год | на конец отчетного периода | подсчет | ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | март года, следующего за отчетным |
| 4. | Объем пассажиропотока авиасообщения Томской области | тыс. пасс. | - | год | на конец отчетного периода | подсчет | ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | март года, следующего за отчетным |

## Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета по главным

распорядителям средств областного бюджета

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 24.02.2026 N 55а)

| N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов | Главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Департамент образования Томской области | Департамент здравоохранения Томской области | Департамент тарифного регулирования Томской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий (далее - КПМ) 1 "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" | Всего | 1644093,7 | 1504405,5 | 0,0 | 0,0 | 139688,7 |
|  |  | 2024 год | 550314,6 | 550314,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 297515,2 | 297515,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 331863,1 | 285300,2 | 0,0 | 0,0 | 46562,9 |
|  |  | 2027 год | 232200,4 | 185637,5 | 0,0 | 0,0 | 46562,9 |
|  |  | 2028 год | 232200,4 | 185637,5 | 0,0 | 0,0 | 46562,9 |
| 1.2. | КПМ 2 "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи" | Всего | 49942,5 | 49942,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 10200,0 | 10200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 9142,5 | 9142,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 10200,0 | 10200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 10200,0 | 10200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 10200,0 | 10200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | КПМ 3 "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" | Всего | 1807,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1807,5 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 602,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,5 |
|  |  | 2027 год | 602,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,5 |
|  |  | 2028 год | 602,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,5 |
|  | Итого по Подпрограмме (направлению) 1 | Всего | 1695843,7 | 1554347,5 | 0,0 | 0,0 | 141496,2 |
|  |  | 2024 год | 560514,6 | 560514,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 306657,7 | 306657,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 342665,6 | 295500,2 | 0,0 | 0,0 | 47165,4 |
|  |  | 2027 год | 243002,9 | 195837,5 | 0,0 | 0,0 | 47165,4 |
|  |  | 2028 год | 243002,9 | 195837,5 | 0,0 | 0,0 | 47165,4 |
| ### Подпрограмма (направление) 2 "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" | Всего | 872319,3 | 872319,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 150241,1 | 150241,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 189653,1 | 189653,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 199941,7 | 199941,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 166241,7 | 166241,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 166241,7 | 166241,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий 2 "Финансовое обеспечение расходов муниципального образования "Город Томск" в связи с осуществлением им функций областного центра" | Всего | 258683,2 | 258683,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 58267,8 | 58267,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 200415,4 | 200415,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Ведомственный проект 1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" | Всего | 9734440,6 | 9734440,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 2367570,0 | 2367570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 2498081,2 | 2498081,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 1346454,0 | 1346454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 1371035,4 | 1371035,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 2151300,0 | 2151300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Ведомственный проект 2 "Строительство и реконструкция линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования" | Всего | 743520,4 | 743520,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 124321,8 | 124321,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 168104,9 | 168104,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 184280,3 | 184280,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 119925,9 | 119925,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 146887,5 | 146887,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Ведомственный проект 3 "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" | Всего | 20351159,4 | 20351159,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 4523998,8 | 4523998,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 5100193,1 | 5100193,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 3343167,9 | 3343167,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 3962987,4 | 3962987,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 3420812,2 | 3420812,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Ведомственный проект 4 "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Всего | 3654876,9 | 3654876,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 1151653,2 | 1151653,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 985268,7 | 985268,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 705985,0 | 705985,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 405985,0 | 405985,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 405985,0 | 405985,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме (направлению) 2 | Всего | 35614999,8 | 35614999,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 8376052,7 | 8376052,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 9141716,4 | 9141716,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 5779828,9 | 5779828,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 6026175,4 | 6026175,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 6291226,4 | 6291226,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### Государственные функции и полномочия исполнительных органов Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области | Всего | 239530,1 | 239530,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 47370,0 | 47370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 48306,2 | 48306,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 47951,3 | 47951,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 47951,3 | 47951,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 47951,3 | 47951,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### Национальный проект "Безопасные качественные дороги" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Региональный проект 1 "Региональная и местная дорожная сеть" | Всего | 6384218,4 | 6384218,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 6384218,4 | 6384218,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Региональный проект 2 "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | Всего | 159731,8 | 159731,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 159731,8 | 159731,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Региональный проект 3 "Безопасность дорожного движения" | Всего | 133300,1 | 126107,1 | 6825,5 | 367,5 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 133300,1 | 126107,1 | 6825,5 | 367,5 | 0,0 |
|  | Итого по национальному проекту | Всего | 6677250,3 | 6670057,3 | 6825,5 | 367,5 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 6677250,3 | 6670057,3 | 6825,5 | 367,5 | 0,0 |
| ### Национальный проект "Инфраструктура для жизни" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Региональный проект 8 "Региональная и местная дорожная сеть" | Всего | 24088263,1 | 24088263,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 5058929,2 | 5058929,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 6566277,9 | 6566277,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 6434657,8 | 6434657,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 6028398,2 | 6028398,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Региональный проект 9 "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | Всего | 416489,9 | 416489,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 87070,8 | 87070,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 48378,4 | 48378,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 139774,5 | 139774,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 141266,1 | 141266,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Региональный проект 5 "Безопасность дорожного движения" | Всего | 815084,3 | 786312,3 | 27302,0 | 1470,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 225800,2 | 218607,2 | 6825,5 | 367,5 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 183139,3 | 175946,3 | 6825,5 | 367,5 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 191951,8 | 184758,8 | 6825,5 | 367,5 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 214193,0 | 207000,0 | 6825,5 | 367,5 | 0,0 |
|  | Региональный проект 6 "Развитие общественного транспорта" | Всего | 752163,5 | 752165,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 187168,9 | 187168,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 228283,2 | 228283,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 336713,2 | 336713,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по национальному проекту | Всего | 26072002,5 | 26043230,5 | 27302,0 | 1470,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 5371800,2 | 5364607,2 | 6825,5 | 367,5 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 6984964,5 | 6977771,5 | 6825,5 | 367,5 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 6994667,3 | 6987474,3 | 6825,5 | 367,5 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 6720570,5 | 6713377,5 | 6825,5 | 367,5 | 0,0 |
| ### Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Региональный проект 1 "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем" | Всего | 17366,1 | 17366,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 17366,1 | 17366,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по национальному проекту | Всего | 17366,1 | 17366,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 17366,1 | 17366,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по государственной программе | Всего | 70767265,1 | 70589803,9 | 34127,5 | 1837,5 | 141496,2 |
|  |  | 2024 год | 16128826,3 | 16121633,3 | 6825,5 | 367,5 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 14868480,5 | 14861287,5 | 6825,5 | 367,5 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 13155410,3 | 13101051,9 | 6825,5 | 367,5 | 47165,4 |
|  |  | 2027 год | 13311796,9 | 13257438,5 | 6825,5 | 367,5 | 47165,4 |
|  |  | 2028 год | 13302751,1 | 13248392,7 | 6825,5 | 367,5 | 47165,4 |

## Управление и контроль за реализацией государственной

программы, в том числе анализ рисков реализации

государственной программы

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Участники подпрограмм (направлений) государственной программы: Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, Областное государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Томской области" (далее - ОГКУ "Томскавтодор"), органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

Участники подпрограмм (направлений) государственной программы:

осуществляют закупки товаров, работ, услуг на конкурсной основе, определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных государственной программой, в соответствии с действующим законодательством;

контролируют ход и качество исполнения заключенных контрактов.

Начальник Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области совместно с руководителем ОГКУ "Томскавтодор" несут ответственность за реализацию и конечные результаты государственной программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программных мероприятий, направляются на оплату работ, выполненных в рамках государственных (муниципальных) контрактов, договоров и соглашений, заключенных в порядке, установленном действующим законодательством.

Предоставление местным бюджетам средств из областного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется в виде субсидий местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных государственной программой.

Перечень программных мероприятий, а также объем финансирования по мероприятиям государственной программы из областного, федерального и местного бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год, а также в течение года по решению Законодательной Думы Томской области.

Контроль за реализацией государственной программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре.

Текущий контроль и мониторинг реализации программных мероприятий осуществляет Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области. Ежегодные и ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий и показателей подпрограммы (направления) 1 государственной программы "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (далее - подпрограмма 1) и комплексы процессных мероприятий формируются Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области. Ежегодные и ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий и достижении показателей подпрограммы (направления) 2 государственной программы "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" (далее - подпрограмма 2) формируются и представляются ОГКУ "Томскавтодор" в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области в порядке, установленном действующим законодательством.

Предоставление и распределение субсидии из областного бюджета местным бюджетам в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" осуществляются в соответствии с порядками (приложение N 1, приложение N 2 к настоящей государственной программе).

Оценка эффективности выполнения государственной программы осуществляется ежегодно Департаментом экономики Администрации Томской области.

Вне зависимости от варианта решения проблемы реализация комплекса программных мероприятий будет сопряжена с различными рисками.

Внешние риски:

экономические риски обусловлены неблагоприятным изменением экономической ситуации, что может привести к серьезному снижению объема инвестиций и недостаточному ресурсному обеспечению мероприятий по развитию транспортной системы. Такой сценарий развития будет характеризоваться отказом от реализации новых долгосрочных проектов и может привести к нарастанию объемов незавершенного строительства и невыполнению поставленных целей.

На выполнение государственной программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к значительному повышению стоимости строительных и горюче-смазочных материалов, а в результате - к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного государственной программой.

Изменение федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования либо перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями влечет риск невыполнения государственной программы.

Природные и техногенные катастрофы также влияют на снижение количества проведенных мероприятий и снижение числа участников мероприятий.

Внутренние риски:

несвоевременное обеспечение финансирования влечет риск снижения качественного уровня реализуемых мероприятий, а также количества проведенных мероприятий.

Отраслевым риском в сфере транспорта является невыполнение или перебои в выполнении рейсов перевозчиками, что повлечет за собой недостижение показателей цели либо задач государственной программы. Сокращение сроков навигации в связи с изменением погодно-климатических условий может стать причиной снижения количества проведенных мероприятий государственной программы.

Отраслевым риском в сфере дорожного хозяйства является несвоевременное и (или) неполное осуществление финансирования.

Снижение рисков:

снижение экономических рисков обеспечивается за счет индексирования цен (изменение цен в зависимости от инфляции), внесения в контракты дополнительных условий на случай высокой инфляции, а также заключения долгосрочных контрактов;

снижение отраслевых рисков обеспечивается за счет заключения контрактов и договоров с условиями расторжения и штрафных санкций за нарушение условий и сроков выполнения работ;

снижение природных и техногенных рисков обеспечивается путем заключения договоров страхования.

## Подпрограмма (направление) 1 "Развитие транспортной

и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 24.02.2026 N 55а)

### Перечень комплексов процессных мероприятий, ведомственных

проектов и ресурсное обеспечение их реализации подпрограммы

(направления) 1 "Развитие транспортной и коммуникационной

инфраструктуры в Томской области"

| N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы (направления), комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов государственной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма (направление) 1. Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | КПМ 1. Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети | всего | 2019408,3 | 631649,0 | 1387759,3 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Департамент тарифного регулирования Томской области | X | X |
|  |  | 2024 год | 550314,6 | 256334,4 | 293980,2 | 0,0 | 0,0 |  | Количество направлений вылета, ед. | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перевезено пассажиров внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов, чел. | 31000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество авиарейсов, ед. в год | 3000 |
|  |  | 2025 год | 473504,4 | 175989,2 | 297515,2 | 0,0 | 0,0 |  | Количество направлений вылета, ед. | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перевезено пассажиров внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов, чел. | 31000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество авиарейсов, ед. в год | 3200 |
|  |  | 2026 год | 531188,5 | 199325,4 | 331863,1 | 0,0 | 0,0 |  | Количество направлений вылета, ед. | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перевезено пассажиров внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов, чел. | 31000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество авиарейсов, ед. в год | 3400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области и оплативших проезд по тарифам для отдельных категорий пассажиров, в общем числе перевезенных пассажиров, на которых распространяется действие тарифов для отдельных категорий пассажиров, % | 100 |
|  |  | 2027 год | 232200,4 | 0,0 | 232200,4 | 0,0 | 0,0 |  | Количество направлений вылета, ед. | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перевезено пассажиров внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов, чел. | 31000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество авиарейсов, ед. в год | 3500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области и оплативших проезд по тарифам для отдельных категорий пассажиров, в общем числе перевезенных пассажиров, на которых распространяется действие тарифов для отдельных категорий пассажиров, % | 100 |
|  |  | 2028 год | 232200,4 | 0,0 | 232200,4 | 0,0 | 0,0 |  | Количество направлений вылета, ед. | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перевезено пассажиров внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов, чел. | 31000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество авиарейсов, ед. в год | 4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области и оплативших проезд по тарифам для отдельных категорий пассажиров, в общем числе перевезенных пассажиров, на которых распространяется действие тарифов для отдельных категорий пассажиров, % | 100 |
| 2. | КПМ 2. Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи | всего | 52472,3 | 0,0 | 49942,5 | 2529,8 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | X | X |
|  |  | 2024 год | 10736,8 | 0,0 | 10200,0 | 536,8 | 0,0 |  | Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сотовой связью, %; | 99,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | широкополосным доступом в Интернет на скорости не менее 512 Кбит/сек., %; | 94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цифровым телевидением, % | 99,9 |
|  |  | 2025 год | 9860,5 | 0,0 | 9142,5 | 718,0 | 0,0 |  | Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сотовой связью, %; | 99,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | широкополосным доступом в Интернет на скорости не менее 512 Кбит/сек., %; | 94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цифровым телевидением, % | 99,9 |
|  |  | 2026 год | 10625,0 | 0,0 | 10200,0 | 425,0 | 0,0 |  | Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сотовой связью, %; | 99,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | широкополосным доступом в Интернет на скорости не менее 512 Кбит/сек., %; | 94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цифровым телевидением, % | 99,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество региональных операторов, предоставляющих услуги почтовой связи, ед. | 1 |
|  |  | 2027 год | 10625,0 | 0,0 | 10200,0 | 425,0 | 0,0 |  | Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сотовой связью, %; | 99,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | широкополосным доступом в Интернет на скорости не менее 512 Кбит/сек., %; | 94,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цифровым телевидением, % | 99,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество региональных операторов, предоставляющих услуги почтовой связи, ед. | 1 |
|  |  | 2028 год | 10625,0 | 0,0 | 10200,0 | 425,0 | 0,0 |  | Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи, в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сотовой связью, %; | 99,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | широкополосным доступом в Интернет на скорости не менее 512 Кбит/сек., %; | 95,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | цифровым телевидением, % | 99,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество региональных операторов, предоставляющих услуги почтовой связи, ед. | 1 |
| 3. | КПМ 3. Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | всего | 1807,5 | 0,0 | 1807,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент тарифного регулирования Томской области | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 год | 602,5 | 0,0 | 602,5 | 0,0 | 0,0 |  | Удельный вес тарифных решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам всеми видами общественного транспорта, отмененных в судебном порядке, в общем количестве решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, % | 0 |
|  |  | 2027 год | 602,5 | 0,0 | 602,5 | 0,0 | 0,0 |  | Удельный вес тарифных решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам всеми видами общественного транспорта, отмененных в судебном порядке, в общем количестве решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, % | 0 |
|  |  | 2028 | 602,5 | 0,0 | 602,5 | 0,0 | 0,0 |  | Удельный вес тарифных решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам всеми видами общественного транспорта, отмененных в судебном порядке, в общем количестве решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, % | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | всего | 2073688,1 | 631649,0 | 1439509,3 | 2529,8 |  |  | Х | X |
|  |  | 2024 | 561051,4 | 256334,4 | 304180,2 | 536,8 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 483364,9 | 175989,2 | 306657,7 | 718,0 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 542416,0 | 199325,4 | 342665,6 | 425,0 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 243427,9 | 0,0 | 243002,9 | 425,0 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2028 | 243427,9 | 0,0 | 243002,9 | 425,0 | 0,0 |  | X | X |

### Перечень показателей задач комплексов процессных

мероприятий, ведомственных проектов, сведения

о порядке сбора информации по показателям

(направления 1) и методике их расчета

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| #### Показатели комплекса процессных мероприятий "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество направлений вылета | ед. | - | год | на конец отчетного периода | Подсчет | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
| 2. | Перевезено пассажиров внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов | чел. | - | год | за отчетный период накопительно с начала года | Подсчет | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
| 3. | Количество авиарейсов | ед. в год | - | год | за отчетный период накопительно с начала года | Подсчет | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
| 4. | Доля пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области и оплативших проезд по тарифам для отдельных категорий пассажиров, в общем числе перевезенных пассажиров, на которых распространяется действие тарифов для отдельных категорий пассажиров <*> | % | - | год | за отчетный период | Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области и оплативших проезд по тарифам для отдельных категорий пассажиров / количество перевезенных пассажиров, на которых распространяется действие тарифов для отдельных категорий пассажиров x 100 | Ведомственная статистика | Департамент тарифного регулирования Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
| #### Показатели комплекса процессных мероприятий "Обеспечение современными услугами связи населения Томской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | подвижной радиотелефонной связью | % | - | год | на конец отчетного периода | НасСот / НасТО x 100, где: НасСот - численность жителей населенных пунктов Томской области, обеспеченных доступом к услугам сотовой связи, чел.; НасТО - численность населения Томской области, чел. | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
|  | широкополосным доступом к сети Интернет на скорости не менее 512 Кбит/с | % | - | год | на конец отчетного периода | НасИнт / НасТО x 100, где: НасИнт - численность жителей населенных пунктов Томской области, обеспеченных широкополосным доступом в Интернет, чел.; НасТО - численность населения Томской области, чел. | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
|  | цифровым телевидением | % | - | год | на конец отчетного периода | НасЦТВ / НасТО x 100, где: НасЦТВ - численность жителей населенных пунктов Томской области, обеспеченных доступом к цифровому телевидению, чел.; НасТО - численность населения Томской области, чел. | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
| 2. | Количество региональных операторов, предоставляющих услуги почтовой связи | ед. | - | год | на конец отчетного периода | Подсчет | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
| #### Показатель комплекса процессных мероприятий "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес тарифных решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам всеми видами общественного транспорта, отмененных в судебном порядке, в общем количестве решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам | % | - | год | за отчетный период | Количество тарифных решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам всеми видами общественного транспорта, отмененных в судебном порядке в отчетном году / общее количество тарифных решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в отчетном году x 100 | Ведомственная статистика | Департамент тарифного регулирования Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |

--------------------------------

<*> Тарифы для отдельных категорий пассажиров - тарифы на услуги по перевозке:

1) обучающихся в учреждениях среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения при приобретении абонементных билетов на период с 1 января по 15 июня текущего года включительно и с 1 сентября по 31 декабря текущего года включительно;

2) пассажиров, не имеющих права бесплатного проезда железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области.

### Приложение N 1

к подпрограмме (направлению) 1

"Развитие транспортной и коммуникационной

инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ

В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципального района (далее - Порядок, Субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципального района.

3. Субсидии направляются на оплату следующих расходов:

1) оказание услуг по организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципального района;

2) возмещение перевозчикам недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом в границах муниципального района.

4. Общий объем Субсидий устанавливается законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В случае уточнения потребности муниципальных образований в Субсидии внесение изменений в распределение Субсидии между муниципальными образованиями осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета в пределах общего объема Субсидии путем внесения изменений в бюджетную роспись без внесения изменений в закон Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

5. Предельный уровень софинансирования Томской областью объема расходного обязательства муниципального образования на организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципального района устанавливается в размере пятидесяти процентов от общего объема затрат на указанные цели.

6. Расчет размера Субсидий местным бюджетам определяется в соответствии с Методикой расчета субсидий местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципального района в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

7. Отбор муниципальных образований для предоставления Субсидий проводится на основании заявок муниципальных образований, соответствующих следующим критериям:

1) муниципальные образования осуществляют субсидирование воздушных перевозок населения до труднодоступных населенных пунктов муниципальных образований за счет средств местного бюджета в текущем году;

2) отсутствует круглогодичная транспортная доступность до населенных пунктов муниципального образования в течение года иными видами транспорта (автомобильным, водным).

В заявке также указывается перечень маршрутов, населенных пунктов, информация о планируемой частоте выполнения перевозок воздушным транспортом (расписание).

8. Условиями предоставления Субсидии являются:

1) наличие в году предоставления Субсидии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которых предоставляются Субсидии, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение) между уполномоченным органом местного самоуправления и главным распорядителем бюджетных средств - Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (далее - Департамент), предусматривающего обязательства муниципального образования Томской области по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются Субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным Соглашением обязательств.

9. Предоставление Субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании Соглашений.

10. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке в местном бюджете на финансирование расходных обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания населения воздушным транспортом, не позволяет обеспечить уровень софинансирования, установленный в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, размер Субсидии подлежит уменьшению в целях обеспечения установленного пунктом 5 настоящего Порядка уровня софинансирования.

11. При выделении в текущем финансовом году объема дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление Субсидии предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 8 настоящего Порядка.

12. Для заключения Соглашения и получения Субсидии муниципальное образование Томской области в срок до 1 февраля текущего года представляет в Департамент следующие документы:

1) заявление на предоставление Субсидии от уполномоченного органа местного самоуправления, с которым будет заключаться Соглашение, с указанием реквизитов;

2) расчеты затрат на оказание услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом в границах муниципального района в текущем финансовом году;

3) выписку из местного бюджета (сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую размер финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования расходного обязательства, на исполнение которого предоставляются Субсидии.

13. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов Томской области.

14. Соглашение заключается на срок, соответствующий сроку доведения лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, и не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение Субсидий между муниципальными образованиями Томской области.

15. Расходование Субсидий осуществляется в соответствии с заключенными Соглашениями.

16. Показателем результатов использования Субсидии является количество действующих маршрутов воздушного транспорта в границах муниципального района, осуществляемых с привлечением средств областного бюджета, ед.

17. Значение показателя результата использования Субсидии устанавливается Соглашением.

18. Получатели Субсидии представляют в Департамент отчет о достижении показателя результата использования Субсидии, указанного в пункте 16 настоящего Порядка.

Сроки и формы представления получателем Субсидии отчетности о достижении показателя результата устанавливаются Департаментом в Соглашении.

19. Муниципальные районы Томской области вправе передавать бюджетные ассигнования, полученные в виде Субсидии, бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального образования, в целях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

20. Средства Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме в случаях:

1) нецелевого использования средств Субсидии;

2) недостижения значения показателя результата использования Субсидии.

21. Возврат Субсидии в областной бюджет осуществляется в следующем порядке:

1) по результатам проведенных проверок условий предоставления и расходования Субсидии, установленных настоящим Порядком, Департамент в течение 10 дней со дня установления факта нарушения направляет муниципальному образованию письменное уведомление о подлежащей возврату сумме Субсидии;

2) в течение 30 дней со дня получения письменного требования о возврате Субсидии муниципальное образование осуществляет возврат Субсидии в областной бюджет по платежным реквизитам, указанным в требовании, или направляет в адрес Департамента ответ с мотивированным отказом от возврата Субсидии;

3) в случае отказа муниципального образования от добровольного возврата Субсидии Субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

22. В случае если муниципальным образованием Томской области по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчета о достижении значений показателей результатов использования Субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидий x k x m / n), где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

V субсидий - размер Субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результата использования Субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результата использования Субсидии;

k - коэффициент возврата Субсидии.

Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей формуле:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии.

При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результата использования Субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии, определяется по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результата использования Субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результата использования Субсидии, установленное соглашением.

При расчете коэффициента возврата Субсидии (k) используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии.

#### Приложение

к Порядку

предоставления и распределения из областного бюджета

субсидий местным бюджетам на организацию транспортного

обслуживания населения воздушным транспортом

в границах муниципального района

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ

В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящая Методика предназначена для расчета объема Субсидий местным бюджетам муниципальных образований Томской области на организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципального района (далее - Субсидии).

2. Размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Томской области (Ci), определяется по следующей формуле:

Ci = T x M x k, где:

T - количество летных часов в текущем финансовом году, запланированных в i-м муниципальном образовании на организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципального района;

M - расчетная величина стоимости летного часа, тыс. рублей в текущем финансовом году;

k - уровень софинансирования из областного бюджета расходов на организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципального образования, величина которого <= 0,75.

### Приложение N 2

к подпрограмме (направлению) 1

"Развитие транспортной и коммуникационной

инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципального района (далее - Порядок, Субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципального района.

3. Субсидии направляются на оплату следующих расходов:

1) оказание услуг по организации транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципального района;

2) возмещение перевозчикам недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа внутренним водным транспортом в границах муниципального района.

4. Общий объем Субсидий устанавливается законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В случае уточнения потребности муниципальных образований в Субсидии внесение изменений в распределение Субсидии между муниципальными образованиями осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета в пределах общего объема Субсидии путем внесения изменений в бюджетную роспись без внесения изменений в закон Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

5. Предельный уровень софинансирования Томской областью объема расходного обязательства муниципального образования на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципального района устанавливается в размере семидесяти пяти процентов от общего объема затрат на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

6. Размер Субсидий местным бюджетам определяется в соответствии с Методикой расчета Субсидий местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципального района в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

7. Отбор муниципальных образований для предоставления Субсидий проводится на основании заявок муниципальных образований, соответствующих следующим критериям:

1) муниципальные образования осуществляют субсидирование перевозок населения внутренним водным транспортом в границах муниципального района за счет средств местного бюджета в текущем году;

2) отсутствует круглогодичная транспортная доступность до населенных пунктов муниципального образования в течение года иными видами транспорта общего пользования (отсутствуют регулярные маршруты автомобильного, воздушного, железнодорожного транспорта).

В заявке также указывается перечень маршрутов, населенных пунктов, информация о планируемой частоте выполнения перевозок внутренним водным транспортом (расписание).

8. Условиями предоставления Субсидии являются:

1) наличие в году предоставления Субсидии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которых предоставляются Субсидии, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение) между уполномоченным органом местного самоуправления и главным распорядителем бюджетных средств - Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (далее - Департамент), предусматривающего обязательства муниципального образования Томской области по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются Субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным Соглашением обязательств.

9. Предоставление Субсидий осуществляется на основании Соглашений.

10. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке в бюджете муниципального образования на финансирование расходных обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом, не позволяет обеспечить уровень софинансирования, установленный в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, размер Субсидии подлежит уменьшению в целях обеспечения установленного пунктом 5 настоящего Порядка уровня софинансирования.

11. При выделении в текущем финансовом году объема дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление Субсидии предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 8 настоящего Порядка.

12. Для заключения Соглашения и получения Субсидии муниципальное образование Томской области в срок до 1 февраля текущего года представляет в Департамент следующие документы:

1) заявление на предоставление Субсидии от уполномоченного органа местного самоуправления, с которым будет заключаться Соглашение, с указанием реквизитов;

2) копии расчетов и (или) смет затрат на организацию транспортного обслуживания внутренним водным транспортом в границах муниципального района в текущем финансовом году;

3) выписку из местного бюджета (сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую размер финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования расходного обязательства, на исполнение которого предоставляются Субсидии.

13. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов Томской области.

14. Соглашение заключается на срок, соответствующий сроку доведения лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, и не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение Субсидий между муниципальными образованиями Томской области.

15. Расходование Субсидии осуществляется в соответствии с заключенным Соглашением.

16. Показателем результата использования Субсидии является количество действующих маршрутов внутреннего водного транспорта в границах муниципального района, осуществляемых с привлечением средств областного бюджета, ед.

17. Значения показателя результата использования Субсидии устанавливаются Соглашением.

18. Получатели Субсидии представляют в Департамент отчет о достижении показателя результата использования Субсидии, указанного в пункте 16 настоящего Порядка.

Сроки и формы представления получателем Субсидии отчетности о достижении показателя результатов устанавливаются Департаментом в Соглашении.

19. Муниципальные районы Томской области вправе передавать бюджетные ассигнования, полученные в виде Субсидии, бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального образования, в целях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

20. Средства Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме в случаях:

1) нецелевого использования средств Субсидии;

2) недостижения значений показателя результата использования Субсидии.

21. Возврат Субсидии в областной бюджет осуществляется в следующем порядке:

1) по результатам проведенных проверок условий предоставления и расходования Субсидии, установленных настоящим Порядком, Департамент в течение 10 дней со дня установления факта нарушения направляет муниципальному образованию письменное уведомление о подлежащей возврату сумме Субсидии;

2) в течение 30 дней со дня получения письменного требования о возврате Субсидии муниципальное образование осуществляет возврат Субсидии в областной бюджет по платежным реквизитам, указанным в требовании, или направляет в адрес Департамента ответ с мотивированным отказом от возврата Субсидии;

3) в случае отказа муниципального образования от добровольного возврата Субсидии Субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

22. В случае если муниципальным образованием Томской области по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчета о достижении значений показателей результатов использования Субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидий x k x m / n), где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

V субсидий - размер Субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результата использования Субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результата использования Субсидии;

k - коэффициент возврата Субсидии.

Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей формуле:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии.

При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результата использования Субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии, определяется по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результата использования Субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результата использования Субсидии, установленное соглашением.

При расчете коэффициента возврата Субсидии (k) используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии.

#### Приложение

к Порядку

предоставления и распределения из областного бюджета

субсидий местным бюджетам на организацию транспортного

обслуживания населения внутренним водным транспортом

в границах муниципального района

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ

ТРАНСПОРТОМ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящая Методика предназначена для расчета объема субсидий местным бюджетам муниципальных образований Томской области на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципального района (далее - Субсидии).

2. Размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Томской области (Ci), определяется по следующей формуле:

n - количество маршрутов в i-м муниципальном образовании для обеспечения транспортного обслуживания населения (оказание услуг по перевозке пассажиров и их багажа, грузов (транспортных средств) внутренним водным транспортом;

M - общая расчетная величина затрат на транспортное обслуживание населения (оказание услуг по перевозке пассажиров и их багажа, грузов (транспортных средств) внутренним водным транспортом в границах муниципального образования по n-му маршруту;

k - уровень софинансирования из областного бюджета на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципального района, величина которого <= 0,75.

### Приложение N 3

к подпрограмме (направлению) 1

"Развитие транспортной и коммуникационной

инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ОТДАЛЕННЫХ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ УСЛУГАМИ СВЯЗИ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам Томской области на обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи (далее - Субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Томской области по обеспечению жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи.

3. Субсидии направляются на оплату следующих расходов:

1) поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию комплекса оборудования стандарта GSM/UMTS/LTE;

2) оказание услуг по предоставлению доступа подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий стандарта GSM/UMTS/LTE.

4. Общий объем Субсидий устанавливается законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В случае уточнения потребности муниципальных образований в Субсидии внесение изменений в распределение Субсидии между муниципальными образованиями осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета в пределах общего объема Субсидии путем внесения изменений в бюджетную роспись без внесения изменений в закон Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

5. Предельный уровень софинансирования Томской областью объема расходного обязательства муниципального образования по обеспечению жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи устанавливается в размере 96 процентов.

6. Размер Субсидий определяется в соответствии с Методикой расчета Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи согласно приложению к настоящему Порядку.

7. Отбор муниципальных образований для предоставления Субсидий проводится на основании заявок муниципальных образований, соответствующих следующим критериям:

1) расстояние от населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к услугам подвижной радиотелефонной связи, до районного центра превышает 3 километра;

2) численность жителей населенных пунктов, в которых планируется обеспечить доступ к услугам радиотелефонной связи, составляет 30 и более человек.

8. Для получения Субсидий муниципальные образования Томской области в срок до 1 февраля текущего года представляют в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (далее - Департамент) заявление с указанием применяемого технического решения согласно пункту 3 настоящего Порядка по каждому населенному пункту на обеспечение доступности услуг связи.

9. Условиями предоставления Субсидии в соответствии с настоящим Порядком являются:

1) наличие в году предоставления Субсидии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которых предоставляются Субсидии, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение) между уполномоченным органом местного самоуправления и главным распорядителем бюджетных средств - Департаментом, предусматривающего обязательства муниципального образования Томской области по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются Субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным Соглашением обязательств.

10. При выделении в текущем финансовом году объема дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление Субсидий предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 9 настоящего Порядка.

11. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке в местном бюджете на финансирование расходных обязательств, связанных с организацией обеспечения жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи, не позволяет обеспечить уровень софинансирования, установленный в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, размер Субсидии подлежит уменьшению в целях обеспечения установленного пунктом 5 настоящего Порядка уровня софинансирования.

12. Соглашение заключается на срок, соответствующий сроку доведения лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, и не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение Субсидий между муниципальными образованиями Томской области.

13. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов Томской области.

14. Расходование Субсидий осуществляется в соответствии с заключенными Соглашениями.

15. Показателем результатов использования Субсидии является количество населенных пунктов, обеспеченных доступом к сотовой связи (шт.).

16. Значение показателя результатов использования Субсидии устанавливается Соглашением.

17. Муниципальные районы Томской области вправе передавать бюджетные ассигнования, полученные в виде Субсидии, бюджетам сельских и городских поселений, входящих в состав муниципальных районов, в целях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

18. Средства Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме в случаях:

1) нецелевого использования средств Субсидии;

2) недостижения значений показателя результативности использования Субсидии.

19. Возврат Субсидии в областной бюджет осуществляется в следующем порядке:

1) по результатам проведенных проверок условий предоставления и расходования Субсидии, установленных настоящим Порядком, Департамент в течение 10 дней со дня установления факта нарушения направляет муниципальному образованию письменное уведомление о подлежащей возврату сумме Субсидии;

2) в течение 30 дней со дня получения письменного требования о возврате Субсидии муниципальное образование осуществляет возврат Субсидии в областной бюджет по платежным реквизитам, указанным в требовании, или направляет в адрес Департамента ответ с мотивированным отказом от возврата Субсидии;

3) в случае отказа муниципального образования от добровольного возврата Субсидии Субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

20. В случае если муниципальным образованием Томской области по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчета о достижении значений показателей результатов использования Субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидий x k x m / n), где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

V субсидий - размер Субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результата использования Субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результата использования Субсидии;

k - коэффициент возврата Субсидии.

Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей формуле:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии.

При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результата использования Субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии, определяется по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результата использования Субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результата использования Субсидии, установленное соглашением.

При расчете коэффициента возврата Субсидии (k) используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии.

#### Приложение

к Порядку

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета местным бюджетам на обеспечение жителей

отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ОТДАЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ УСЛУГАМИ СВЯЗИ

1. Настоящая Методика предназначена для расчета объема Субсидий местным бюджетам на обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи (далее - Субсидии).

2. Размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Томской области (Ci), определяется по следующей формуле:

n - количество населенных пунктов в i-м муниципальном образовании для обеспечения услугами связи;

M - общая расчетная величина затрат на обеспечение услугами связи в n-м населенном пункте муниципального образования;

k - уровень софинансирования из областного бюджета расходов по обеспечению жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи, величина которого <= 0,75.

## Подпрограмма (направление) 2 "Сохранение и развитие

автомобильных дорог Томской области"

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 23.06.2025 N 282а)

### Перечень комплексов процессных мероприятий, ведомственных

проектов и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

(направления) 2 "Сохранение и развитие автомобильных дорог

Томской области"

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 24.02.2026 N 55а)

| N п/п | Наименование подпрограммы, (направления), задачи, подпрограммы (направления) комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов государственной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участник/ участник мероприятия | Показатели комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма (направление) 2. Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" | Всего | 872319,2 | 0,0 | 872319,2 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта дорожной деятельности и связи Томской области (ОГКУ "Томскавтодор") | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 150241,1 | 0,0 | 150241,1 | 0,0 | 0,0 |  | Наличие случаев временного прекращения движения общественного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0 |
|  |  | 2025 год | 189653,1 | 0,0 | 189653,1 | 0,0 | 0,0 |  | Наличие случаев временного прекращения движения общественного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0 |
|  |  | 2026 год | 199941,7 | 0,0 | 199941,7 | 0,0 | 0,0 |  | Наличие случаев временного прекращения движения общественного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0 |
|  |  | 2027 год | 166241,7 | 0,0 | 166241,7 | 0,0 | 0,0 |  | Наличие случаев временного прекращения движения общественного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0 |
|  |  | 2028 год | 166241,7 | 0,0 | 166241,7 | 0,0 | 0,0 |  | Наличие случаев временного прекращения движения общественного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2. "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра" | Всего | 272298,1 | 0,0 | 258683,2 | 13614,9 | 0,0 | Департамент транспорта дорожной деятельности и связи Томской области (муниципальное образование "Город Томск" по согласованию) | Х |  |
|  |  | 2024 год | 61334,5 | 0,0 | 58267,8 | 3066,7 | 0,0 |  | Протяженность улично-дорожной сети, содержание которой осуществляется за счет средств субсидии, км | 272,1 |
|  |  | 2025 год | 210963,6 | 0,0 | 200415,4 | 10548,2 | 0,0 |  | Протяженность улично-дорожной сети, содержание которой осуществляется за счет средств субсидии, км | 272,1 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Площадь содержания улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск", тыс. м2 | - |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Площадь содержания улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск", тыс. м2 | - |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Площадь содержания улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск", тыс. м2 | - |
| 3. | Ведомственный проект 1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" | Всего | 9734440,6 | 0,0 | 9734440,6 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта дорожной деятельности и связи Томской области (ОГКУ "Томскавтодор") | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 2367570,0 | 0,0 | 2367570,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, км | 6,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество построенных и реконструированных мостовых переходов, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение выплат, % | 100 |
|  |  | 2025 год | 2498081,2 | 0,0 | 2498081,2 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, км | 0,212 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество построенных и реконструированных мостовых переходов, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение выплат, % | 100 |
|  |  | 2026 год | 1346454,0 | 0,0 | 1346454,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, км | 4,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество построенных и реконструированных мостовых переходов, шт. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение выплат, % | 0 |
|  |  | 2027 год | 1371035,4 | 0,0 | 1371035,4 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, км | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество построенных и реконструированных мостовых переходов, шт. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение выплат, % | 0 |
|  |  | 2028 год | 2151300,0 | 0,0 | 2151300,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, км | 1,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество построенных и реконструированных мостовых переходов, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение выплат, % | 0 |
| 4. | Ведомственный проект 2 "Строительство и реконструкция линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования" | Всего | 743520,4 | 0,0 | 743520,4 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта дорожной деятельности и связи Томской области (ОГКУ "Томскавтодор") | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 124321,8 | 0,0 | 124321,8 | 0,0 | 0,0 |  | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования, шт. | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество разработанных ПСД | - |
|  |  | 2025 год | 168104,9 | 0,0 | 168104,9 | 0,0 | 0,0 |  | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования, шт. | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество разработанных ПСД | 5 |
|  |  | 2026 год | 184280,3 | 0,0 | 184280,3 | 0,0 | 0,0 |  | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования, шт. | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество разработанных ПСД | 7 |
|  |  | 2027 год | 119925,9 | 0,0 | 119925,9 | 0,0 | 0,0 |  | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования, км | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество разработанных ПСД | 5 |
|  |  | 2028 год | 146887,5 | 0,0 | 146887,5 | 0,0 | 0,0 |  | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования, шт. | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество разработанных ПСД | 6 |
| 5. | Ведомственный проект 3 "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" | Всего | 20351159,4 | 0,0 | 20351159,4 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 4523998,8 | 0,0 | 4523998,8 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта дорожной деятельности и связи Томской области (ОГКУ "Томскавтодор") | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, % | 0,5 |
|  |  | 2025 год | 5100193,1 | 0,0 | 5100193,1 | 0,0 | 0,0 |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, % | 0,5 |
|  |  | 2026 год | 3343167,9 | 0,0 | 3343167,9 | 0,0 | 0,0 |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, % | 0,5 |
|  |  | 2027 год | 3962987,4 | 0,0 | 3962987, | 0,0 | 0,0 |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, % | 0,5 |
|  |  | 2028 год | 3420812,2 | 0,0 | 3420812,2 | 0,0 | 0,0 |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, % | 0,5 |
| 6. | Ведомственный проект 4 "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Всего | 3841083,2 | 0,0 | 3654876,9 | 186206,3 | 0,0 | Департамент транспорта дорожной деятельности и связи Томской области (ОГКУ "Томскавтодор") | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 1212266,5 | 0,0 | 1151653,2 | 60613,3 | 0,0 |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию в результате ремонта автомобильных дорог, км | 65,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост протяженности отремонтированных тротуаров (пешеходных дорожек) в результате ремонта, км | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост количества обустроенных пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам, в результате обустройства, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, км | 35,19 |
|  |  | 2025 год | 1034963,9 | 0,0 | 985268,7 | 49695,2 | 0,0 |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 0,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию в результате ремонта автомобильных дорог, км | 63,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост протяженности отремонтированных тротуаров (пешеходных дорожек) в результате ремонта, км | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост количества обустроенных пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам, в результате обустройства, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, км | 0 |
|  |  | 2026 год | 741284,3 | 0,0 | 705985,0 | 35299,2 | 0,0 |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 0,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных тротуаров (пешеходных дорожек) в результате ремонта, км | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обустроенных пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам, в результате обустройства, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, км | 0 |
|  |  | 2027 год | 426284,3 | 0,0 | 405985,0 | 20299,3 | 0,0 |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных тротуаров (пешеходных дорожек) в результате ремонта, км | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обустроенных пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам, в результате обустройства, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, км | 0 |
|  |  | 2028 год | 426284,3 | 0,0 | 405985,0 | 20299,3 | 0,0 |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 0,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных тротуаров (пешеходных дорожек) в результате ремонта, км | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обустроенных пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам, в результате обустройства, шт. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, км | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | всего | 35814821,6 | 0,0 | 35614999,8 | 199821,8 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2024 год | 8439732,9 | 0,0 | 8376052,7 | 63680,2 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2025 год | 9201960,2 | 0,0 | 9141716,4 | 60243,8 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2026 год | 5815128,1 | 0,0 | 5779828,9 | 35299,2 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2027 год | 6046474,7 | 0,0 | 6026175,4 | 20299,3 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2028 год | 6311525,7 | 0,0 | 6291226,4 | 20299,3 | 0,0 |  | X | X |

### Перечень показателей задач комплексов процессных

мероприятий, ведомственных проектов, сведения о порядке

сбора информации по показателям (направления 2)

и методике их расчета

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 24.02.2026 N 55а)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| #### Показатель комплекса процессных мероприятий "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие случаев временного прекращения движения общественного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | ед. | - | год | за отчетный период накопительно с начала года | Подсчет | Ведомственная статистика | ОГКУ "Томскавтодор" | Март года, следующего за отчетным годом |
| #### Показатель комплекса процессных мероприятий "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Протяженность улично-дорожной сети, содержание которой осуществляется за счет средств субсидии | км | - | год | за отчетный период накопительно с начала года | Подсчет | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
| 3. | Площадь содержания улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" |  | - | год | за отчетный период накопительно с начала года | Подсчет | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
| #### Показатели ведомственного проекта "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции | км | - | год | за отчетный период накопительно с начала года | Подсчет | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
| 5. | Количество построенных и реконструированных мостовых переходов | ед. | - | год | за отчетный период накопительно с начала года | Подсчет | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
| #### Показатели ведомственного проекта "Строительство и реконструкция линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество построенных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования | ед. | - | год | за отчетный период накопительно с начала года | Подсчет | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
| 7. | Количество разработанных проектно-сметных документаций | ед. | - | год | за отчетный период накопительно с начала года | Подсчет | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
| #### Показатель ведомственного проекта "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | % | - | год | за отчетный период накопительно с начала года | Lотр. / Lобщ. x 100, где: Lотр. - протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км; Lобщ. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
| #### Показатели ведомственного проекта "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | год | за отчетный период накопительно с начала года | Lотр. / Lобщ. x 100, где: Lотр. - протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км; Lобщ. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
| 10. | Протяженность отремонтированных тротуаров (пешеходных дорожек) в результате ремонта | км | - | год | за отчетный период накопительно с начала года | Подсчет | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
| 11. | Количество обустроенных пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам, в результате обустройства | шт. | - | год | за отчетный период накопительно с начала года | Подсчет | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
| 12. | Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние | км | - | год | за отчетный период накопительно с начала года | Подсчет | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |

### Условия и порядок софинансирования из федерального бюджета,

внебюджетных источников, порядок предоставления

и распределения субсидий, предоставляемых местным бюджетам

Софинансирование из средств федерального бюджета предоставляется на реализацию крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов. Софинансирование предоставляется в форме межбюджетного трансферта, не требующего софинансирования из субъекта Российской Федерации.

Софинансирование подпрограммы за счет средств внебюджетных источников предусмотрено в виде фактически понесенных затрат инвестором на разработку проектно-сметной документации.

Порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам установлены приложениями к подпрограмме (направлению) 2.

### Приложение N 1

к подпрограмме (направлению) 2

"Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И (ИЛИ) РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Томской области от 01.12.2025 N 541а, от 24.02.2026 N 55а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и распределения субсидии местным бюджетам, выделяемой из областного бюджета на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - Субсидия) в целях приведения их в нормативное состояние, соответствующее нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию.

Под нормативным состоянием автомобильной дороги в настоящем Порядке понимается соответствие автомобильной дороги требованиям эксплуатационного состояния по следующим показателям:

продольная ровность и отсутствие повреждений проезжей части в отношении автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием;

отсутствие повреждений проезжей части в отношении автомобильных дорог с переходным типом покрытия.

2. Субсидия предоставляется местным бюджетам городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов Томской области (далее - муниципальные образования, получатели Субсидии) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на выполнение полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в части капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных образований (в том числе на приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах, на обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами и ремонт пешеходных дорожек).

(п. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а)

3. Предельный уровень софинансирования Томской областью расходных обязательств муниципальных образований на выполнение полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в части капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет девяносто пять процентов.

4. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке в местном бюджете на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, не позволяет обеспечить уровень софинансирования, установленный в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, размер Субсидии подлежит уменьшению в целях обеспечения установленного пунктом 3 настоящего Порядка уровня софинансирования.

5. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписью областного бюджета) на год предоставления субсидии.

Размер Субсидии муниципальным образованиям определяется в соответствии с Методикой расчета субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно приложению к настоящему Порядку (далее - Методика).

6. В случае уточнения потребности муниципальных образований в Субсидии внесение изменений в распределение Субсидии между муниципальными образованиями осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета в пределах общего объема Субсидии путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в закон Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

7. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления Субсидии является наличие автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, находящихся в собственности муниципального образования (за исключением муниципальных образований "Город Томск" и городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области), согласно данным Статистического бюллетеня на 1 января текущего года.

8. Для получения Субсидии муниципальные образования представляют в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (далее - Департамент) следующие документы:

1) письмо о заключении соглашения на предоставление Субсидии;

2) реквизиты уполномоченного органа местного самоуправления городского округа, муниципального округа или муниципального района, с которым будет заключаться Соглашение о предоставлении местному бюджету субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" (далее - Соглашение);

3) копии документов, подтверждающих право собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения, в отношении которых будет производиться капитальный ремонт и (или) ремонт, и (или) Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденный органом местного самоуправления, в отношении которых будет производиться капитальный ремонт и (или) ремонт (с обязательным отражением типа покрытия существующих автомобильных дорог и протяженности);

4) схемы территориального расположения автомобильных дорог общего пользования местного значения;

5) выписку из местного бюджета (сводную бюджетную роспись местного бюджета), подтверждающую объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, или гарантийное письмо за подписью Главы муниципального образования, подтверждающее обязательство по выделению средств;

6) отчет и (или) протокол по итогам проведения общественного обсуждения Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых планируется производить капитальный ремонт и (или) ремонт;

7) копии актов оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых планируется производить капитальный ремонт и (или) ремонт, отражающих несоответствие автомобильных дорог требованиям эксплуатационного состояния по показателям, установленным в пункте 1 настоящего Порядка;

8) копию письменного ответа территориального подразделения органа ГИБДД о наличии (отсутствии) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения пешеходных переходов, не соответствующих национальным стандартам, в случае направления средств субсидии на обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами.

Документы, представленные в Департамент в соответствии с настоящим Порядком, должны быть подписаны и заверены в установленном законом порядке.

9. Условиями предоставления Субсидии в соответствии с настоящим Порядком являются:

1) наличие в году предоставления Субсидии в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии;

2) заключение Соглашения между уполномоченным органом местного самоуправления и Департаментом, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств;

3) наличие документов, подтверждающих право собственности муниципального образования на объекты капитального ремонта и (или) ремонта;

4) наличие в муниципальных программах муниципальных образований - получателей Субсидии мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

5) в случае предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, муниципальных округов, сельских поселений из средств Субсидии - наличие утвержденного администрацией муниципального района Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, сельских поселений на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселений.

10. При выделении в текущем финансовом году дополнительного объема бюджетных ассигнований на предоставление Субсидии местным бюджетам предоставление Субсидии осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 7 - 9 настоящего Порядка, после получения письменного обращения муниципального образования (далее - заявка).

При отсутствии заявки муниципального образования на получение дополнительной Субсидии бюджетные ассигнования перераспределяются между бюджетами муниципальных образований Томской области, подавшими такие заявки, в соответствии с пунктом 3 Методики.

Информирование муниципальных образований Томской области о распределенных дополнительных бюджетных ассигнованиях осуществляется Департаментом на официальном сайте https://dts.tomsk.gov.ru в течение десяти рабочих дней со дня внесения изменений в сводную бюджетную роспись расходов областного бюджета, предусматривающих предоставление местным бюджетам дополнительных средств.

11. Показателями результатов использования Субсидии являются:

1) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям в результате ремонта, км;

2) прирост количества обустроенных пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам, в результате обустройства, шт.;

3) прирост протяженности отремонтированных тротуаров (пешеходных дорожек) в результате ремонта, км.

Значения показателей результатов использования Субсидии устанавливаются в Соглашении.

12. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов Томской области.

13. Экономия бюджетных средств, полученная по результатам проведения конкурсных процедур, может быть использована муниципальными образованиями на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, при выполнении следующих условий:

1) представление в Департамент документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;

2) заключение дополнительного соглашения к Соглашению.

14. Условиями расходования Субсидии муниципальными образованиями Томской области являются:

1) направление средств Субсидии на оплату выполненных работ в соответствии с проектной и (или) сметной документацией, прошедшей проверку достоверности определения сметной стоимости и получившей положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости;

2) осуществление муниципальными образованиями закупок работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, финансирование которых планируется с привлечением средств областного бюджета, при наличии доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, утвержденных законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

3) обеспечение контроля за:

а) целевым и эффективным использованием Субсидии;

б) выполнением работ в соответствии с проектной и (или) сметной документацией, получившей положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости;

в) соблюдением сроков окончания выполнения работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов, договоров;

г) качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах;

д) недопущением использования средств Субсидии на объекты, отсутствующие в Соглашении;

е) недопущением использования Субсидии на финансовое обеспечение объектов в части, превышающей их сметную стоимость, утвержденную в установленном порядке;

ж) перечислением в доход областного бюджета начисленной неустойки (штрафа, пени) в случае уменьшения поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы оплаты на сумму неустойки при просрочке исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом;

4) обеспечение осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, финансируемых за счет средств Субсидии;

5) обеспечение завершения выполнения работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств Субсидии в срок до 15 декабря года, в котором предоставлена Субсидия;

(пп. 5 в ред. постановления Администрации Томской области от 01.12.2025 N 541а)

6) обеспечение установления гарантийных сроков при заключении муниципальных контрактов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2023 N 572 "Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений" и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2023 N 1066 "О типовых условиях контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства";

(в ред. постановления Администрации Томской области от 01.12.2025 N 541а)

7) недопущение повторного использования Субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, срок гарантийного периода на дорожное покрытие которых не истек в соответствии с документами, подтверждающими интенсивность дорожного движения;

8) обеспечение размещения в системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов сведений в отношении объектов капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог в соответствии с составом сведений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2022 N 2197 "Об утверждении Положения о системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов".

(пп. 8 введен постановлением Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а)

15. Получатели Субсидии представляют в Департамент отчет о достижении показателей результатов использования Субсидии, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

Сроки и формы представления получателем Субсидии отчета о достижении показателей результатов устанавливаются Департаментом в Соглашении.

Отчет представляется в Департамент на бумажном носителе и в виде электронного документа.

К отчету о достижении значений показателей результатов использования Субсидии прилагаются следующие документы по объектам, финансирование которых осуществлялось в рамках заключенного Соглашения:

1) копии проектной и (или) сметной документации на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, составленной с использованием ресурсно-индексного метода и получившей положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости, выданное юридическими лицами, уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, или юридическими лицами, аккредитованными на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, или юридическими лицами, имеющими в штате работников, аттестованных в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 N 2460 "Об утверждении Правил аттестации, переаттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, в том числе продления срока действия квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий", на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, по направлению деятельности "Ценообразование и сметное нормирование";

(пп. 1 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а)

2) копии заключений о достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3) копии муниципальных контрактов, договоров;

4) копии актов о приемке выполненных работ и копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, составленных по формам, утвержденным Росстатом;

5) копии отчетов строительного контроля;

6) заверенные копии выписок из лицевого счета получателя средств соответствующего бюджета (получателя Субсидии) и копии платежных документов, подтверждающих списание денежных средств со счетов местного бюджета;

7) фотоотчет отремонтированных объектов (фотографирование осуществляется с одного места до и после проведения ремонта с привязкой к статичным предметам - километровый столб, номер дома);

8) копии актов приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством (возведением), реконструкцией или капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений в соответствии с приложением А.2 к "ГОСТ 32755-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ";

9) копии результатов диагностики отремонтированных автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием (инструментальное и визуальное обследование по параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог), проведенной в соответствии с Приказом Минтранса России от 07.08.2020 N 288 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог", по показателям, установленным в пункте 1 настоящего Порядка;

10) копии актов оценки технического состояния отремонтированных автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием), отражающих соответствие автомобильных дорог требованиям эксплуатационного состояния по показателям, установленным в пункте 1 настоящего Порядка.

Копии прилагаемых к отчету документов должны быть надлежащим образом заверены, прошиты и пронумерованы.

Отчет представляется в Департамент сопроводительным письмом с указанием прилагаемых к отчету документов.

16. Средства Субсидии подлежат возврату в областной бюджет из местного бюджета в случаях:

1) нецелевого использования средств Субсидии - в размере использованных не по назначению средств;

2) оплаты из средств Субсидии выполненных работ в соответствии с проектной и (или) сметной документацией, не имеющей положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости, - в размере средств, оплаченных в соответствии с указанной документацией;

3) неперечисления в доход областного бюджета начисленной неустойки (штрафа, пени) в случае уменьшения поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы оплаты на сумму неустойки при просрочке исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, - в размере начисленной неустойки;

4) неэффективного использования Субсидии, в том числе оплаты выполненных работ и примененных дорожно-строительных материалов, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, - в размере неэффективно использованных средств;

5) недостижения значений показателей результатов использования Субсидии - в размере средств, рассчитываемых в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка;

6) несоблюдения уровня софинансирования мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотренного пунктом 3 Порядка, - в размере средств, рассчитываемых в процентном отношении пропорционально размеру необеспеченного софинансирования;

7) непредставления отчета в полном объеме согласно пункту 15 настоящего Порядка - в размере средств предоставленной Субсидии.

17. Возврат Субсидии в областной бюджет осуществляется в следующем порядке:

1) по результатам проведенных проверок условий предоставления и расходования Субсидии, установленных настоящим Порядком, Департамент в течение 10 дней со дня установления факта нарушения направляет муниципальному образованию письменное уведомление о подлежащей возврату сумме Субсидии;

2) в течение 30 дней со дня получения письменного требования о возврате Субсидии муниципальное образование осуществляет возврат Субсидии в областной бюджет по платежным реквизитам, указанным в требовании, или направляет в адрес Департамента ответ с мотивированным отказом от возврата Субсидии;

3) в случае отказа муниципального образования от добровольного возврата Субсидии Субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчета о достижении значений показателей результатов использования Субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидий x k x m / n), где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

V субсидий - размер Субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результата использования Субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результата использования Субсидии;

k - коэффициент возврата Субсидии.

Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей формуле:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии.

При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результата использования Субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии, определяется по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результата использования Субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результата использования Субсидии, установленное соглашением.

При расчете коэффициента возврата Субсидии (k) используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии.

#### Приложение

к Порядку

предоставления и распределения субсидии местным бюджетам

на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

И (ИЛИ) РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Томской области от 01.12.2025 N 541а, от 24.02.2026 N 55а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящая Методика предназначена для расчета размера Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов (далее - Субсидия).

2. Размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Томской области (Ci) на очередной финансовый год, определяется по следующей формуле:

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а)

S - общий объем Субсидии;

Mi - количество муниципальных образований Томской области, которым предоставляется Субсидия, ед.;

K - коэффициент за своевременность проведенных работ и обеспечение соответствующего качества ремонта дорог общего пользования местного значения в году предоставления Субсидии, выполнение условий Соглашения о предоставлении Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и настоящего Порядка, утверждаемый протоколом заседания Комиссии по оценке выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" не позднее 15 декабря текущего финансового года.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 01.12.2025 N 541а)

Mi = qi x (1 + ki / 4), где:

qi - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности i-го муниципального образования Томской области, в соответствии с данными статистической отчетности по состоянию на конец отчетного финансового года, км;

ki - количество соответствий i-го муниципального образования Томской области следующим условиям:

1) fi x zi x ui = 0, где:

fi = 1, если mi / qi < 60%; в иных случаях fi = 0, где:

mi - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, находящихся в собственности i-го муниципального образования Томской области, в соответствии с данными статистической отчетности по состоянию на конец отчетного финансового года, км;

zi = 1, если qi > 250 км; в иных случаях zi = 0;

ui = 1, если ai < 100%; в иных случаях ui = 0, где:

ai - темп роста объема перевозки грузов грузовыми автомобилями крупных и средних предприятий i-го муниципального образования Томской области в отчетном финансовом году к объему предыдущего отчетного финансового года в соответствии с данными статистической отчетности по состоянию на конец отчетного финансового года, %;

2) gi > 90 тыс. тонн и выполняется одно из следующих условий:

а) pi = 0 км, где:

gi - объем перевозки грузов грузовыми автомобилями крупных и средних предприятий i-го муниципального образования Томской области за отчетный финансовый год в соответствии с данными статистической отчетности, тыс. тонн;

pi - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности i-го муниципального образования Томской области, не отвечающих нормативным требованиям, в соответствии с данными статистической отчетности по состоянию на конец отчетного финансового года, км;

б) wi > 0, где:

wi - количество паромных переправ в i-м муниципальном образовании Томской области в соответствии с данными статистической отчетности по состоянию на конец отчетного финансового года, ед.;

3) wi > 0 и mi > 200 км;

4) ti = 0 и выполняется одно из следующих условий:

а) Hi / Ri < 10 чел./км, где:

ti - количество населенных пунктов с положительным транспортным разрывом по автомобильным дорогам с твердым покрытием по кратчайшему направлению до автомобильной дороги общего пользования i-го муниципального образования Томской области с нулевой численностью жителей в соответствии с данными статистической отчетности по состоянию на начало года (форма N 2-ДГ), ед.;

di - количество населенных пунктов с положительным транспортным разрывом по автомобильным дорогам с твердым покрытием по кратчайшему направлению до автомобильной дороги общего пользования i-го муниципального образования Томской области в соответствии с данными статистической отчетности по состоянию на начало года (форма N 2-ДГ), ед.;

hij - численность жителей в j-м населенном пункте с положительным транспортным разрывом по автомобильным дорогам с твердым покрытием по кратчайшему направлению до автомобильной дороги общего пользования i-го муниципального образования Томской области в соответствии с данными статистической отчетности по состоянию на начало года (форма N 2-ДГ), чел.;

rij - транспортный разрыв j-го населенного пункта по автомобильным дорогам с твердым покрытием по кратчайшему направлению до автомобильной дороги общего пользования i-го муниципального образования Томской области в соответствии с данными статистической отчетности по состоянию на начало года (форма N 2-ДГ), км;

б)

3. Объем дополнительных средств Субсидии, перераспределенных согласно пунктам 6, 10 настоящего Порядка, для i-го муниципального образования Томской области (Ci) определяется по следующей формуле:

S - общий дополнительный объем субсидий, предусмотренный в областном бюджете в текущем финансовом году;

Qi - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности i-го муниципального образования Томской области, подавшего заявку на получение дополнительного объема субсидии, в соответствии с данными статистической отчетности по состоянию на конец отчетного финансового года, км;

Q - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований Томской области, представивших заявку, в соответствии с данными статистической отчетности по состоянию на конец отчетного финансового года, км.

### Приложение N 2

к подпрограмме (направлению) 2

"Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

Утратил силу. - Постановление Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а.

### Приложение N 3

к подпрограмме (направлению) 2

"Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Томской области от 27.08.2025 N 393а, от 01.12.2025 N 541а, от 24.02.2026 N 55а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидии местным бюджетам, выделяемой из областного бюджета, на ремонт улично-дорожной сети (далее - Субсидия).

2. Субсидия предоставляется местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Томской области (далее - муниципальные образования) на выполнение полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в части ремонта улично-дорожной сети (в том числе на обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами).

(п. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а)

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписью областного бюджета) на год предоставления субсидии.

В случае уточнения потребности муниципальных образований в Субсидии внесение изменений в распределение Субсидии между муниципальными образованиями осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета в пределах общего объема Субсидии путем внесения изменений в бюджетную роспись без внесения изменений в закон Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

4. Предельный уровень софинансирования Томской областью расходных обязательств муниципального образования на выполнение полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в части ремонта улично-дорожной сети составляет 95 (девяносто пять) процентов. Предельный уровень софинансирования Томской областью расходных обязательств муниципального образования на выполнение полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в части обустройства пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами составляет 50 (пятьдесят) процентов.

(п. 4 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а)

5. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке в местном бюджете на софинансирование расходного обязательства, не позволяет обеспечить уровень софинансирования, установленный в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, размер Субсидии подлежит уменьшению в целях обеспечения установленного пунктом 4 настоящего Порядка уровня софинансирования.

6. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления Субсидии является наличие на территории муниципального образования улично-дорожной сети в населенных пунктах с численностью населения более 100 тысяч человек.

7. Размер Субсидии муниципальным образованиям определяется в соответствии с Методикой расчета субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт улично-дорожной сети согласно приложению к настоящему Порядку.

8. Для получения Субсидии муниципальное образование представляет в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (далее - Департамент) следующие документы:

1) письмо о заключении соглашения на предоставление Субсидии (далее - Соглашение);

2) реквизиты уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования, с которым будет заключаться Соглашение;

3) копии документов, подтверждающих право собственности на автомобильные дороги, в отношении которых будет производиться ремонт улично-дорожной сети, и (или) Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденный органами местного самоуправления, в отношении которых будет произведен ремонт улично-дорожной сети (с обязательным отражением типа покрытия существующих автомобильных дорог и протяженности);

4) схемы территориального расположения автомобильных дорог общего пользования местного значения;

5) выписку из бюджета муниципального образования (сводную бюджетную роспись местного бюджета), подтверждающую объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование мероприятий по ремонту улично-дорожной сети, или гарантийное письмо за подписью Главы муниципального образования, подтверждающее обязательство по выделению средств;

6) копии актов оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых планируется производить ремонт улично-дорожной сети;

7) копию письменного ответа территориального подразделения органа ГИБДД о наличии на автомобильных дорогах общего пользования местного значения пешеходных переходов, не соответствующих национальным стандартам, в случае направления средств субсидии на обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами.

(пп. 7 введен постановлением Администрации Томской области от 27.08.2025 N 393а)

Документы, представленные в Департамент, должны быть подписаны и надлежащим образом заверены.

9. Условиями предоставления Субсидии в соответствии с настоящим Порядком являются:

1) наличие муниципального правового акта, утверждающего перечень мероприятий, при реализации которых возникают расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия;

2) наличие в году предоставления Субсидии в бюджете муниципального образования Томской области (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии;

3) заключение Соглашения между уполномоченным органом местного самоуправления и Департаментом, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным Соглашением обязательств;

4) наличие документов, подтверждающих право собственности муниципального образования на объекты ремонта улично-дорожной сети или включение в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденный органами местного самоуправления;

5) соблюдение муниципальным образованием требований настоящего Порядка.

10. При выделении в текущем финансовом году дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление Субсидии предоставление Субсидии осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 6, 8, 9 настоящего Порядка, после получения письменного обращения муниципального образования (далее - заявка).

Информирование муниципальных образований о распределенных дополнительных бюджетных ассигнованиях осуществляется Департаментом на официальном сайте https://dts.tomsk.gov.ru в течение десяти рабочих дней со дня внесения изменений в закон Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающих предоставление местным бюджетам дополнительных средств.

11. Показателями результатов использования Субсидии являются:

1) протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние (км), при выполнении ремонтных работ на всю ширину покрытия автомобильной дороги;

2) площадь покрытия улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние (м2), при выполнении ремонта локальных участков автомобильной дороги;

3) прирост количества обустроенных пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам, в результате обустройства, шт.;

(пп. 3 введен постановлением Администрации Томской области от 27.08.2025 N 393а)

4) протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения, п. м.

(пп. 4 введен постановлением Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а)

Значения показателей результатов использования Субсидии устанавливаются в Соглашении.

12. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов Томской области.

13. Экономия бюджетных средств, полученная по результатам проведения конкурсных процедур, может быть использована муниципальным образованием на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, при выполнении следующих условий:

1) представление в Департамент документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;

2) заключение дополнительного соглашения.

14. Условиями расходования Субсидии муниципальным образованием являются:

1) направление средств Субсидии на оплату выполненных работ в соответствии с проектной и (или) сметной документацией, прошедшей проверку достоверности определения сметной стоимости и получившей положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости;

2) осуществление муниципальными образованиями закупок работ по ремонту улично-дорожной сети, финансирование которых планируется с привлечением средств областного бюджета, при наличии доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, утвержденных законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

3) обеспечение контроля за:

а) целевым и эффективным использованием Субсидии;

б) соблюдением сроков окончания выполнения работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов, договоров

в) качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах;

г) недопущением использования средств Субсидии на объекты, отсутствующие в Соглашении;

д) недопущением использования Субсидии на финансовое обеспечение объектов в части, превышающей их сметную стоимость, утвержденную в установленном порядке;

е) перечислением в доход областного бюджета начисленной неустойки (штрафа, пени) в случае уменьшения поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы оплаты на сумму неустойки при просрочке исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом;

4) обеспечение осуществления строительного контроля за выполнением работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети, финансируемых за счет средств Субсидии;

5) обеспечение завершения выполнения работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети местного значения за счет средств Субсидии в срок до 15 декабря года, в котором предоставлена Субсидия;

(пп. 5 в ред. постановления Администрации Томской области от 01.12.2025 N 541а)

6) обеспечение установления гарантийных сроков при заключении муниципальных контрактов на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети местного значения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2023 N 572 "Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений" и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2023 N 1066 "О типовых условиях контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства";

7) недопущение повторного использования субсидии на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети местного значения в отношении автомобильных дорог местного значения, срок гарантийного периода на дорожное покрытие которых не истек в соответствии с документами, подтверждающими интенсивность дорожного движения;

8) обеспечение размещения в системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов сведений в отношении объектов капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог в соответствии с составом сведений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2022 N 2197 "Об утверждении Положения о системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов";

(пп. 8 введен постановлением Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а)

9) недопущение использования Субсидии для оплаты выполненных работ по ремонту улично-дорожной сети с применением асфальтобетонных смесей, для которых в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве не размещены сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов.

(пп. 9 введен постановлением Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а)

15. Департамент принимает в пределах представленных полномочий меры по обеспечению контроля за соблюдением условий предоставления и расходования Субсидии, в том числе за ее целевым использованием, путем проведения проверок или иных контрольных мероприятий (выборочный мониторинг качества выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий), в том числе с привлечением подведомственного Департаменту учреждения.

16. Муниципальные образования представляют в Департамент отчетность о достижении показателей результатов использования Субсидии, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

Сроки и формы представления муниципальным образованием отчетности о достижении значения показателей результатов использования Субсидии устанавливаются Департаментом в Соглашении.

Отчетность представляется в Департамент на бумажном носителе и в виде электронного документа.

К отчету о достижении значения результатов использования Субсидии прилагаются следующие документы:

1) копии муниципальных контрактов, договоров;

2) копии проектной и (или) сметной документации на ремонт улично-дорожной сети, составленной с использованием ресурсно-индексного метода и получившей положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости, выданное юридическими лицами, уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, или юридическими лицами, аккредитованными на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, или юридическими лицами, имеющими в штате работников, аттестованных в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 N 2460 "Об утверждении Правил аттестации, переаттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, в том числе продления срока действия квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий", на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, по направлению деятельности "Ценообразование и сметное нормирование";

(пп. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а)

3) копии заключений о достоверности определения сметной стоимости на ремонт улично-дорожной сети;

4) копии актов о приемке выполненных работ и копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, составленных по формам, утвержденным Росстатом;

5) копии отчетов строительного контроля;

6) заверенные копии выписок из лицевого счета получателя средств субсидии и копии платежных документов, подтверждающих списание денежных средств со счетов местного бюджета;

7) фотоотчеты объектов улично-дорожной сети (фотографирование осуществляется с одного места до и после проведения работ с привязкой к статичным предметам - километровый столб, номер дома).

Копии прилагаемых документов должны быть надлежащим образом заверены, прошиты и пронумерованы.

Отчетность представляется в Департамент сопроводительным письмом с указанием прилагаемых документов.

17. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет из средств местного бюджета муниципального образования в случаях:

1) нецелевого использования средств Субсидии - в размере использованных не по назначению средств;

2) оплаты из средств Субсидии выполненных работ в соответствии с проектной и (или) сметной документацией, не имеющей положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости, - в размере средств, оплаченных в соответствии с указанной документацией;

3) неперечисления в доход областного бюджета начисленной неустойки (штрафа, пени) в случае уменьшения поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы оплаты на сумму неустойки при просрочке исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, - в размере начисленной неустойки;

4) неэффективного использования Субсидии, в том числе оплаты выполненных работ и примененных дорожно-строительных материалов, не соответствующих требованиям нормативных и правовых актов, - в размере неэффективно использованных средств;

5) недостижения значения показателей результатов использования Субсидии - в размере средств, рассчитываемых в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка;

6) несоблюдения уровня софинансирования мероприятий по ремонту улично-дорожной сети, предусмотренного пунктом 4 Порядка, - в размере средств, рассчитываемых в процентном отношении пропорционально размеру необеспеченного софинансирования;

7) непредставления отчета в полном объеме согласно пункту 16 настоящего Порядка - в размере средств предоставленной Субсидии.

18. Возврат Субсидии в областной бюджет осуществляется в следующем порядке:

1) по результатам проведенных проверок условий предоставления и расходования Субсидии, установленных настоящим Порядком, Департамент в течение 10 дней со дня установления факта нарушения направляет муниципальному образованию письменное уведомление о подлежащей возврату суммы Субсидии;

2) в течение тридцати дней со дня получения письменного уведомления о возврате суммы Субсидии муниципальное образование осуществляет возврат суммы Субсидии в областной бюджет по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, или направляет в адрес Департамента ответ с мотивированным отказом от возврата Субсидии;

3) в случае отказа муниципального образования от добровольного возврата Субсидии Субсидия подлежит взысканию в судебном порядке.

19. В случае если муниципальным образованием Томской области по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчета о достижении значений показателей результата использования Субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = V субсидии x k, где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

V субсидии - размер Субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата Субсидии.

Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей формуле:

T - фактически достигнутое значение показателя результата использования Субсидии на отчетную дату;

S - плановое значение показателя результата использования Субсидии, установленное Соглашением.

#### Приложение

к Порядку

предоставления и распределения субсидии местным бюджетам

на ремонт улично-дорожной сети

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

НА РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящая Методика предназначена для расчета размера субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонт улично-дорожной сети (далее - Субсидии).

2. Размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Томской области (Ci) на очередной финансовый год, определяется по следующей формуле:

Ci = (S x Mi / M) x K, где:

S - общий объем Субсидии;

Mi - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в соответствии с данными статистической отчетности по состоянию на конец отчетного финансового года, находящихся в собственности i-го муниципального образования Томской области, участвующего в распределении, км;

M - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в соответствии с данными статистической отчетности по состоянию на конец отчетного финансового года в муниципальных образованиях, участвующих в распределении, км;

K - коэффициент за своевременность проведенных работ и обеспечение соответствующего качества ремонта дорог общего пользования местного значения в году предоставления Субсидии, выполнение условий Соглашения о предоставлении Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на ремонт улично-дорожной сети и настоящего Порядка, утверждаемый протоколом заседания Комиссии по оценке выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области ремонта улично-дорожной сети в рамках государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" не позднее 15 декабря текущего финансового года.

### Приложение N 4

к подпрограмме (направлению) 2

"Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам на разработку проектной документации в сфере дорожного хозяйства (далее - Субсидия).

2. Субсидия предоставляется муниципальному образованию "Город Томск" (далее - муниципальное образование) в целях софинансирования расходного обязательства муниципального образования "Город Томск", возникающего при выполнении полномочий органа местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в части разработки проектной документации в сфере дорожного хозяйства.

3. Субсидия направляется на выполнение работ по обоснованию инвестиций и разработке проекта планировки и проекта межевания территории в отношении проектируемого искусственного дорожного сооружения (далее - проектируемый объект).

4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписью областного бюджета) на год предоставления Субсидии.

5. Предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности утверждается распоряжением Администрации Томской области.

6. Для получения Субсидии муниципальное образование представляет в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (далее - Департамент) следующие документы:

1) бюджетную заявку по форме, установленной приложением N 1 к Правилам принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области (приложение N 1 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации") (далее - Правила);

2) документы согласно пункту 15 Правил;

3) копию технического задания на выполнение работ по обоснованию инвестиций и разработке проекта планировки и проекта межевания территории в отношении проектируемого объекта;

4) расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

5) выписку из местного бюджета муниципального образования, подтверждающую объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

Документы, представленные в Департамент, должны быть подписаны и надлежащим образом заверены.

7. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке в местном бюджете на софинансирование расходного обязательства, не позволяет обеспечить уровень софинансирования, установленный в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, размер Субсидии подлежит уменьшению в целях обеспечения установленного пунктом 5 настоящего Порядка уровня софинансирования.

8. Условиями предоставления Субсидии в соответствии с настоящим Порядком являются:

1) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия;

2) наличие в отношении объекта капитального строительства муниципальной собственности утвержденного органом местного самоуправления муниципального образования Томской области Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

3) наличие в году предоставления Субсидии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии;

4) заключение соглашения о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение) между уполномоченным органом местного самоуправления и Департаментом, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным Соглашением обязательств;

5) соблюдение муниципальным образованием требований настоящего Порядка.

9. Показателями результата использования Субсидии являются:

1) проектная документация (стадия предпроектная), получившая положительное заключение о проведении публичного и технологического ценового аудита проектируемого объекта, шт.;

2) муниципальный правовой акт об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории проектируемого объекта, шт.

Значения показателей результата использования Субсидии устанавливаются в Соглашении.

10. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов Томской области.

11. Условиями расходования Субсидии муниципальным образованием являются:

1) размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещений о проведении конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) обеспечение контроля за:

а) целевым и эффективным использованием Субсидии;

б) недопущением использования средств Субсидии на объекты, отсутствующие в Соглашении;

в) перечислением в доход областного бюджета начисленной неустойки (штрафа, пени) в случае уменьшения поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы оплаты на сумму неустойки при просрочке исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

12. Муниципальное образование представляет в Департамент отчет о достижении показателей результатов использования субсидии, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

Сроки и формы представления получателем Субсидии отчетности о достижении значений показателей результата использования Субсидии устанавливаются Департаментом в Соглашении.

Отчетность представляется в Департамент на бумажном носителе и в виде электронного документа.

К отчету о достижении значений показателей результатов использования Субсидии прилагаются следующие документы:

1) копии муниципальных контрактов, договоров;

2) копия положительного заключения публичного технологического и ценового аудита проектируемого объекта;

3) копия муниципального правового акта об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории проектируемого объекта.

Копии прилагаемых документов должны быть надлежащим образом заверены, прошиты и пронумерованы.

Отчетность представляется в Департамент сопроводительным письмом с указанием прилагаемых документов.

13. Средства Субсидии подлежат возврату в областной бюджет из средств местного бюджета муниципального образования в случаях:

1) нецелевого использования средств Субсидии - в размере использованных не по целевому назначению средств;

2) неперечисления в доход областного бюджета начисленной неустойки (штрафа, пени) в случае уменьшения поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы оплаты на сумму неустойки при просрочке исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, - в размере начисленной неустойки;

3) получения отрицательных заключений публичного технологического и ценового аудита проектируемого объекта или государственной экспертизы результатов инженерных изысканий - в размере использованных средств;

4) недостижения значений показателей результата использования Субсидии - в размере средств, рассчитываемых в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;

5) несоблюдения уровня софинансирования на достижение результатов предоставления Субсидии, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, - в размере средств, рассчитываемых в процентном отношении пропорционально размеру фактически обеспеченного софинансирования;

6) непредставления отчетности в полном объеме согласно пункту 12 настоящего Порядка - в размере средств Субсидии.

14. Возврат Субсидии в областной бюджет осуществляется в следующем порядке:

1) по результатам проведенных проверок условий предоставления и расходования Субсидии, установленных настоящим Порядком, Департамент в течение 10 дней со дня установления факта нарушения направляет муниципальному образованию письменное уведомление о возврате суммы Субсидии;

2) в течение тридцати дней со дня получения письменного уведомления о возврате суммы Субсидии муниципальное образование осуществляет возврат Субсидии в областной бюджет по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, или направляет в адрес Департамента ответ с мотивированным отказом от возврата Субсидии;

3) в случае отказа муниципального образования от добровольного возврата Субсидии Субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

15. Если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам от размера Субсидии, предоставленной в году, в котором допущены нарушения указанных обязательств, подлежит возврату из местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии.

## Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации

государственных функций и полномочий исполнительных

органов Томской области

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 24.02.2026 N 55а)

### Финансовое обеспечение деятельности ответственного

исполнителя (соисполнителя, участника) государственной

программы, ответственного за региональный проект

| N п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника, ответственного за региональный проект | Распределение объема финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 239530,1 | 47370,0 | 48306,2 | 47951,3 | 47951,3 | 47951,3 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей |  | 239530,1 | 47370,0 | 48306,2 | 47951,3 | 47951,3 | 47951,3 |

## Информация о налоговых льготах

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 24.02.2026 N 55а)

| N п/п | Наименование налоговой льготы | Цель предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для налогоплательщиков | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы/ регионального проекта) | Срок действия налоговой льготы | Куратор налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нулевая налоговая льгота при обеспечении 100% охвата населенных пунктов городских и сельских поселений Томской области, на территории которых организация, претендующая на льготу, осуществляла предоставление услуг почтовой связи | Освобождение от налога на имущество организаций, основным видом экономической деятельности которых является деятельность почтовой связи общего пользования, оказывающих услуги по приему от физических лиц денежных средств в счет уплаты налогов и сборов в отношении недвижимого имущества, расположенного на территории городских и сельских поселений Томской области и используемого в целях оказания универсальных услуг почтовой связи населению, при условии обеспечения 100% охвата населенных пунктов городских и сельских поселений Томской области предоставлением услуг почтовой связи | Количество региональных операторов, предоставляющих услуги почтовой связи, ед. | 01.01.2027 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |

## Перечень региональных проектов и ресурсное обеспечение

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 24.02.2026 N 55а)

### Ресурсное обеспечение

Таблица 1

| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов | Источники | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление проектной деятельности "Безопасные качественные дороги" | всего по источникам | 7063327,2 | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 4037270,2 | - | - | - | - |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 2639980,1 | - | - | - | - |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 386076,9 | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | - | - | - | - |
| Направление проектной деятельности "Инфраструктура для жизни" | всего по источникам | - | 5709460,6 | 7020814,5 | 7030517,3 | 6720570,5 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | - | 2828889,4 | 4617471,9 | 5237700,2 | 4892263,2 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | 2542910,8 | 2367492,6 | 1756967,1 | 1827707,3 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | - | 337660,4 | 35850,0 | 35850,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Беспилотные авиационные системы | всего по источникам | 17366,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 17366,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проектной части государственной программы: | всего по источникам | 7080693,3 | 5709460,6 | 7020814,5 | 7030517,3 | 6720570,5 |
|  | федеральный бюджет по согласованию) (прогноз) | 4037270,2 | 2828889,4 | 4617471,9 | 5237700,2 | 4892263,2 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2657346,2 | 2542910,8 | 2367492,6 | 1756967,1 | 1827707,3 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 386076,9 | 337660,4 | 35850,0 | 35850,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Перечень региональных проектов

Таблица 2

| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов | Безопасные качественные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта 1 | Региональная и местная дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта | Протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и национальным проектам от 26.12.2024 N ВМ-Пр-2757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Мильке Андрей Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок начала и окончания проекта | с 01.01.2019 по 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели регионального проекта: | Наименование показателя | Тип показателя (основной/ дополнительный) |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
|  | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | основной |  | 42,78 | 45,64 |  |  |  |  |  |
|  | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | основной |  | 75,62 | 79,04 |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом), км | основной |  | 37,76 | 38,01 |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом), тыс. пог. м | основной |  | 1,17 | 0,83 |  |  |  |  |  |
|  | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, % | основной |  | 78,26 | 80,56 |  |  |  |  |  |
|  | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонны на ось | основной |  | - | 5,88 |  |  |  |  |  |
|  | Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11, % | основной |  | - | 58,09 |  |  |  |  |  |
|  | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, % | основной |  | 66 | 84 |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  |  |  | Всего | 2024 год |  |  |  |  |
|  | всего по источникам |  |  |  | 6770295,3 | 6770295,3 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |  |  |  | 4037270,2 | 4037270,2 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 2346948,2 | 2346948,2 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  |  |  | 386076,9 | 386076,9 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников | В соответствии с заключаемыми соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов | Безопасные качественные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта 2 | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта | Протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и национальным проектам от 26.12.2024 N ВМ-Пр-2757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Мильке Андрей Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок начала и окончания проекта | с 01.01.2019 по 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели регионального проекта: | Наименование показателя | Тип показателя (основной/ дополнительный) |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
|  | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, % | основной |  | 30 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, % | основной |  | 20 | - |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  |  |  | Всего | 2024 год |  |  |  |  |
|  | всего по источникам |  |  |  | 159731,8 | 159731,8 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 159731,8 | 159731,8 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников | В соответствии с заключаемыми соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов | Безопасные качественные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта 3 | Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта | Протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и национальным проектам от 20.12.2024 N ВМ-Пр-2716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель Регионального проекта | Мильке Андрей Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок начала и окончания проекта | с 01.01.2019 по 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели регионального проекта: | Наименование показателя | Тип показателя (основной/ дополнительный) |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
|  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, человек | основной |  | 7,03 | 6,04 |  |  |  |  |  |
|  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, человек | основной |  | 1,78 | 1,55 |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  |  |  | Всего | 2024 год |  |  |  |  |
|  | всего по источникам |  |  |  | 133300,1 | 133300,1 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 133300,1 | 133300,1 |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов | Беспилотные авиационные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта 1 | Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта | Протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и национальным проектам от 26.12.2024 N ВМ-Пр-2757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Мильке Андрей Викторович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок начала и окончания проекта | С 01.01.2024 по 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели регионального проекта: | Наименование показателя |  | Тип показателя (основной/ дополнительный) |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | Доля субъектов Российской Федерации, оснащенных унифицированной инфраструктурой для наземного и технического обслуживания беспилотных воздушных судов |  | основной |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | Всего по источникам |  |  |  | 17366,1 | 17366,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 17366,1 | 17366,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников | В соответствии с заключаемыми соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Перечень финансируемых мероприятий региональных проектов

| Наименование регионального проекта/ мероприятия | Срок реализации (годы) | Объем финансирования | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели мероприятий регионального проекта, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| #### Безопасные качественные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Региональная и местная дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат регионального проекта: приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | Всего | 6770295,3 | 4037270,2 | 2346948,2 | 386076,9 | 0,0 | X | X | X |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в границах Томской агломерации | всего | 101660,4 | 0 | 101660,4 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | X | X |
|  | 2024 год | 101660,4 | 0 | 101660,4 | 0,0 | 0,0 |  | Ремонт покрытия проезжей части, км | 1,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нанесение разметки, км | 1,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков, шт. | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установка тросового/барьерного ограждения, п. м | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установка направляющих устройств, шт. | 0,0 |
| Субсидия местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | всего | 1103076,9 | 0,0 | 717000,0 | 386076,9 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Х | Х |
|  | 2024 год | 1103076,9 | 0,0 | 717000,0 | 386076,9 | 0,0 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог (в т.ч. с асфальтобетонным покрытием), км | 7,6 |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения | всего | 4968962,2 | 3490444,8 | 1478517,4 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | X | X |
|  | 2024 год | 4968962,2 | 3490444,8 | 1478517,4 | 0,0 | 0,0 |  | Ремонт покрытия проезжей части, км | 163,776 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нанесение разметки, км | 163,776 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков, шт. | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установка тросового/барьерного ограждения, п. м | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установка направляющих устройств, шт. | 0,0 |
| Приведение в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения | Всего | 596595,8 | 546825,4 | 49770,4 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | X | X |
|  | 2024 год | 596595,8 | 546825,4 | 49770,4 | 0,0 | 0,0 |  | Приведение в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, п. м | 374,76 |
| Итого Региональный проект 1 | всего | 6770295,3 | 4037270,2 | 2346948,2 | 386076,9 | 0,0 | X | X | X |
|  | 2024 | 6770295,3 | 4037270,2 | 2346948,2 | 386076,9 | 0,0 |  | X | X |
| ##### Общесистемные меры развития дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат регионального проекта: размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопительным итогом) | Всего | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
| Строительство автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в движении в составе Объездной автомобильной дороги г. Томска на участке км 6 - 8 | всего | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Х | Х |
|  | 2024 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество построенных пунктов, шт. | 1 |
| Результат регионального проекта: Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) | Всего | 99720,3 | 0,0 | 99720,3 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Томской агломерации | всего | 99720,3 | 0,0 | 99720,3 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | X | X |
|  | 2024 год | 99720,3 | 0,0 | 99720,3 | 0,0 | 0,0 |  | Уровень зрелости интеллектуальных транспортных систем в городской агломерации, ед. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации, шт. | 0 |
| Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года | всего | 58011,5 | 0 | 58011,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Количество установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах, шт. | Х |
|  | 2024 год | 58011,5 | 0,0 | 58011,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 9 |
| Итого Региональный проект 2 | всего | 159731,8 | 0 | 159731,8 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  | 2024 | 159731,8 | 0,0 | 159731,8 | 0,0 | 0,0 |  | X | X |
| ##### Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат регионального проекта: предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий | Всего | 7193,0 | 0,0 | 7193,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  | 2024 | 7193,0 | 0,0 | 7193,0 | 0,0 | 0,0 |  | X | X |
| Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения, в том числе: | всего | 3653,0 | 0,0 | 3653,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | X |
|  | 2024 | 3563,0 | 0,0 | 3563,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Х |
| Отправка команды Томской области на Всероссийский форум юных инспекторов движения | Всего | 144,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | Количество проведенных мероприятий, шт. | X |
|  | 2024 | 144,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
| Проведение областных конкурсов и соревнований среди отрядов юных инспекторов движения и обучающихся в образовательных организациях | Всего | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | Количество проведенных конкурсов (шт.) | X |
|  | 2024 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 7 |
| Проведение городских (районных), межмуниципальных и областных конкурсов юных инспекторов движения "Безопасное колесо", участие Томской области во Всероссийском финале конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" | Всего | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | Количество проведенных конкурсов (шт.) | X |
|  | 2024 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 21 |
| Проведение областного слета юных инспекторов движения | Всего | 625,0 | 0,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | Количество проведенных мероприятий (шт.) | X |
|  | 2024 | 625,0 | 0,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
| Организационно-методическое сопровождение образовательной программы профильной смены юных инспекторов движения | Всего | 375,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | Количество проведенных мероприятий (шт.) | X |
|  | 2024 | 375,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 |
| Отправка команды на Всероссийские соревнования "Дороги без опасности" во Всероссийский детский центр "Океан", г. Владивосток | Всего | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | Количество мероприятий (шт.) | X |
|  | 2024 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
| Проведение межмуниципальных конкурсов юных инспекторов движения "Светофорный ринг" | Всего | 201,5 | 0,0 | 201,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | Количество конкурсов (шт.) | Х |
|  | 2024 | 201,5 | 0,0 | 201,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
| Региональный этап Всероссийских соревнований юных инспекторов движения "Дороги без опасности" | Всего | 550,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | Количество соревнований, шт. | Х |
|  | 2024 | 550,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
| Обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | Всего | 367,5 | 0,0 | 367,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Томской области; ОГКУЗ "Территориальный центр медицины катастроф" | Количество обученных (чел.) | X |
|  | 2024 | 367,5 | 0,0 | 367,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 140 |
| Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе: | всего | 3630,0 | 0,0 | 3630,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Число детей, погибших в ДТП (чел.) | X |
|  | 2024 | 3630,0 | 0,0 | 3630,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 4 |
| Издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для образовательных организаций (памятки, буклеты, листовки и др.) | Всего | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | Количество изданной печатной продукции (шт.) | X |
|  | 2024 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | не менее 5000 |
| Оснащение образовательных организаций комплектами учебно-игрового оборудования | Всего | 530,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | Количество учебно-игровых комплектов (шт.) | X |
|  | 2024 | 530,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 |
| Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций | Всего | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | Количество световозвращающих приспособлений (шт.) | X |
|  | 2024 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | не менее 10000 |
| Инженерное обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | всего | 126107,1 | 0,0 | 126107,1 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | X | X |
|  | 2024 | 126107,1 | 0,0 | 126107,1 | 0,0 | 0,0 |  | Разметка проезжей части а/д, км | 1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установка барьерных ограждений, км | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков, шт. | 600 |
| Итого Региональный проект 3 | всего | 133300,1 | 0,0 | 133300,1 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  | 2024 | 133300,1 | 0,0 | 133300,1 | 0,0 | 0,0 |  | X | X |
| #### Беспилотные авиационные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат регионального проекта: Осуществлено строительство/реконструкция посадочных площадок, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, в целях обеспечения приема, наземного и технического обслуживания, выпуска беспилотных воздушных судов | Всего | 17366,1 | 0,0 | 17366,1 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
| Строительство, реконструкция (в том числе разработка проектно-сметной документации) двух посадочных площадок в целях обеспечения приема наземного и технического обслуживания, выпуска беспилотных воздушных судов на территории Томской области | Всего | 17366,1 | 0,0 | 17366,1 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Х | Х |
|  | 2024 год | 17366,1 | 0,0 | 17366,1 | 0,0 | 0,0 |  | Количество построенных площадок, шт. | 2,0 |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество построенных площадок, шт. | - |
|  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество построенных площадок, шт. | - |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество построенных площадок, шт. | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество построенных площадок, шт. | - |
| Итого региональный проект 1 | Всего | 17366,1 | 0,0 | 17366,1 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | 2024 год | 17366,1 | 0,0 | 17366,1 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |

### Перечень региональных проектов

| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов | Инфраструктура для жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта 1 | Региональная и местная дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта | Протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию национальных проектов от 25.12.2025 N ВМ-Пр-3198 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Мильке Андрей Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025 - 31.12.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели регионального проекта: | Наименование показателя | Тип показателя (основной/ дополнительный) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | основной | - | 45,9089 | 48,8231 | 51,9069 | 54,942 | 57,614 | 60 |
|  | Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, % | основной | - | 75,8494 | 78,3461 | 80,2746 | 81,7186 | 83,1624 | 85,0877 |
| Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  | Всего: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | всего по источникам |  | 24497623,5 | 5396589,6 | 6602127,9 | 6470507,8 | 6028398,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): |  | 16520892,4 | 2828889,4 | 4390555,6 | 4877003,7 | 4424443,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 7567370,7 | 2230039,8 | 2175722,3 | 1557654,1 | 1603954,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 409360,4 | 337660,4 | 35850,0 | 35850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников | В соответствии с заключаемыми соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Региональный проект "Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства"

| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов 1 | Инфраструктура для жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта 2 | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта | Протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию национальных проектов от 25.12.2025 N ВМ-Пр-3198 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Мильке Андрей Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025 - 31.12.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели регионального проекта: | Наименование показателя | Тип показателя (основной/ дополнительный) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигший не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы, % | основной | - | - | - | - | - | - | 1,5152 |
|  | Доля автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения от запланированных к размещению, % | основной | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения от запланированных к установке, % | основной | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  | Всего: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | всего по источникам |  | 416489,8 | 87070,8 | 48378,4 | 139774,5 | 141266,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): |  | 318910,4 | 0,0 | 43490,8 | 136979,0 | 138440,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 97579,4 | 87070,8 | 4887,6 | 2795,5 | 2825,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников | В соответствии с заключаемыми соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов | Инфраструктура для жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта 3 | Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта | Протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию национальных проектов от 25.12.2025 N ВМ-Пр-3198 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Мильке Андрей Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025 - 31.12.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели регионального проекта: | Наименование показателя | Тип показателя (основной/ дополнительный) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, % | основной | - | 1,42000 | 1,3500 | 1,2800 | 1,1900 | 1,0900 | 1,0000 |
| Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  | Всего: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | всего по источникам |  | 815084,3 | 225800,2 | 183139,3 | 191951,8 | 214193,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 815084,3 | 225800,2 | 183139,3 | 191951,8 | 214193,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников | В соответствии с заключаемыми соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Развитие общественного транспорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов | Инфраструктура для жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта 4 | Развитие общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта | Протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Мильке Андрей Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2026 - 31.12.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели регионального проекта: | Наименование показателя | Тип показателя (основной/ дополнительный) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющих срок эксплуатации не старше нормативного, % | основной | - | 98,66 | 97,82 | 93,97 | 87,44 | 85,26 | 85,26 |
| Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  | Всего: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | всего по источникам |  | 752165,3 | 0,0 | 187168,9 | 228283,2 | 336713,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): |  | 737121,9 | 0,0 | 183425,5 | 223717,5 | 329978,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 15043,4 | 0,0 | 3743,4 | 4565,7 | 6734,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников | В соответствии с заключаемыми соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Перечень финансируемых мероприятий региональных проектов

| Наименование регионального проекта/ мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участник мероприятия | Показатели мероприятий регионального проекта, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| #### Национальный проект "Инфраструктура для жизни" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### "Региональная и местная дорожная сеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат регионального проекта: Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций | Всего | 18908692,8 | 13449638,6 | 5459054,2 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в границах Томской агломерации | Всего | 169737,0 | 166342,4 | 3394,6 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (ОГКУ "Томскавтодор" (по согласованию) | X | X |
|  | 2025 год | 94737,9 | 92843,2 | 1894,7 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения, км | 7,17 |
|  | 2026 год | 74999,1 | 73499,2 | 1499,9 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения, км | 3,47 |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения, км | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения, км | - |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения | Всего | 17997921,6 | 12557083,2 | 5440838,4 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  | 2025 год | 3840214,8 | 2233954,1 | 1606260,7 | 0,0 | 0,0 |  | Ремонт покрытия проезжей части, км | 73,2 |
|  | 2026 год | 5631885,6 | 4177511,4 | 1454374,2 | 0,0 | 0,0 |  | Ремонт покрытия проезжей части, км | 194,1 |
|  | 2027 год | 3614170,0 | 2815586,0 | 798584,0 | 0,0 | 0,0 |  | Ремонт покрытия проезжей части, км | 164,2 |
|  | 2028 год | 4911651,2 | 3330031,7 | 1581619,5 | 0,0 | 0,0 |  | Ремонт покрытия проезжей части, км | 160,2 |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения | Всего | 741034,2 | 726213,0 | 14821,2 | 0,0 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2025 год | 512339,0 | 502092,1 | 10246,9 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность отремонтированных искусственных сооружений, п. м | 399,88 |
|  | 2026 год | 142393,2 | 139545,0 | 2848,2 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность отремонтированных искусственных сооружений, п. м | 565,2 |
|  | 2027 год | 86302,0 | 84575,9 | 1726,1 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность отремонтированных искусственных сооружений, п. м | 33,96 |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность отремонтированных искусственных сооружений, п. м | - |
| Результат регионального проекта: Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, входящие в городскую агломерацию | Всего | 2454997,9 | 0,0 | 2045637,5 | 409360,4 | 0,0 | X | X | X |
| Субсидия местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности | Всего | 2454997,9 | 0,0 | 2045637,5 | 409360,4 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2025 год | 949297,9 | 0,0 | 611637,5 | 337660,4 | 0,0 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, % | 1,6 |
|  | 2026 год | 752850,0 | 0,0 | 717000,0 | 35850,0 | 0,0 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, % | 1,6 |
|  | 2027 год | 752850,0 | 0,0 | 717000,0 | 35850,0 | 0,0 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, % | 1,6 |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, % | - |
| Результат регионального проекта: Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них | Всего | 3133932,8 | 3071253,8 | 62679,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  | Всего | 3133932,8 | 3071253,8 | 62679,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, Департамент капитального строительства администрации города Томска (по согласованию) | Х | Х |
| Строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Техническая готовность, % | - |
|  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Техническая готовность, % | - |
|  | 2027 год | 2017185,8 | 1976841,8 | 40344,0 | 0,0 | 0,0 |  | Техническая готовность, % | 3 |
|  | 2028 год | 1116747,0 | 1094412,0 | 22335,0 | 0,0 | 0,0 |  | Техническая готовность, % | 5 |
| Итого Региональный проект 1 | Всего | 24497623,5 | 16520892,4 | 7567370,7 | 409360,4 | 0,0 | X | X | X |
|  | 2025 год | 5396589,6 | 2828889,4 | 2230039,8 | 337660,4 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2026 год | 6602127,9 | 4390555,6 | 2175722,3 | 35850,0 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2027 год | 6470507,8 | 4877003,7 | 1557654,1 | 35850,0 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2028 год | 6028398,4 | 4424443,7 | 1603954,5 | 0,0 | 0,0 |  | X | X |
| ##### Общесистемные меры развития дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат регионального проекта 2: Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | Всего | 325419,0 | 318910,4 | 6508,6 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
| Создание и внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | Всего | 325419,0 | 318910,4 | 6508,6 | 0,0 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Уровень зрелости интеллектуальных транспортных систем в городской агломерации, ед. | 0 |
|  | 2026 год | 44378,4 | 43490,8 | 887,6 | 0,0 | 0,0 |  | Уровень зрелости интеллектуальных транспортных систем в городской агломерации, ед. | 1 |
|  | 2027 год | 139774,5 | 136979,0 | 2795,5 | 0,0 | 0,0 |  | Уровень зрелости интеллектуальных транспортных систем в городской агломерации, ед. | 1 |
|  | 2028 год | 141266,1 | 138440,6 | 2825,5 | 0,0 | 0,0 |  | Уровень зрелости интеллектуальных транспортных систем в городской агломерации, ед. | 2 |
| Результат регионального проекта 2: Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | Всего | 91070,8 | 0,0 | 91070,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Строительство автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств в движении в составе Объездной автомобильной дороги г. Томска на участке км 6 - 8 | Всего | 87070,8 | 0,0 | 87070,8 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  | 2025 год | 87070,8 | 0,0 | 87070,8 | 0,0 | 0,0 |  | Количество построенных пунктов, шт. | 1 |
|  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество построенных пунктов, шт. | - |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество построенных пунктов, шт. | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество построенных пунктов, шт. | - |
| Строительство автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств в движении в составе автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское км 43 - км 45 в Асиновском районе Томской области | Всего | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество ПСД, шт. | - |
|  | 2026 год | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество ПСД, шт. | 1 |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество ПСД, шт. | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество ПСД, шт. | - |
| Итого региональный проект 2 | Всего | 416489,8 | 318910,4 | 97579,4 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  | 2025 год | 87070,8 | 0,0 | 87070,8 | 0,0 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2026 год | 48378,4 | 43490,8 | 4887,6 | 0,0 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2027 год | 139774,5 | 136979,0 | 2795,5 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  | 2028 год | 141266,1 | 138440,6 | 2825,5 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
| ##### Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат регионального проекта 3: Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | Всего | 2625,0 | 0,0 | 2625,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
| Мероприятие 1. Осуществлено организационно-методическое сопровождение образовательной программы профильной смены юных инспекторов движения | всего | 2625,0 | 0,0 | 2625,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество методических сопровождений, шт. | Х |
|  | 2025 год | 375,0 | 0,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 |
|  | 2026 год | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 |
|  | 2027 год | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 |
|  | 2028 год | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 |
| Результат регионального проекта: Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения | Всего | 26147,0 | 0,0 | 26147,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
| Мероприятие 2. Организованы и проведены мероприятия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожного травматизма, в том числе: | всего | 24677,0 | 0,0 | 24677,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  | 2025 год | 6450,5 | 0,0 | 6450,5 | 0,0 | 0,0 |  | Х | - |
|  | 2026 год | 6075,5 |  | 6075,5 |  |  |  |  |  |
|  | 2027 год | 6075,5 |  | 6075,5 |  |  |  |  |  |
|  | 2028 год | 6075,5 |  | 6075,5 |  |  |  | Х | Х |
| Организация и проведение профильных сборов ЮИД | всего | 3135,0 | 0,0 | 3135,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество проведенных сборов, шт. | - |
|  | 2026 год | 1045,0 | 0,0 | 1045,0 | 00,0 | 0,0 |  |  | 4 |
|  | 2027 год | 1045,0 | 0,0 | 1045,0 | 0,00 | 0,0 |  |  | 4 |
|  | 2028 год | 1045,0 | 0,0 | 1045,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 4 |
| Проведение областных конкурсов и соревнований среди отрядов юных инспекторов движения и обучающихся в образовательных организациях | всего | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | X | X |
|  | 2025 год | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество проведенных конкурсов, шт. | 7 |
|  | 2026 год | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 7 |
|  | 2027 год | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 7 |
|  | 2028 год | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 7 |
| Проведение городских (районных), межмуниципальных и областных конкурсов юных инспекторов движения "Безопасное колесо", участие Томской области во Всероссийском финале конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" | Всего | 4600,00 | 0,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | X | X |
|  | 2025 год | 1150,0 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество проведенных конкурсов, шт. | 21 |
|  | 2026 год | 1150,0 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 21 |
|  | 2027 год | 1150,0 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 21 |
|  | 2028 год | 1150,0 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 21 |
| Проведение областного слета юных инспекторов движения | Всего | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | Х | Х |
|  | 2025 год | 625,0 | 0,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество проведенных слетов, шт. | 1 |
|  | 2026 год | 625,0 | 0,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  | 2027 год | 625,0 | 0,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  | 2028 год | 625,0 | 0,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
| Отправка команды на Всероссийские соревнования "Дороги без опасности" во Всероссийский детский центр "Океан", г. Владивосток | всего | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  | 2025 год | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество отправленных команд, шт. | 1 |
|  | 2026 год | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  | 2027 год | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  | 2028 год | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
| Проведение межмуниципальных конкурсов юных инспекторов движения "Светофорный ринг" | всего | 806,0 | 0,0 | 806,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | X | X |
|  | 2025 год | 201,5 | 0,0 | 201,5 | 0,0 | 0,0 |  | Количество проведенных конкурсов, шт. | 1 |
|  | 2026 год | 201,5 | 0,0 | 201,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  | 2027 год | 201,5 | 0,0 | 201,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  | 2028 год | 201,5 | 0,0 | 201,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
| Региональный этап Всероссийских соревнований юных инспекторов движения "Дороги без опасности | всего | 3200,0 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | Х | X |
|  | 2025 год | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество проведенных соревнований, шт. | 1 |
|  | 2026 год | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  | 2027 год | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  | 2028 год | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
| Отправка команды Томской области на Всероссийский форум юных инспекторов движения | всего | 816,0 | 0,0 | 816,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | Х | Х |
|  | 2025 год | 144,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество проведенных мероприятий, шт. | 1 |
|  | 2026 год | 224,0 | 0,0 | 224,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  | 2027 год | 224,0 | 0,0 | 224,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
|  | 2028 год | 224,0 | 0,0 | 224,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 |
| Издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для образовательных организаций (памятки, буклеты, листовки и др.) | всего | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | X | X |
|  | 2025 год | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество изданной печатной продукции, шт. | не менее 5000 |
|  | 2026 год | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | не менее 5000 |
|  | 2027 год | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | не менее 5000 |
|  | 2028 год | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | не менее 5000 |
| Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций | всего | 5500,0 | 0,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | Х | Х |
|  | 2025 год | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество световозвращающих приспособлений, шт. | не менее 10000 |
|  | 2026 год | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | не менее 10000 |
|  | 2027 год | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | не менее 10000 |
|  | 2028 год | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | не менее 10000 |
| Оснащение образовательных организаций комплектами учебно-игрового оборудования | всего | 2120,00 | 0,0 | 2120,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент образования Томской области | X | X |
|  | 2025 год | 530,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество комплектов, шт. | 2 |
|  | 2026 год | 530,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 |
|  | 2027 год | 530,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 |
|  | 2028 год | 530,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 |
| Мероприятие 3. Обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | всего | 1470,0 | 0,0 | 1470,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент здравоохранения Томской области; ОГКУЗ "Территориальный центр медицины катастроф" | X | X |
|  | 2025 год | 367,5 | 0,0 | 367,5 | 0,0 | 0,0 |  | Количество обученных, шт. | 140 |
|  | 2026 год | 367,5 | 0,0 | 367,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 140 |
|  | 2027 год | 367,5 | 0,0 | 367,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 140 |
|  | 2028 год | 367,5 | 0,0 | 367,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 140 |
| Результат регионального проекта: Повышена безопасность дорожного движения при ее организации | Всего | 786312,3 | 0,0 | 786312,3 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
| Мероприятие 4. Инженерное обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | всего | 786312,3 | 0,0 | 786312,3 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | X | X |
|  | 2025 год | 218607,2 | 0,0 | 218607,2 | 0,0 | 0,0 |  | Разметка проезжей части а/д, км | 1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установка барьерных ограждений, км | 8,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков, шт. | 600,0 |
|  | 2026 год | 175946,3 | 0,0 | 175946,3 | 0,0 | 0,0 |  | Разметка проезжей части а/д, км | 1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установка барьерных ограждений, км | 8,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков, шт. | 600,0 |
|  | 2027 год | 184758,8 | 0,0 | 184758,8 | 0,0 | 0,0 |  | Разметка проезжей части а/д, км | 1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установка барьерных ограждений, км | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков, шт. | 600 |
|  | 2028 год | 207000,0 | 0,0 | 207000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Разметка проезжей части а/д, км | 1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установка барьерных ограждений, км | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков, шт. | 600 |
| Итого региональный проект 5 | всего | 815084,3 | 0,0 | 815084,3 | 0,0 | 0,0 | X | X | X |
|  | 2025 год | 225800,2 | 0,0 | 225800,2 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  | 2026 год | 183139,3 | 0,0 | 183139,3 | 0,0 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2027 год | 191951,8 | 0,0 | 191951,8 | 0,0 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2028 год | 214193,0 | 0,0 | 214193,0 | 0,0 | 0,0 |  | X | X |
| ##### Развитие общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат регионального проекта: Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта | Всего | 752165,3 | 737121,9 | 15043,4 | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х |
| Обновление общественного транспорта | всего | 752165,3 | 737121,9 | 15043,4 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Х | Х |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество приобретенных автобусов, шт. | - |
|  | 2026 год | 187168,9 | 183425,5 | 3743,4 | 0,0 | 0,0 |  | Количество приобретенных автобусов, шт. | 31 |
|  | 2027 год | 228283,2 | 223717,5 | 4565,7 | 0,0 | 0,0 |  | Количество приобретенных автобусов, шт. | 39 |
|  | 2028 год | 336713,2 | 329978,9 | 6734,3 | 0,0 | 0,0 |  | Количество приобретенных автобусов, шт. | 57 |
| Итого региональный проект 6 | всего | 752165,3 | 737121,9 | 15043,4 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 187168,9 | 183425,5 | 3743,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 228283,2 | 223717,5 | 4565,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2028 год | 336713,2 | 329978,9 | 6734,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого по национальному проекту | всего | 26481362,9 | 17576924,7 | 8495077,8 | 409360,4 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 5709460,6 | 2828889,4 | 2542910,8 | 337660,4 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2026 год | 7020814,5 | 4617471,9 | 2367492,6 | 35850,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 год | 7030517,3 | 5237700,2 | 1756967,1 | 35850,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2028 год | 6720570,5 | 4892863,2 | 1827707,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

## Аналитические (сквозные) показатели социально-экономического

развития Томской области и обеспечения безопасности

Томской области в рамках государственной программы

"Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1. | Доля дорожной сети в крупнейших агломерациях, соответствующая нормативам | процент | 81,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | - | - | Распоряжение Губернатора Томской области от 17.08.2023 N 235-р "О реализации некоторых положений Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |

## Приложение N 1

к государственной программе

"Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Томской области от 23.06.2025 N 282а, от 01.12.2025 N 541а, от 24.02.2026 N 55а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и распределения Субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Инфраструктура для жизни" (далее - Субсидия).

2. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям "Город Томск" и "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" (далее - муниципальные образования, получатели Субсидии) при наличии автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в границах городских округов Томской агломерации, находящихся в собственности муниципальных образований, в целях достижения результата регионального проекта по муниципальному образованию (далее - результат регионального проекта).

3. Субсидия направляется на осуществление дорожной деятельности в части капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения в целях приведения в нормативное состояние дорожной сети и снижения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах (участках) в границах муниципальных образований (в том числе на приведенных в нормативное состояние искусственных сооружениях на автомобильных дорогах местного значения).

(п. 3 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а)

4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписью областного бюджета) на год предоставления субсидии.

5. В случае уточнения потребности муниципальных образований в Субсидии внесение изменений в распределение Субсидии между муниципальными образованиями осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета в пределах общего объема Субсидии путем внесения изменений в бюджетную роспись без внесения изменений в закон Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

6. Предельный уровень софинансирования Томской областью расходных обязательств муниципальных образований - получателей Субсидии по осуществлению полномочий органов местного самоуправления в области дорожной деятельности в целях достижения результата регионального проекта составляет 65 (шестьдесят пять) процентов.

7. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке в местном бюджете на софинансирование расходного обязательства, направленного на достижение результата регионального проекта, не позволяет обеспечить уровень софинансирования, установленный в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, размер Субсидии подлежит уменьшению в целях обеспечения установленного пунктом 6 настоящего Порядка уровня софинансирования.

8. Размер Субсидии определяется в соответствии с Методикой расчета Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Для получения Субсидии муниципальные образования представляют в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (далее - Департамент) следующие документы:

1) письмо о заключении соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть национального проекта "Инфраструктура для жизни" на предоставление Субсидии (далее - Соглашение);

2) реквизиты уполномоченного органа муниципального образования, с которым будет заключаться Соглашение;

3) копии документов, подтверждающих право собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения, в отношении которых будет производиться капитальный ремонт и (или) ремонт, и (или) Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденный органами местного самоуправления, в отношении которых будет производиться капитальный ремонт и (или) ремонт (с обязательным отражением типа покрытия существующих автомобильных дорог и протяженности);

4) схемы территориального расположения автомобильных дорог общего пользования местного значения;

5) выписку из местного бюджета (сводную бюджетную роспись местного бюджета), подтверждающую объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование мероприятий, направленных на достижение результата регионального проекта;

6) исключен. - Постановление Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а;

7) копии актов оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, запланированных к капитальному ремонту и (или) ремонту.

Документы, представленные в Департамент, должны быть подписаны и надлежащим образом заверены.

10. Условиями предоставления Субсидии в соответствии с настоящим Порядком являются:

1) наличие в году предоставления Субсидии в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии;

2) заключение Соглашения между уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования и Департаментом, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным Соглашением обязательств;

3) соблюдение муниципальными образованиями требований настоящего Порядка.

11. Показателями результатов использования Субсидии являются:

1) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в дорожную сеть Томской агломерации в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", приведенных в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям (продольная ровность и отсутствие повреждений проезжей части) в результате ремонта, км;

2) протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения, п. м.

Значения показателя результата использования Субсидии устанавливаются в Соглашении.

(п. 11 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а)

12. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов Томской области.

13. При наличии у муниципального образования экономии средств Субсидии, образовавшейся по результатам заключения муниципальных контрактов, муниципальное образование вправе направить сложившуюся экономию на достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) муниципальных программ, обеспечивающих реализацию регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни", согласно Порядку направления экономии, образовавшейся по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником обеспечения которой являются межбюджетные трансферты из бюджета Томской области бюджету муниципального образования Томской области, на реализацию мероприятий (результатов) муниципальных программ, обеспечивающих реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, установленному постановлением Администрации Томской области от 07.02.2025 N 39а "Об установлении порядка направления экономии, образовавшейся по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником обеспечения которой являются межбюджетные трансферты из бюджета Томской области бюджету муниципального образования Томской области, на реализацию мероприятий (результатов) муниципальных программ, обеспечивающих реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов".

14. Условиями расходования Субсидии муниципальными образованиями являются:

1) направление средств Субсидии на оплату выполненных работ в соответствии с проектной и (или) сметной документацией, прошедшей проверку достоверности определения сметной стоимости и получившей положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости;

2) осуществление муниципальными образованиями закупок работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и работ по обеспечению безопасности дорожного движения в целях приведения в нормативное состояние дорожной сети и снижения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах (участках) в границах муниципальных образований, финансирование которых планируется с привлечением средств областного бюджета, при наличии доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, утвержденных законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

3) обеспечение контроля за:

а) целевым и эффективным использованием Субсидии;

б) соблюдением сроков окончания выполнения работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов, договоров;

в) качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах;

г) недопущением использования средств Субсидии на объекты, отсутствующие в Соглашении;

д) недопущением использования Субсидии на финансовое обеспечение объектов в части, превышающей их сметную стоимость, утвержденную в установленном порядке;

е) перечислением в доход областного бюджета начисленной неустойки (штрафа, пени) в случае уменьшения поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы оплаты на сумму неустойки при просрочке исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом;

4) обеспечение осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и работ по обеспечению безопасности дорожного движения в целях приведения в нормативное состояние дорожной сети и снижения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах (участках) в границах муниципальных образований, финансируемых за счет средств Субсидии;

5) обеспечение завершения выполнения работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и работ по обеспечению безопасности дорожного движения в целях приведения в нормативное состояние дорожной сети и снижения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах (участках) в границах муниципальных образований за счет средств Субсидии в срок до 15 декабря года, в котором предоставлена Субсидия;

(пп. 5 в ред. постановления Администрации Томской области от 01.12.2025 N 541а)

6) обеспечение установления гарантийных сроков при заключении муниципальных контрактов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2023 N 572 "Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений" и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2023 N 1066 "О типовых условиях контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства";

7) недопущение повторного использования субсидии на капитальной ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, срок гарантийного периода на дорожное покрытие которых не истек в соответствии с документами, подтверждающими интенсивность дорожного движения;

8) обеспечение размещения в системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов сведений в отношении объектов капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог в соответствии с составом сведений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2022 N 2197 "Об утверждении Положения о системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов";

(пп. 8 введен постановлением Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а)

9) недопущение использования Субсидии для оплаты выполненных работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с применением асфальтобетонных смесей, для которых в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве не размещены сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов.

(пп. 9 введен постановлением Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а)

15. Получатели Субсидии представляют в Департамент отчетность о достижении показателя результата использования Субсидии, указанного в пункте 11 настоящего Порядка.

Сроки и формы представления получателем Субсидии отчетности о достижении установленного показателя результата использования Субсидии устанавливаются Департаментом в Соглашении.

Отчетность представляется в Департамент на бумажном носителе и в виде электронного документа.

К отчету о достижении значений результата использования Субсидии прилагаются следующие документы:

1) копии проектной и (или) сметной документации на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, составленной с использованием ресурсно-индексного метода и получившей положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости, выданное юридическими лицами, уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, или юридическими лицами, аккредитованными на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, или юридическими лицами, имеющими в штате работников, аттестованных в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 N 2460 "Об утверждении Правил аттестации, переаттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, в том числе продления срока действия квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий", на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, по направлению деятельности "Ценообразование и сметное нормирование";

(пп. 1 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а)

2) копии заключений о достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3) копии муниципальных контрактов, договоров;

4) копии актов о приемке выполненных работ и копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, составленных по формам, утвержденным Росстатом;

5) копии отчетов строительного контроля;

6) заверенные копии выписок из лицевого счета получателя средств бюджета (получателя Субсидии) и копии платежных документов, подтверждающих списание денежных средств со счетов местного бюджета;

7) фотоотчет отремонтированных объектов (фотографирование осуществляется с одного места до и после проведения ремонта с привязкой к статичным предметам - километровый столб, номер дома);

8) копии актов приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством (возведением), реконструкцией или капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений в соответствии с приложением А.2 к "ГОСТ 32755-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ";

9) копии результатов диагностики отремонтированных автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, проведенной в соответствии с приказом Минтранса России от 07.08.2020 N 288 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог", по показателям:

продольная ровность и глубина колеи дорожного покрытия;

объем и вид повреждений проезжей части.

Копии прилагаемых документов должны быть надлежащим образом заверены, прошиты и пронумерованы.

Отчетность представляется в Департамент сопроводительным письмом с указанием прилагаемых документов.

16. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет из средств местного бюджета в случаях:

1) нецелевого использования средств Субсидии - в размере использованных не по назначению средств;

2) оплаты из средств Субсидии выполненных работ в соответствии с проектной и (или) сметной документацией, не имеющей положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости, - в размере средств, оплаченных в соответствии с указанной документацией;

3) неперечисления в доход областного бюджета начисленной неустойки (штрафа, пени) в случае уменьшения поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы оплаты на сумму неустойки при просрочке исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, - в размере начисленной неустойки;

4) неэффективного использования Субсидии, в том числе оплаты выполненных работ и примененных дорожно-строительных материалов, не соответствующих требованиям нормативных и правовых актов, - в размере неэффективно использованных средств;

5) недостижения значений показателей результата использования Субсидии - в размере средств, рассчитываемых в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка;

6) несоблюдения уровня софинансирования мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и работ по обеспечению безопасности дорожного движения в целях приведения в нормативное состояние дорожной сети и снижения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах (участках) в границах муниципальных образований, предусмотренного пунктом 6 Порядка, - в размере средств, рассчитываемых в процентном отношении пропорционально размеру необеспеченного софинансирования;

7) непредставления отчета в полном объеме согласно пункту 15 настоящего Порядка - в размере средств предоставленной Субсидии.

17. Возврат Субсидии в областной бюджет осуществляется в следующем порядке:

1) по результатам проведенных проверок условий предоставления и расходования Субсидии, установленных настоящим Порядком, Департамент в течение 10 дней со дня установления факта нарушения условий предоставления и расходования Субсидии направляет муниципальному образованию письменное уведомление о возврате суммы Субсидии;

2) в течение тридцати дней со дня получения письменного уведомления о возврате суммы Субсидии муниципальное образование осуществляет возврат суммы Субсидии в областной бюджет по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, или направляет в адрес Департамента ответ с мотивированным отказом от возврата Субсидии;

3) в случае отказа муниципального образования от добровольного возврата Субсидии Субсидия подлежит взысканию в судебном порядке.

18. В случае если муниципальным образованием Томской области по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчета о достижении значений показателя результата использования Субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидий x k x m / n), где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

V субсидий - размер Субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результата использования Субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результата использования Субсидии;

k - коэффициент возврата Субсидии.

Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей формуле:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии.

При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результата использования Субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии, определяется по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результата использования Субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результата использования Субсидии, установленное соглашением.

При расчете коэффициента возврата Субсидии (k) используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результата использования Субсидии.

### Приложение

к Порядку

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной

деятельности в рамках реализации регионального проекта

"Региональная и местная дорожная сеть"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Томской области от 01.12.2025 N 541а, от 24.02.2026 N 55а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящая Методика предназначена для расчета размера Субсидии бюджетам муниципальных образований "Город Томск" и Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области.

2. Размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Томской области (Ci) на очередной финансовый год, определяется по следующей формуле:

Ci = (S x Mi / M) x K, где:

S - общий объем Субсидии;

Mi - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ненормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети Томской агломерации (региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"), находящихся в собственности муниципального образования Томской области, участвующего в распределении, км;

M - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ненормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети Томской агломерации, в муниципальных образованиях, участвующих в распределении, км;

K - коэффициент за своевременность проведенных работ и обеспечение соответствующего качества ремонта дорог общего пользования местного значения в году предоставления субсидии, выполнение условий Соглашения о предоставлении Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" и настоящего Порядка, утверждаемый протоколом заседания Комиссии по оценке выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" не позднее 15 декабря текущего финансового года.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 01.12.2025 N 541а)

3. Размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Томской области на первый год планового периода областного бюджета, принимается равным размеру Субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Томской области на очередной финансовый год, в соответствии с пунктом 2 настоящей Методики.

(п. 3 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.02.2026 N 55а)

## Приложение N 2

к государственной программе

"Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ

СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ

СООРУЖЕНИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ"

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения (далее - Порядок).

2. Под искусственными дорожными сооружениями на автомобильных дорогах местного значения (далее - искусственные дорожные сооружения) в настоящем Порядке понимаются мосты и путепроводы.

3. Субсидия направляется на осуществление мероприятий по дорожной деятельности в отношении искусственных дорожных сооружений в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".

4. Общий объем и распределение Субсидии местным бюджетам утверждаются законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. Изменение в распределение объемов Субсидии между муниципальными образованиями осуществляется в случае уточнения потребности в объемах бюджетных ассигнований, сложившейся у муниципальных образований, путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета с последующим внесением изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. Внесение изменений в распределение объемов Субсидии в иных случаях не допускается.

Внесение изменений в распределение объемов субсидии между муниципальными образованиями без внесения изменения в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период не предусматривается.

6. Уровень софинансирования Томской областью расходных обязательств муниципальных образований - получателей Субсидии по осуществлению полномочий органов местного самоуправления по дорожной деятельности составляет 99,97 (девяносто девять целых девяносто семь сотых) процента.

7. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке в местном бюджете на софинансирование расходного обязательства, не позволяет обеспечить уровень софинансирования, установленный в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, размер Субсидии подлежит уменьшению в целях обеспечения установленного пунктом 6 настоящего Порядка уровня софинансирования.

8. Размер Субсидии муниципальным образованиям определяется в соответствии с Методикой расчета субсидий местным бюджетам на приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" согласно приложению к настоящему Порядку (далее - Методика).

9. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления Субсидии является наличие на территории муниципального образования искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в населенных пунктах с численностью населения более 200 тысяч человек.

10. Для получения Субсидии муниципальные образования в срок до 1 февраля текущего года представляют в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (далее - Департамент) следующие документы:

1) письмо о заключении соглашения на предоставление Субсидии;

2) реквизиты уполномоченного органа местного самоуправления, с которым будет заключаться Соглашение;

3) копии проектной документации на приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений;

4) копии смет на приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений;

5) копии заключений о достоверности определения сметной стоимости на приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений;

6) выписку из местного бюджета, подтверждающую объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование мероприятий, направленных на осуществление мероприятий по дорожной деятельности в отношении искусственных дорожных сооружений в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Документы, представленные в Департамент, должны быть подписаны и надлежащим образом заверены.

11. Условиями предоставления Субсидии в соответствии с настоящим Порядком являются:

1) наличие в году предоставления субсидии в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения;

2) заключение соглашения о предоставлении Субсидий (далее - Соглашение) между уполномоченным органом местного самоуправления и Департаментом, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным Соглашением обязательств;

3) соблюдение муниципальными образованиями требований настоящего Порядка.

12. При выделении в текущем финансовом году объема дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление Субсидий местным бюджетам предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 11 настоящего Порядка.

13. Показателем результативности использования Субсидии является протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения, п. м.

Значения показателя результативности использования Субсидии устанавливаются в Соглашении.

14. Субсидия предоставляется на основании Соглашения, подготовленного (сформированного) с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

В случае привлечения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области средств областного бюджета на реализацию мероприятий сверх установленного уровня софинансирования дополнительно заключается соглашение по форме, утвержденной Департаментом финансов Томской области.

15. Экономия бюджетных средств, полученная по результатам проведения конкурсных процедур, может быть использована муниципальными образованиями на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, при выполнении следующих условий:

1) представление в Департамент документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;

2) заключение дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении Субсидии.

16. Условиями расходования Субсидий муниципальными образованиями Томской области являются:

1) обеспечение контроля за:

а) целевым и эффективным использованием Субсидии;

б) размещением в единой информационной системе в сфере закупок в составе документации требования о разработке подрядчиком проекта производства работ;

в) соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с календарным графиком выполнения работ, входящим в состав проекта производства работ;

г) качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах;

д) недопущением использования средств Субсидии на объекты, отсутствующие в Соглашении;

е) недопущением использования Субсидии на финансовое обеспечение объектов в части, превышающей их сметную стоимость, утвержденную в установленном порядке;

ж) недопущением использования Субсидии для оплаты в доход местного бюджета начисленной неустойки (штрафа, пени), в случае уменьшения поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы оплаты на сумму неустойки, при просрочке исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом;

2) обеспечение осуществления строительного контроля за выполнением работ по приведению в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений, финансируемых за счет средств Субсидии;

3) обеспечение завершения выполнения работ по приведению в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений за счет средств Субсидии в срок до 1 ноября года, в котором предоставлена Субсидия (за исключением выполнения работ по приведению в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений, срок ввода в эксплуатацию которых запланирован на последующие годы по отношению к году предоставления субсидии);

4) обеспечение установления гарантийных сроков при заключении муниципальных контрактов на приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2023 N 572 "Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений" и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2023 N 1066 "О типовых условиях контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства".

17. Департамент принимает в пределах предоставленных полномочий меры по обеспечению контроля за соблюдением условий предоставления и расходования Субсидии, в том числе за ее целевым использованием, путем проведения проверок или иных контрольных мероприятий (выборочный мониторинг качества выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий), в том числе с привлечением подведомственного Департаменту учреждения.

18. Получатели Субсидии представляют в Департамент отчет о достижении показателя результативности использования Субсидии, указанного в пункте 13 настоящего Порядка.

Сроки и формы представления получателем Субсидии отчета о достижении значений результатов использования Субсидии устанавливаются Департаментом в Соглашении.

Отчетность представляется в Департамент на бумажном носителе и в виде электронного документа.

К отчету о достижении значений показателя результативности использования Субсидии прилагаются следующие документы:

1) копии муниципальных контрактов, договоров;

2) копии справок и актов о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3), составленных по формам, утвержденным Росстатом, акты выполненных работ;

3) копии отчетов строительного контроля;

4) заверенные копии выписок из лицевого счета получателя средств соответствующего бюджета (получателя Субсидии) и копии платежных документов, подтверждающих списание денежных средств со счетов местного бюджета;

5) фотоотчеты искусственных дорожных сооружений (фотографирование осуществляется с одного места до и после проведения работ, с привязкой к статичным предметам - километровый столб, номер дома и т.д.).

Копии прилагаемых документов должны быть надлежащим образом заверены, прошиты и пронумерованы.

Отчетность представляется в Департамент сопроводительным письмом с указанием прилагаемых документов.

19. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет из средств местного бюджета в случаях:

1) нецелевого использования средств Субсидии - в размере использованных не по назначению средств;

2) оплаты из средств Субсидии в доход местного бюджета начисленной неустойки (штрафа, пени), в случае уменьшения поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы оплаты на сумму неустойки, при просрочке исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом;

3) неэффективного использования Субсидии, в том числе оплаты выполненных работ и примененных дорожно-строительных материалов, не соответствующих требованиям нормативных и правовых актов;

4) недостижения значений показателя результативности использования Субсидии - в размере средств, рассчитываемых в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка;

5) несоблюдения уровня софинансирования на достижение результата предоставления Субсидии, предусмотренного пунктом 6 Порядка, - в размере средств, рассчитываемых в процентном отношении пропорционально размеру фактически обеспеченного софинансирования;

6) непредставления отчета согласно пункту 18 настоящего Порядка - в размере средств Субсидии.

20. Возврат Субсидии в областной бюджет осуществляется в следующем порядке:

1) по результатам проведенных проверок условий предоставления и расходования Субсидии, установленных настоящим Порядком, Департамент в течение 10 дней со дня установления факта нарушения предоставления и расходования Субсидии направляет муниципальному образованию письменное уведомление о возврате суммы Субсидии;

2) в течение тридцати дней со дня получения письменного уведомления о возврате суммы Субсидии муниципальное образование осуществляет возврат суммы Субсидии в областной бюджет по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, или направляет в адрес Департамента ответ с мотивированным отказом от возврата Субсидии;

3) в случае отказа муниципального образования от добровольного возврата Субсидии Субсидия подлежит взысканию в судебном порядке.

21. В случае если муниципальным образованием Томской области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателя результативности, установленные соглашением, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты представления отчетности о достижении значения показателя результативности по итогам отчетного года Департамент направляет в муниципальное образование письменное уведомление о возврате субсидии в областной бюджет.

Объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k), где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

V субсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей формуле:

k = 1 - T / S, где:

T - фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

S - плановое значение показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

### Приложение

к Порядку

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета местным бюджетам на приведение в нормативное

состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных

сооружений в рамках реализации регионального проекта

"Региональная и местная дорожная сеть"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ"

1. Настоящая Методика предназначена для расчета объема Субсидии местным бюджетам на приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".

2. Размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Томской области (Ci), определяется по следующей формуле:

n - количество муниципальных образований, соответствующих критерию отбора;

M - общая сметная стоимость приведения в нормативное состояние инженерного сооружения;

k - уровень софинансирования из областного бюджета расходов по обеспечению приведения в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений, величина которого <= 99,97%.