Распоряжение Администрации Томской области от 22.02.2024 N 113-ра (ред. от 12.03.2026) "Об утверждении паспорта ведомственного проекта в сфере занятости населения на 2024 - 2028 годы" (вместе с "Паспортом ведомственного проекта "Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 11.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 февраля 2024 г. N 113-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2024 - 2028 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 28.12.2024 N 943-ра, от 28.02.2025 N 169-ра, от 22.07.2025 N 509-ра, от 12.03.2026 N 160-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":

1. Утвердить следующие паспорта ведомственных проектов в сфере занятости населения на 2024 - 2026 годы с прогнозом на 2027 и 2028 годы:

1) утратил силу с 12 марта 2026 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2026 N 160-ра;

2) "Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Приложение N 1

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 22.02.2024 N 113-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "КАРЬЕРНАЯ КАРТА ТОМИЧА"

Утратил силу с 12 марта 2026 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2026 N 160-ра.

# Приложение N 2

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 22.02.2024 N 113-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 12.03.2026 N 160-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент труда и занятости населения Томской области (далее - ДТЗН ТО) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений | ГП, ВП | ДТЗН ТО | единица | 5 | 2023 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | возрастающий | нет | отсутствует |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
|  | Обеспечение функционирования информационных систем в сфере занятости и трудовых отношений, прогнозирование потребности в кадрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений | ГП, ВП | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения | Количество договоров обслуживания, сопровождения | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Сопровождение программного комплекса "Катарсис"; передача неисключительных прав на программное обеспечение "ИСКО"; техническое сопровождение сети VipNet, обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса; техническая защита государственной информационной системы в соответствии с требованиями информационной безопасности. С начала текущего года производится оплата государственных контрактов на обслуживание информационных систем, заключенных в предыдущем году | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений |
| 2. | Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" | Количество договоров обслуживания, сопровождения | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сопровождение (обеспечение бесперебойного функционирования), техническая поддержка и обслуживание информационной системы прогнозирования потребности в кадрах. С начала текущего года производится оплата государственных контрактов на обслуживание информационных систем, заключенных в предыдущем году | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений |
| 3. | Техническое обслуживание серверного оборудования службы занятости | Количество договоров обслуживания, сопровождения | единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг по техническому сопровождению серверного оборудования службы занятости: обеспечение бесперебойного функционирования программного обеспечения, техническая поддержка и обслуживание серверного оборудования в течение года с даты заключения государственного контракта | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области" (всего), в том числе: | ДТЗН ТО | 13088,7 | 16120,1 | 12957,6 | 12957,6 | 12957,6 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 13088,7 | 16120,1 | 12957,6 | 12957,6 | 12957,6 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" (всего), в том числе: | ДТЗН ТО | 11723,7 | 12105,7 | 11357,6 | 11357,6 | 11357,6 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 11723,7 | 12105,7 | 11357,6 | 11357,6 | 11357,6 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" (всего), в том числе: | ДТЗН ТО | 1365,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1365,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 "Техническое сопровождение серверного оборудования службы занятости населения" (всего), в том числе: | ДТЗН ТО | 0,0 | 2414,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 2414,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" | 1000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 5000,0 | 6000,0 | 7000,0 | 8000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 11000,0 | 11357,6 |
| 2. | Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1600,0 |
| Итого |  | 1000,0 | 2000,0 | 3400,0 | 4400,0 | 5400,0 | 6800,0 | 7800,0 | 8800,0 | 10200,0 | 11200,0 | 12200,0 | 12957,6 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение функционирования информационных систем в сфере занятости и трудовых отношений, прогнозирование потребности в кадрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий |  |  | 57902,2 | 0,0 |  | нет | Отсутствует |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий |  |  | 11723,7 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1. К.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.04.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.07.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.3 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 31.10.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.5 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 30.10.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 20.12.2024 |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.12.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий |  |  | 12105,7 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1. К.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.04.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.07.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.3 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 30.09.2025 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.10.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.5 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 30.10.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 20.12.2025 |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.12.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий |  |  | 11357,6 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1. К.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.04.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.07.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.3 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 30.09.2026 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.10.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.5 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 30.10.2026 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 23.12.2026 |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.12.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий |  |  | 11357,6 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1. К.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.04.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.07.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.3 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 30.09.2027 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.10.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.5 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 29.10.2027 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 20.12.2027 |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.12.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий |  |  | 11357,6 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1. К.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.04.2028 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.07.2028 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.3 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 30.09.2028 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1 К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.10.2028 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.5 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 29.10.2028 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 20.12.2028 |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ | нет | ЕИС "Закупки" |
| 1.1.1. К.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.12.2028 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Шаманина О.В., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета развития рынка труда |  |  | 7765,0 | 0,0 |  | нет | Отсутствует |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Шаманина О.В., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета развития рынка труда |  |  | 1365,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.1. К.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 29.03.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2023 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 28.06.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2023 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.3 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 30.05.2024 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.4 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 24.06.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2024 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.12.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2024 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Шаманина О.В., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета развития рынка труда |  |  | 1600,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.1. К.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 29.03.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2024 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 28.06.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2024 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.3 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 30.05.2025 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.4 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 24.06.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.09.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2025 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.12.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2025 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета развития рынка труда |  |  | 1600,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.1. К.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.03.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2025 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 29.05.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2025 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.3 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 28.06.2026 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.4 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 29.06.2026 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.09.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2026 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.12.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2026 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета развития рынка труда |  |  | 1600,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.1. К.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 29.03.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2026 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.05.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2026 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.3 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 28.06.2027 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.4 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 28.06.2027 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.09.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2027 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.12.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2027 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" в 2027 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета развития рынка труда |  |  | 1600,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.1. К.1 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 29.03.2028 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2027 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.2 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.05.2028 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2027 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.3 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 28.06.2028 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.4 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 28.06.2028 |  |  |  |  |  | Государственный контракт | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.09.2028 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2028 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 2.1.1. К.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.12.2028 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) к договору 2028 года | нет | ЕИС "Закупки" |
| 3.1. | Мероприятие (результат) "Техническое сопровождение серверного оборудования службы занятости населения" в 2025 году | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий |  |  | 2414,4 | 0,0 |  | нет | Отсутствует |
| 3.1.1. К.1 | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" |  | 01.08.2025 |  |  |  |  |  | Техническое задание | нет | ЕИС "Закупки" |
| 3.1.1. К.2 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 15.09.2025 |  |  |  |  |  | Договор на оказание услуг, выполнение работ | нет | ЕИС "Закупки" |
| 3.1.1. К.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 15.10.2025 |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ | нет | ЕИС "Закупки" |
| 3.1.1. К.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 25.10.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) | нет | ЕИС "Закупки" |