Распоряжение Администрации Томской области от 27.03.2026 N 217-ра "Об утверждении паспорта ведомственного проекта "Реализация проектов по благоустройству территорий муниципальных образований"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 05.06.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 марта 2026 г. N 217-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" утвердить паспорт ведомственного проекта "Реализация проектов по благоустройству территорий муниципальных образований" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по территориальному развитию.

И.о. Губернатора

Томской области

А.М.РОЖКОВ

# Приложение

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 27.03.2026 N 217-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Количество реализованных проектов по благоустройству территорий муниципальных образований | ГП | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (далее - департамент), органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию) | Штука | 0 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Возрастающий | Нет | Отсутствует |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача 1. Благоустройство территорий муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству территорий муниципальных образований | ГП | Штука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Выполнено благоустройство территории земельного участка, занятого общественным кладбищем | Техническая готовность | Процент | - | 2023 | - | - | 100 | 0 | 0 | Выполнение работ по благоустройству территории земельного участка, занятого общественным кладбищем | Благоустройство территории | Количество реализованных проектов по благоустройству территорий муниципальных образований |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Реализация проектов по благоустройству территорий муниципальных образований" (всего), в том числе: | департамент | 0,0 | 0,0 | 15151,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 151,5 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Выполнено благоустройство территории земельного участка, занятого общественным кладбищем" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 15151,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 151,5 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие (результат) "Выполнено благоустройство территории земельного участка, занятого общественным кладбищем" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
|  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Благоустройство территорий муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Выполнено благоустройство территории земельного участка, занятого общественным кладбищем" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | департамент | - | - | - | - | - | Да | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Выполнено благоустройство территории земельного участка, занятого общественным кладбищем" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | департамент | Процент | 100 | 15151,5 | 0,0 | Отчет | Да | - |
| 1.1. К.1 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету |  | 30.03.2026 | департамент | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету | Да | - |
| 1.1. К.2 | Проведен мониторинг реализации мероприятия |  | 30.06.2026 | департамент | - | - | - | - | Иной документ (информационная справка о текущем состоянии) | Да | - |
| 1.1. К.3 | Услуга оказана, работа выполнена |  | 15.09.2026 | департамент | - | - | - | - | Акт выполненных работ | Да | - |
| 1.1. К.4 | Выплаты осуществлены |  | 15.10.2026 | департамент | - | - | - | - | Платежное поручение | Да | - |