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Информация 
о реализации национальных проектов на территории Томской области

Национальный проект «Кадры»
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Управление рынком труда» по итогам 2025 года:
1. Выполнен текущий ремонт в 15 территориальных отделах ОГКУ «ЦЗН» Зырянского, Кривошеинского, Кожевниковского, Молчановского, Первомайского, Шегарского, Александровского, Каргасокского, Парабельского, Верхнекетского, Чаинского, Бакчарского районов  и г. Колпашево, г. Стрежевого, в ЗАТО г. Северск (на 2 и 3 этажах здания); 
2. Установлена и введена в эксплуатацию модульная конструкция 
для размещения территориального отдела ОГКУ «ЦЗН» в Тегульдетском районе;
3.	Проведено полное оснащение 25 отделов ОГКУ «ЦЗН» Томской области (поставлены ноутбуки, принтеры, многофункциональные устройства, компьютеры, моноблоки, системы ВКС, маршрутизаторы, мебель офисная, бытовая техника 
и др.).
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Образование для рынка труда» по итогам 2025 года:
237 человек прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование среди работников и безработных граждан, заключивших ученический договор с предприятиями (организациями) оборонно-промышленного комплекса (план  – 167 человек).
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Человек труда» 
по итогам 2025 года:
проведен федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по мехатронике 
и робототехнике». Конкурс направлен на популяризацию рабочих профессий.
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» по итогам 2025 года: 
1. Эвакуировано 632 пациента с использованием санитарной авиации (план – 462 человека);
2. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, составила 100%.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по итогам 2025 года:
1. Обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у 5 538 пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением (план – 1 380 человек);
2. Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 8 778 пациентов высокого риска, находящихся 
на диспансерном наблюдении (план – 4 300 человек).
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Борьба 
с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» по итогам 2025 года:
1. Обеспечена потребность в лекарственных препаратах 121 пациента с хроническим вирусным гепатитом С, получающего лечение в амбулаторных условиях (план – 121 человек);
2. Обеспечены 157 пациентов с хроническим вирусным гепатитом С 
в условиях дневного стационара полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования (план – 234 человека);
3. Достигнут устойчивый вирусологический ответ у 195 пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии (план – 330 человек);
4. 60 118 гражданам в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту C.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Борьба 
с сахарным диабетом» по итогам 2025 года: 
1. 5 542 больных сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом, в соответствии 
с клиническими рекомендациями (план – 4 661 человек);
2. 350 детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства (план – 340 человек);
3. 381 беременная женщина с сахарным диабетом обеспечена системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» по итогам 2025 года:
1. Завершен капительный ремонт 3-х медицинских организаций: ОГБУЗ «Тегульдетская районная больница», ОГАУЗ «Городская клиническая больница 
№ 3 им. Б.И. Альперовича» ОГАУЗ «Колпашевская районная больница»;
2. Ведутся работы по капитальному ремонту на 3-х объектах: 
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (техническая готовность – 12%), ОГАУЗ «Томская районная больница» (техническая готовность – 21%), 
ОГБУЗ «Каргасокская районная больница» (техническая готовность – 86%);
3. 18.12.2025 получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники на 400 посещений в смену в мкр. Южные ворота;
4. Начато строительство поликлиники мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в мкр. Восточный, техническая готовность – 53%;
5. Приобретены 2 единицы быстровозводимых модульных конструкций: врачебная амбулатория в с. Турунтаево и фельдшерско-акушерского пункт 
в п. Мирный. Объекты лицензированы;
6. Для ОГАУЗ «Шегарская районная больница» приобретена система ультразвуковой визуализации;
7. Для ОГАУЗ «Поликлиника № 4» приобретен рентгеновский диагностический комплекс;
8. Приобретен автомобильный транспорт в количестве 27 единиц 
для оснащения 14 медицинских организаций.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Оптимальная 
для восстановления здоровья медицинская реабилитация» по итогам 2025 года:
ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» оснащено 43 единицами медицинского оборудования и изделиями.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Здоровье для каждого» по итогам 2025 года:
центр здоровья (ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника») оснащен 
22 единицами оборудования для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Медицинские кадры» по итогам 2025 года:
1. Обучено 81 человек по программам среднего профессионального образования 
по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству (план – 40 человек);
2. Обучено по программам повышения квалификации 346 медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи (план – 190 человек);
3. Прошли повышение квалификации 1 281 медицинский работник, участвующий 
в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом;
4. Трудоустроено 258 ординаторов второго года врачами-стажерами (план – 250 человек).
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» по итогам 2025 года:
1. Утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» (распоряжение Администрации Томской области от 15.10.2025 № 710-ра);
2. Организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи (утв. распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 28.10.2025 № 1136).
Национальный проект «Молодежь и дети»
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Все лучшее детям» по итогам 2025 года:
1. Начато строительство школы на 1 100 мест в г. Томске по ул. 
А. Крячкова,3, техническая готовность объекта – 13%. Дата окончания исполнения контракта - 11.03.2027 г.;
2. В 165 школах оснащены предметные кабинеты для реализации образовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности 
и защиты Родины»;
3. Завершены работы по капитальному ремонту 37 зданий образовательных организаций (план – 34 объекта) в рамках модернизации школьных систем образования;
4. 35 образовательных организаций оснащены современными средствами обучения и воспитания;
5. 306 работников образования прошли повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт;
6. 29 отремонтированных общеобразовательных организаций (план - 35 объектов) обеспечены антитеррористической защитой.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Педагоги 
и наставники» по итогам 2025 года:
1. 280 советников директоров получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения.
2. В 242 образовательных организациях реализованы мероприятия 
по обеспечению деятельности советников директоров.
3. 6 194 выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство предоставлены педагогическим работникам образовательных организаций. 
4. 880 выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам среднего профессионального образования.
5. 7 педагогов получили единовременную компенсационную выплату 
в рамках программы «Земский учитель».
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Профессионалитет» по итогам 2025 года:
1. 95,33% (план – 85%) выпускников прошли обучение по программам «Профессионалитет»;
2. 66,37% (план – 43%) обучающихся 6 – 11-х классов, примут участие 
в профориентационных мероприятиях в рамках Единой модели профориентации;
3. 48,5% (план – 30%) обучающихся по программам среднего профессионального образования пройдут демонстрационный экзамен профильного уровня;
4. 623 профориентационных мероприятия (в том числе профориентационные диагностики) (план – 40 единиц) проведены среди обучающихся 6-11 классов 
с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее».
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Россия – страна возможностей» по итогам 2025 года:
1. Завершен капитальный ремонт 4-х молодежных центров:
-  «Дом молодежи» в г. Томске (ул. Р. Люксембург, 8),
- «ПроСтранство» в г. Стрежевом (ул. Строителей, 60, пом. 1), 
- «Гравитация» в г. Колпашево  (ул. Кирова, 43),
-  «Наше время» в Верхнекетском районе (р.п. Белый Яр, ул. Чапаева, 7);
2. Проведено 36 областных мероприятий (форумы, фестивали, слёты);
3. Организовано 9 образовательных заездов молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида», в которых приняли участие 25 представителей молодежи.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» по итогам 2025 года:
1. 183 738 молодых людей приняли участия в мероприятиях, направленных 
на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных 
в социально-активную деятельность через патриотические проекты;
2. Размещено 217 постов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по основным направлениям добровольчества (волонтерства) с общим охватом 40 087 человек.
Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Цифровое государственное управление» по итогам 2025 года:
1. 96,14% обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг от общего количества обращений направлено 
в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ (план - 51%);
2. 100% массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг предоставлены в электронной форме (план - 96%);
3. В деятельность исполнительных органов Томской области внедрена типовая информационная система «Государственная жилищная инспекция» Томской области, обеспечивающая оказание госуслуг онлайн (план - 1 единица);
4. В отношении 55,41% государственных услуг и сервисов средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций социальной сферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ составила выше 4,5 (план - 53%).
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Отечественные решения» по итогам 2025 года:
83,22% рабочих мест и компонентов государственных информационных систем исполнительных органов власти Томской области переведено 
на отечественное программное обеспечение (план - 63,43%).

Национальный проект «Экологическое благополучие»
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» по итогам 2025 года:
введен в эксплуатацию автоматизированный мусоросортировочный комплекс
в г. Северске.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» 
по итогам 2025 года:
выполнены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления 
на лесных участках, не переданных в аренду, на площади 30,2 га.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Жилье» 
по итогам 2025 года:
1. Введено 377,9 тыс. кв. м. жилья, в т.ч. МКД 154,18 тыс. кв. м. и ИЖС 223,71 тыс. кв. м;
2. Увеличена общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем 
на одного жителя до 28,5 кв. м.;
3. 8 554 человек переселено из 152 410 кв.м. непригодного для проживания жилищного фонда (план на 2025 нарастающим итогом с 2019 года - 7 140 человек из 124 400 кв. м.).
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по итогам 2025 года:
1. Благоустроено 43 общественных территории в 19 муниципальных образованиях Томской области;
2. Внедрение комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: 
- завершено благоустройство «Территории отдыха у водоема в Северском природном парке» ЗАТО Северск;
- начаты работы по благоустройству «Общественно образовательно-развивающего пространство «Белые ночи» г. Стрежевом, техническая готовность – 93%, завершение работ в 2026 году.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» по итогам 2025 года:
утверждена программа развития инфраструктуры в опорных населенных пунктах Томской области. Ведется реализация программы в срок до 2030 года.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» по итогам 2025 года:
1. Завершен капитальный ремонт тепловой сети по ул. Беринга в г. Томске; 
2. Завершен капитальный ремонт наружных тепловых сетей 
по ул. Иркутский тр., 134т в г. Томске; 
3. Выполнены работы по строительству участка квартальной тепловой сети 
по адресу Большая Подгорная, д. 159А в г. Томске; 
4. В г. Томске проведена реконструкция водопроводной линии 
от ул. Пушкина по пер. Переездному, пер. Осеннему, ул. Транспортной, пер. Паровозному, пер. Железнодорожному до пер. Путевого; 
5. Выполнены работы по капитальному ремонту магистрального трубопровода теплоснабжения по ул. Мира в г. Стрежевой;
6. Завершен капитальный ремонт водоводов неочищенной воды 
и водопровода для собственных нужд водозабора № 2 сооружения № 1 по ул. Сосновая, 22 в «ЗАТО Северск»;
7. Завершены работы по капитальному ремонту водоводов неочищенной воды (участки В9 №,17) и водопровода для собственных нужд водозабора 
№ 2 (участки № 10,11,12,13,14) в ЗАТО Северск, по ул. Сосновая, 22. 
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Региональная 
и местная дорожная сеть» по итогам 2025 года:
1. Проведены ремонтные работы на 28 участках автомобильных дорогах общей протяженностью 157,3 км (план – 127,9 км):
- на региональных автомобильных дорогах агломерации отремонтировано 20,778 км,
- в «ЗАТО Северск» отремонтировано 1,969 км,
- в г. Томске отремонтировано 17,838 км.
- на региональных и межмуниципальных дорогах, не входящих 
в агломерацию отремонтировано - 116,673 км;
2. Завершены основные работы по ремонту мостового перехода (северный мост) через р. Томь на км 6+000 автомобильной дороги Объездная дорога г. Томска в Томском районе (техническая готовность — 98%). Ведется работа по устранению недочетов. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2026 год;
3. Ведутся работы по ремонту мостового перехода через р. Кию (техническая готовность — 63%). Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2026 год;
4. Ведутся работы по ремонту Мостовой переход через р. Чая на км 275+355 а/д Томск - Каргала – Колпашево в  Колпашевском р-не, тех. готовность – 53%, срок завершения работ – 2026 год.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» по итогам 2025 года:
1. Завершено строительство автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в движении в составе Объездной автомобильной дороги 
г. Томска на участке км 6-8 (план – 1 шт.);
2. Приобретено и установлено 2 стационарных комплекса фотовидеофиксации (план – 2 шт.).
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения» по итогам 2025 года:
1. Проведены областные конкурсы и соревнования среди отрядов юных инспекторов движения (далее – ЮИД). Проведен региональный этап Всероссийских соревнований ЮИД, прошел межмуниципальный этап конкурса ЮИД «Светофорный ринг»;
2. Организовано 25 смен с дневным пребыванием для ЮИД;
3. Издано 5 000 шт. печатной продукции по пропаганде БДД для образовательных организаций (памятки, буклеты, листовки и др.);
4. Приобретен 1 комплект учебно-игрового оборудования (передан 
в Асиновский район);
5. Изготовлено 159 000 шт. световозвращающих приспособлений для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
6. 140 специалистов (110 сотрудников ГПС МЧС России по Томской области и 30 сотрудников ДПС ГИБДД) обучены приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;
7. Нанесено 456 731,24 кв. м горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог;
8. Установлено 8 875,0 пог. м барьерного ограждения;
9. Установлено 118 пог. м пешеходных ограждений;
10. Установлено 4 проекционных пешеходных перехода;
11. Установлен 681 дорожный знак.


Национальный проект «Семья»
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Многодетная семья» по итогам 2025 года:
1. Оказаны меры социальной поддержки 3 692 семьям:
- 270 женщинам, обучающимся по очной форме обучения, предоставлена единовременная выплата в размере не менее 100 тыс. рублей при постановке 
на учет по беременности;
- 12 молодым семьям с детьми предоставлена компенсация стоимости найма жилого помещения;
- 414 получателям предоставлена «Единовременная выплата в размере не менее 300 тыс. рублей при рождении начиная с 01.01.2025 г. третьего или последующих детей в многодетной семье»; 
- 415 семей Томской области воспользовались услугами пунктов бесплатного проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей до двух лет (коляски, манеж, кроватка для новорожденных с матрасом, ходунки, стульчик, видеоняня, пеленальные столики и пр.);
- 36 семей воспользовались услугами по организации кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3-х лет на дому;
- 2 415 семей получили помощь в целях обеспечения подготовки семьи 
к рождению ребенка;
- 130 семей получили бесплатное прохождение подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения;
2. Заключено 2 122 социальных контрактов с семьями (одиноко проживающими гражданами), имеющими среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной по месту жительства заявителя.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Поддержка семьи» по итогам 2025 года:
проведены комплексные мероприятия по информированию граждан о мерах социальной поддержки семей и семей с детьми, направленных на повышение рождаемости. Сведения  о мерах поддержки регулярно размещались в теле- 
и радиопрограммах, в популярных социальных медиа-сообществах, в областных 
и районных газетах, а также распространялись в виде буклетов и плакатов. Количество публикаций в 2025 году составило 6 000 штук.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» по итогам 2025 года:
1. 278 граждан старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода;
2. 74 831 гражданин старшего поколения вовлечен в региональную программу «Активное долголетие». 
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по итогам 2025 года:
1. Проведен капитальный ремонт 2 учреждений культуры. Продолжаются работы по капитальному ремонту ОГАУК «Театр драмы», техническая готовность 50% (завершение работ в 2026 году);
2. Томский областной художественный музей оснащен оборудованием для хранения экспонатов и выставочный деятельности;
3. Переоснащены по модельному стандарту 10 муниципальных библиотек 
в Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Зырянском, Кривошеинском, Кожевниковском, Первомайском, Молчановском районах;
4. Проведён ХII Губернаторский фестиваль народного творчества с вручением премий и фестиваля казачьей культуры «Братина» в Кривошеинском районе.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Охрана материнства и детства» по итогам 2025 года:
1. Департаментом здравоохранения Томской области разработана и утверждена региональная программа по охране материнства и детства в Томской области (распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 09.12.2025 № 1316);
2. Проведено 1156 циклов ЭКО (план – 820 единиц).
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по итогам 2025 года:
1. 1 641 субъекту МСП и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
2. 4 субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям 
и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний;
3. Субъектами МСП обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) в объеме 953,1 млн. рублей;
4. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций в сумме 356,1 млн. рублей.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Производительность труда» по итогам 2025 года:
1. Вовлечено 12 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда, из них 
на 8 предприятиях реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» при поддержке Регионального центра компетенций;
2. Достигнуто значение показателя «Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением» и составило 56,7% предприятий Томской области.
Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Кадры 
в агропромышленном комплексе» по итогам 2025 года:
1. 10 граждан Российской Федерации прошли обучение 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях;
2. Привлечены 67 студента для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям;
3. Создан агротехнологический класс на базе Володинской СОШ площадью 62,7 кв. м. 
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области» по итогам 2025 года:
1. Приняты Стратегия по обеспечению благоприятных условий для развития экспорта и внешних связей Томской области до 2030 года и региональная программа «Развитие экспорта в Томской области до 2030 года и на перспективу 
до 2036 года»;
2. При содействии Центра поддержки экспорта Томской области 25 томских компаний заключили 32 экспортных контракта, из них 8 компаний вышли 
на экспорт впервые;
3. Организовано участие томских компаний в 22 международных выставках 
и ярмарках в России и за рубежом (Китай, Беларусь, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан);
4. Проведено 9 бизнес-миссий в Индонезии, Узбекистане, Малайзии, Казахстане, Вьетнаме, Киргизии, Индии;
5. Организовано 4 реверсных бизнес-миссии иностранных покупателей 
из Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Китая, Монголия, Кыргызстана и Армении;
6. 10 компаний размещено на международных маркетплейсах;
7. 27 компаний стали обладателями сертификата «Сделано в России» 
и вошли в Программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России».
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Томской области» по итогам 2025 года:
1. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах) составил 0,0582 млрд. долл. США;
2. Экспортировано 70,1 тыс. тонн продукции АПК на сумму 0,0582 млрд. долларов США, в том числе:
- продукция масложировой отрасли 0,0158 млрд. долларов США;
- пищевая и перерабатывающая 0,0163 млрд. долларов США;
- мясная и молочная продукция 0,0221 млрд. долларов США;
- прочая продукция АПК 0,004 млрд. долларов США.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» по итогам 2025 года:
1. Реализован проект по развитию и обустройству общественной территории туристического центра, в результате которого установлена декоративная, фасадная подсветка зданий с помощью технологии слайд-мэппинга по адресам: пл. Ленина, 4 и ул. Бакунина, 3 в г. Томске;
2. Проведены два событийных мероприятия туристической направленности 
(Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Братина», Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора»).
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» по итогам 2025 года:
1. Открыт Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (АНО «НПЦ БАС ТО»);
2. Проведены летные испытания БАС «Сова 20», «Полкан М1, проекта большого коптера БК-1;
3. Поданы заявки на сертификацию двух образцов БАС «Сова 20» и «Полкан М1»;
4. Обучены 50 человек по программе профессионального обучения «Оператор БАС»;
5. Продолжается разработка БАС «Сова», «Шмель», разработка большой версии БАС «Полкан»;
6. АНО «НПЦ БАС ТО» разработан электродвигатель для больших БВС 
с максимальной тягой до 200 кг.
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» по итогам 2025 года:
1. Приобретена 1 единица беспилотной авиационной системы для наблюдений 
и контроля за пожарной опасностью в лесах;
2. Осуществлена поставка 7 ед. БАС Геоскан 801 по заключенному контракту 2024 года для наблюдений и контроля за пожарной опасностью в лесах.

Перспективные задачи реализации национальных (региональных) проектов на 2026 год
Национальный проект «Кадры»
Региональный проект «Образование для рынка труда»:
предоставление субсидий работодателям на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости в поиске подходящей работы 
и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Планируется обучить 175 человек.
Региональный проект «Человек труда»:
1. Проведение 9 региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в спец.номинации 
для переобучившихся по рабочим профессиям «Второй старт», номинациях: «Специалист 
по робототехнике», «Повар», «Швея», «Агроном», «Машинист бульдозера», «Машинист экскаватора», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры», «Оператор станков 
с программным управлением»;
2. Проведение федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по робототехнике».
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи» планируется:
1. Эвакуация 498 пациентов с использованием санитарной авиации;
2. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, составит 98%.
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:
1. Обеспечение профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у 1 699 пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением;
2. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 4 556 пациентов высокого риска, находящихся 
на диспансерном наблюдении.
Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»:
1. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах 181 пациента с хроническим вирусным гепатитом С, получающего лечение в амбулаторных условиях;
2. Обеспечение 517 пациентов с хроническим вирусным гепатитом С 
в условиях дневного стационара полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования;
3. Достижение устойчивого вирусологического ответа у 653 пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии;
4. Проведение скрининговых исследований на антитела гепатиту C у 54 646 граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путем определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови.
Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»:
1. Обеспечение 4 661 больного сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом, в соответствии 
с клиническими рекомендациями;
2. Обеспечение 354 детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства;
3. Обеспечение 610 беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства.
Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»:
1. Завершение строительства поликлиники мощностью 350 посещений 
в смену с детским отделением на 120 посещений в мкр. Восточный;
2. Завершение капитального ремонта на 3-х объектах: ОГАУЗ «Стрежевская городская больница», ОГАУЗ «Томская районная больница», 
ОГБУЗ «Каргасокская районная больница»;
3. Приобретение 4-х единиц быстровозводимых модульных конструкций: 3 фельдшерско-акушерских пункта (ОГАУЗ «Томская РБ», ОГАУЗ «Шегарская РБ», ОГАУЗ «Светленская РБ») и 1 врачебная амбулатория (ОГАУЗ «Томская РБ»);
4. Приобретение автомобильного транспорта в количестве 12 единиц 
для оснащения 12 медицинских организаций;
5. Приобретение 20 единиц медицинского оборудования в медицинские учреждения г. Томска, Шегарского, Томского, Асиновского, Парабельского районов.
Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»:
оснащение ОГБУЗ «Асиновская РБ» медицинскими изделиями в количестве 18 единиц.
Региональный проект «Здоровье для каждого»:
оснащение центра здоровья (ОГБУЗ «Городская клиническая больница № 1» г. Томск) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.
Региональный проект «Медицинские кадры»:
1. Обучение 74 человек по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство 
по трудоустройству;
2. Обучение 190 человек по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи;
3. Трудоустройство 250 ординаторов второго года врачами-стажерами.
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»:
приобретение однофотонного эмиссионного компьютерного томографа, совмещенного с рентгеновским компьютерным томографом в количестве 
1 единицы в ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер».
Национальный проект «Молодежь и дети»
Региональный проект «Все лучшее детям»:
1. Продолжение строительства школы на 1 100 мест в г. Томске 
по ул. А. Крячкова,3. Дата окончания исполнения контракта - 11.03.2027 г;
2. В 168 школах планируется оснащение предметных кабинетов для реализации образовательных программ по учебным предметам: «Физика», «ИЗО», «Музыка»;
3. В 30 зданиях образовательных организаций планируется провести работы 
по капитальному ремонту в 2026 г;
4. В 5 зданиях образовательных организаций планируется начать работы 
по капитальному ремонту (мероприятия двухгодичного цикла реализации: 2026 -2027 гг.);
5. Планируется завершить работы по капитальному ремонту ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» имени Героя Российской Федерации Пескового Максима Владимировича и ОГБОУ «Томский физико – технический лицей» (спальный корпус);
6. 30 отремонтированных зданий и помещений планируется оснастить современными средствами обучения и воспитания, обеспечить антитеррористической защитой;
7. Для 27 команд планируется провести повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт.
Региональный проект «Педагоги и наставники»:
1. 346 советников директоров  планируется обеспечить выплатами ежемесячного денежного вознаграждения;
2. В 285 образовательных организациях планируется реализовать мероприятия 
по обеспечению деятельности советников директора;
2. 6 315 выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство планируется предоставить педагогическим работникам образовательных организаций;
3. 845 выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам среднего профессионального образования;
4. 23 педагогам планируется осуществить единовременную компенсационную выплату в рамках программы «Земский учитель».
Региональный проект «Профессионалитет»:
1. 85% выпускников пройдут обучение по программам «Профессионалитета»;
2. 46% обучающихся 6 – 11-х классов, примут участие 
в профориентационных мероприятиях в рамках Единой модели профориентации;
3. 35% обучающихся по программам среднего профессионального образования пройдут демонстрационный экзамен профильного уровня.
Региональный проект «Россия – страна возможностей»:
организация и проведение 9 образовательных заездов для 15-ти молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» (план – 15 человек).
Региональный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»:
проведение мероприятий, направленных на увеличение численности детей 
и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты (план - 159 805 человек).
Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»
Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»:
1. В 34 образовательных организациях планируется сформировать ИТ- инфраструктуру для обеспечения в помещения безопасного доступа 
к государственным, муниципальным и иным информационным системам;
2. 386 образовательных организаций планируется обеспечить высокоскоростным доступом к сети «Интернет».
Региональный проект «Цифровое государственное управление»:
1. Развитие региональной информационной системы в целях интеграции 
с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами;
2. Внедрение типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) собственных региональных ИТ- решений 
в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме (план – 2 штуки).



Региональный проект «Отечественные решения»:
в связи с переходом исполнительных органов государственной власти Томской области на российское программное обеспечение, доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов, должна составить 71,32%.
Национальный проект «Экологическое благополучие»
Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»:
в связи с функционированием в 2026 году автоматизированного мусоросортировочного комплекса в г. Северске:
- доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составит 84%;
- доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составит 39%.
Региональный проект «Сохранение лесов»:
1. Приобретение 2-ух единиц специализированной пожарной техники 
для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров;
2. Выполнение мероприятия по увеличению площади лесовосстановления 
на лесных участках, не переданных в аренду, на площади 70 га;
3. Выполнение мероприятий по уходу за объектами лесного семеноводства 
на площади 65,5 га.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
Региональный проект «Жилье»:
1. Увеличение объема жилищного строительства до 546,0 тыс. кв. м;
2. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем 
на одного жителя до 28,9 м2;
3. Переселение 8 366  граждан из 144 380 кв. м. непригодного 
для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года).
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»:
1. Благоустройство 43 общественных территорий во всех муниципальных образованиях Томской области.
2. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: 
- «Общественное образовательно-развивающего пространство «Белые ночи» 
г. Стрежевом (завершение работ);
- «Благоустройство территории сквера П.И. Чайковского и Театральной площади» ЗАТО Северск.
Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»:
улучшение качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 15,54%.
Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»:
1.Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения 
в г. Томске:
- тепловой сети тепломагистрали № 11С от тепловой камеры 8Б-23-14 
до тепловой камеры 8Б-23-16 и от узла 8Б-13 до тепловой камеры 8Б-13-1;
- тепловой сети тепломагистрали № 1 от тепловой камеры 128-17-2 
до тепловой камеры ТК-128-17-26;
- тепловой сети тепломагистрали № 11ЮГ от тепловой камеры 11-49-5 
до узла 11ЮГ_243 и от тепловой камеры 11-46-7-7 до тепловой камеры 11-46-7-11;
- водопроводной линии по ул.Сибирская от ул. Киевская до ул. Жуковского;
2.Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения 
в ЗАТО Северске:
- наружных инженерных сетей теплоснабжения 2-я Южная тепломагистpаль от тп-4 до кол. 9 (к-6), ул. Лесная, 21а, сооружение № 475 тм (инв. № 10103428); ТП-3 по ул. Северная автодорога, ½ ;
- водоводов неочищенной воды и водопровод для собственных нужд водозабора № 2, расположенных по ул. Сосновая, 22, сооружение № 1в 
(инв. № 101032700).
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»:
1. Проведение ремонтных работ на 24 участках автомобильных дорогах (162,49 км), в том числе:
- на региональных и межмуниципальных – на 15 объектах (156,52 км);
- МО «ЗАТО Северск» – на 6 объектах (3,04 км);
- МО «Город Томск» - на 3 объектах (2,93 км);
2. Приведение в нормативное состояние 1,39 км искусственных сооружений:
- капитальный ремонт мостового перехода через р. Кайму (срок реализации 
2026-2027 гг.);
- завершение ремонта мостового перехода через р. Кия;
- завершение ремонта мостового перехода через р. Чаю (срок реализации 
2025-2026 гг.).
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»:
проектирование 1-го автоматического пункта весогабаритного контроля.
Региональный проект «Безопасность дорожного движения»:
1. Проведение областных конкурсов и соревнований среди отрядов ЮИД, обучающие семинары по безопасности дорожного движения, психологические тренинги 
и ролевые игры с педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций, педагогами образовательных организаций, издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения 
для образовательных организаций (памятки, буклеты, листовки и др.), оснащение образовательных организаций комплектами учебно-игрового оборудования;
2. Инженерное обустройство региональных и межмуниципальных дорог (нанесение горизонтальной разметки, установка метеорологических систем 
и светофора).
Региональный проект «Развитие общественного транспорта»:
приобретение 31 единицы транспортных средств (автобусов) в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта.
Национальный проект «Семья»
Региональный проект «Многодетная семья»:
1. Оказание 3 670 семьям мер социальной поддержки:
- 2 392 семьи получат помощь в целях обеспечения подготовки семьи 
к рождению ребенка;
- 130 семей обеспечат бесплатным прохождением подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения;
- 380 студенческих, молодых семей, одиноких матерей, иных категорий нуждающихся семей воспользуются в пунктах проката предметами первой необходимости для новорожденных (коляски, кроватки, пеленальные столики 
и др.);
- 50 студенческих, многодетных семей, иных категорий семей воспользуются услугами по организации кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет 
в организациях социального обслуживания, а также на дому;
- 280 женщин, обучающихся по очной форме обучения, получат единовременную выплату в размере не менее 100 тыс. рублей при постановке 
на учет по беременности;
- 18 молодых семей с детьми получат компенсацию стоимости найма жилого помещения в размере не менее половины фактических расходов по договору найма;
- 420 получателям будет предоставлена «Единовременная выплата в размере 
не менее 300 тыс. рублей при рождении начиная с 01.01.2025 г. третьего 
или последующих детей в многодетной семье»;
2. Заключение 2 089 социальных контрактов с семьями (одиноко проживающими гражданами), имеющими среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной по месту жительства заявителя.
Региональный проект «Поддержка семьи»:
1. Проведение комплексных мероприятий по информированию граждан 
о мерах социальной поддержки семей и семей с детьми, направленных 
на повышение рождаемости;
2. Проведение капитального ремонта и оснащение детского сада общеразвивающего вида «Ромашка», расположенному в с. Тегульдет, Тегульдетского 
р-на.
Региональный проект «Старшее поколение»:
1. 338 граждан старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги 
в рамках системы долговременного ухода;
2. 77 442 человека граждан старшего поколения планируется вовлечь 
в региональную программу «Активное долголетие».
Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»:
1. Проведение капитального ремонта МБУК «Районный Дом культуры» 
д. Прокоп Парабельского района;
2. Начало работ по капитальному ремонту: ОГАУК «Томский областной художественный музей» (завершение работ в 2027 году), Дома культуры 
в с. Ягодное Асиновского района (завершение работ в 2027 году), МБУ «Центральная детская библиотека» ЗАТО Северск (завершение работ в 2027 году);
3. Завершение работ по капитальному ремонту ОГАУК «Театр драмы»;
4. Оснащение техническим оборудованием 5 музеев в г. Томске 
и г.о. Стрежевой, Александровском, Бакчарском, Парабельском районах;
5. Техническое оснащение ОГАУК «Театр Драмы»;
6. Оснащение музыкальными инструментами 3 детских школ искусств 
в г. Томске, Каргасокском и Молчановском районах;
7. Создание культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры;
8. Переоснащение 8 муниципальных библиотек по модельному стандарту;
9. Проведение ХIII Губернаторского фестиваля народного творчества 
с вручением премий и фестиваля казачьей культуры «Братина» в Кривошеинском районе.

Региональный проект «Охрана материнства и детства»:
1. Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями ОГАУЗ «Областной перинатальный центр имени И.Д. Евтушенко» 
в г. Томске;
2. Проведение 1 670 циклов ЭКО;
3. Оснащение мобильным медицинским оборудованием ОГАУЗ «Областная детская больница» в г. Томске для проведения выездных мероприятий (профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения).
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:
1. Привлечение субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) в размере 1,39 млрд. рублей;
2. Обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства льготного доступа к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций в размере 206,8 млн. рублей;
3. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в количестве 2 837 единиц;
4. Увеличение до 0,02 млрд. рублей объема внебюджетных инвестиций 
в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков;
5. Обеспечение 4 - м субъектам малого и среднего предпринимательства льготного доступа к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных 
и инновационных компаний. 
Региональный проект «Производительность труда»:
1. 8 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики планируется вовлечь для реализации проектов по повышению производительности труда;
2. При поддержке Регионального центра компетенций на 8 предприятиях планируется реализовать проекты по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» с поддержкой;
3. Планируются мероприятия, направленные на повышение производительности труда на 5 % и более на 50% томских предприятий, внедряющих мероприятия проекта в течение трех лет;
4. Вовлечь предприятия отрасли социальной сферы в проект «Производительность труда» и начать тиражирование лучших практик.
Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»:
Региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе»:
1. Обучение 9 граждан РФ для сельскохозяйственных товаропроизводителей
и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции,
на сельских территориях;
2. Привлечение к сельскохозяйственным товаропроизводителям 
58 обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности;
3. Создание двух агротехнологических классов на базе Кожевниковской СОШ № 1 и Октябрьской СОШ Томского района, общей площадью 50,0 кв.м.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Томской области»:
1. Внедрение новой версии Регионального экспортного стандарта 3.0;
2. Обеспечение благоприятной институциональной среды для развития внешнеторговой деятельности: совершенствование нормативной базы, повышение качества оказываемых услуг, смягчение инфраструктурных барьеров во внешнеторговой деятельности.
Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Томской области»:
запланирован объем экспорта продукции агропромышленного комплекса 
к показателю 2021 года (в номинальных ценах) составит 0,0836 млрд. долл. США.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство»
Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»:
запланирована реализация проектов по развитию и обустройству общественной территории туристского центра города.
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»
Региональный проект «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих»
1. Подача заявки на внесение в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России двух серийных образцов беспилотных авиационных систем;
2. Изготовление 2-х серийных образцов беспилотных авиационных систем (БАС «Шмель», БАС «Чиж»).

